ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2019-2021.

На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему  ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017, у даљем тексту: Уредба), Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018), члана 9. и члана 61. Пословника о раду Oпштинског већа ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 12/2008), на седници одржаној дана 11.12.2018. године, Општинско веће oпштине Лајковац доноси:

Члан 1.

Нацрт Плана јавних инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021.

Следећи капитални пројекти мале, средње и велике вредности у смислу Уредбе, утврђују се као пројекти који се предлажу за укључивање у буџет општине Лајковац за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину:

| СЕКТОР: Спорт и омладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б/ранг | Назив пројектa | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта (у годинама) | Укупна вредност инвестиције (у еврима) |  | Укупна вредност инвестиције (у динарима) |  | Категорија пројекта по вредности | Реализовани трошкови + средства планирана у буџету за текућу годину | Планирана вредност реализације по годинама (у динарима) |  |  |  | Извор | Предлагач идеје | Овлашћени предлагач | Нови пројекат/пројекат у току | Јединица за управљање капиталним пројектом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња затвореног базена | 1301 | 2016 | 4 | 3.296.332,19 |  | 390.113.003,99 |  | Средњи | 260.297.042,00 | 114.815.961,99 |  | 15.000.000,00 |  | 01 03 04 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња мреже фекалне канализације Словац | 0401 | 2017 | 3 | 463.764,71 |  | 54.885.440,00 |  | Мали | 287.000,00 | 22.028.440,00 |  | 16.285.000,00 | 16.285.000,00 | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи | 0401 | 2017 | 3 | 397.803,59 |  | 47.079.100,00 |  | Мали |  | 31.079.100,00 |  | 16.000.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац | 0401 | 2017 | 2 | 260.996,12 |  | 30.888.264,00 |  | Мали | 22.921.401,02 | 7.966.862,98 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац | 0401 | 2018 | 1 | 233.211,32 |  | 27.600.000,00 |  | Мали |  | 27.600.000,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња фекалне канализације у Боговађи | 0401 | 2017 | 2 | 173.264,99 |  | 20.268.800,00 |  | Мали | 268.800,00 | 20.000.000,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Изградња фекалног колектора у индустријској зони | 0401 | 2017 | 2 | 134.143,59 |  | 15.875.572,64 |  | Мали | 7.446.350,94 | 8.429.221,70 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Наставак изградње фекалне канализације МЗ Рубрибреза | 0401 | 2019 | 1 | 129.280,19 |  | 15.300.000,00 |  | Мали |  | 300.000,00 |  | 15.000.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Урбанизам и просторно планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабдевање дела општине Лајковац -изградња водоводне мреже у Јабучју | 1102 | 2017 | 3 | 1.138.186,66 |  | 134.701.660,00 |  | Средњи | 1.440.000,00 | 53.515.685,00 |  | 79.745.975,00 |  | 01 04 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица | 1102 | 2016 | 4 | 653.059,29 |  | 77.288.000,00 |  | Средњи | 498.000,00 | 76.790.000,00 |  |  |  | 01 04 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња градске затворене пијаце | 1102 | 2018 | 2 | 148.613,07 |  | 17.588.000,00 |  | Мали | 588.000,00 | 17.000.000,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Уређење простора испред зграде општине Лајковац | 1101 | 2017 | 2 | 132.102,38 |  | 15.634.000,00 |  | Мали | 484.000,00 | 15.150.000,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац | 1102 | 2017 | 2 | 107.226,51 |  | 12.690.000,00 |  | Мали | 10.122.400,00 | 2.567.600,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Уређење Трга железничара | 1101 | 2019 | 1 | 130.463,14 |  | 15.440.000,00 |  | Мали | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 15.200.000,00 | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Изградња водоводне мреже у Степању | 1102 | 2019 | 1 | 129.449,18 |  | 15.320.000,00 |  | Мали |  | 320.000,00 |  | 15.000.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Опште услуге јавне управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња сеоске куће у Пепељевцу | 0602 | 2018 | 1 |  | 131.392,61 | 15.550.000,00 | Мали |  |  | 15.550.000,00 |  |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац са израдом техничке документације и надзором | 0701 | 2018 | 1 | 349.075,51 |  | 41.312.250,00 |  | Мали | 28.143.825,00 |  | 13.168.425,00 |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Пешачка стаза у Рубрибрези | 0701 | 2016 | 3 | 110.368,81 |  | 13.061.883,49 |  | Мали | 8.038.957,49 |  | 5.022.926,00 |  |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац | 0701 | 2019 | 1 | 338.832,32 |  | 40.100.000,00 |  | Мали |  |  | 500.000,00 | 39.600.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку | 0701 | 2019 | 2 | 260.250,31 |  | 30.800.000,00 |  | Мали |  |  | 17.300.000,00 | 13.500.000,00 |  | 01 04 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Рекострукција локалног и некатегорисаног пута Врачевић - Протићи | 0701 | 2019 | 1 | 246.663,22 |  | 29.192.000,00 |  | Мали |  |  | 15.192.000,00 | 14.000.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Изградња новопланираних улица у Војном кругу | 0701 | 2019 | 1 | 379.390,88 |  | 44.900.000,00 |  | Мали |  |  | 3.900.000,00 | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Изградња улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом | 0701 | 2019 | 2 | 130.125,15 |  | 15.400.000,00 |  | Мали | 175.824,00 |  | 224.176,00 |  | 15.000.000,00 | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 8. | Изградња улице Војводе Путника | 0701 | 2019 | 1 | 128.857,71 |  | 15.250.000,00 |  | Мали |  |  | 250.000,00 | 15.000.000,00 |  | 01 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем | 1201 | 2016 | 3 | 400.192,58 |  | 47.361.831,39 |  | Мали | 32.199.704,05 |  | 15.162.127,34 |  |  | 04 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња дечјег вртића „Лептирић“ и завршетак спољашњег уређења терена ПУ „Лептирић” | 2001 | 2015 | 4 | 1.094.350,16 |  | 129.513.715,68 |  | Средњи | 118.587.085,68 |  | 10.926.630,00 |  |  | 01 04 06 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе „17. септембар“, Лајковац | 2003 | 2018 | 1 | 2.077.717,53 |  | 245.892.883,00 |  | Средњи | 923.370,00 |  | 244.969.513,00 |  |  | 01 05 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу | 2002 | 2018 | 1 | 890.598,70 |  | 105.400.219,10 |  | Средњи | 528.630,00 |  | 104.871.589,10 |  |  | 01 05 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња школске спортске хале у Јабучју | 2002 | 2018 | 1 | 263.562,59 |  | 31.192.000,00 |  | Мали | 396.000,00 |  | 30.796.000,00 |  |  | 01 05 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Енергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња котларнице на биомасу школско-спортско-здравственог комплекса | 0501 | 2019 | 1 | 171.528,62 |  | 20.300.000,00 |  | Мали |  |  | 20.300.000,00 |  |  | 01 05 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |

Члан 2.

Задужује се Одељење за буџет и финансије Општине Лајковац да капиталне пројекте из члана 1. на одговарајући начин уврсти у Упутство за припрему нацрта буџетa општине за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Члан 3.

Капитални пројекти врло мале вредности у смислу Уредбе нису саставни део Нацрта плана јавних инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021. већ се дају као посебан Прилог овог Нацрта.

Пројекти из става 1. овог члана достављају се као саставни део предлога финансијских планова директних корисника буџета општине Лајковац на начин предвиђен Упутством за припрему Одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021.

Приликом усвајања ревидираног плана јавних инвестиција у смислу члана 21. став 3. Уредбе, Општинско веће утврђује и капиталне пројекте врло мале вредности који се укључују у буџет општине Лајковца за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Члан 4.

Поступајући у складу са Законом и Уредбом, Општинско веће општине Лајковац ће до 18. децембра текуће године (изузетно за 2019. годину) донети ревидирани План јавних инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: 06-142/18-III од  11.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Андрија Живковић

Образложење

У складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017), јединице локалне самоуправе су у обавези да донесу План јавних инвестиција. План јавних инвестиција је вишегодишњи документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране према приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

Чланом 21. став 2 Уредбе је предвиђено да овлашћени предлагачи пројеката „достављају локалном органу управе надлежном за финансије предлоге капиталних пројеката који ће бити укључени у план јавних инвестиција локалне власти за буџетску и наредне две фискалне године, чији нацрт усваја надлежни колективни извршни орган локалне власти, до 15. јуна текуће године а ревидиран план јавних инвестиција доноси до 1. октобра текуће године“.

Овлашћени предлагач капиталног пројекта је директни корисник буџетских средстава који за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге идејa за капиталне пројекте. Такође, овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање капиталног пројекта Одељењу за буџет и финансије Општине Лајковац, у складу са буџетским календаром.

Општина Лајковац није могла да испоштује Уредбом предвиђену временску динамику и буџетски календар због кашњења у доношењу подзаконских аката, Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл. гласник РС", 18/2018), Образаца који чине саставни део овог Правилника а неопходни су за пројектни циклус предвиђен Уредбом, као и смерница и упутстава које даје Стална конференција градова и општина.

Општинско веће је у складу са Уредбом решењем број 06-125/18-III од 02.11.2018. године именовало Комисију за капиталне инвестиције.

Задатак Комисије је да након достављања предлога од стране овлашћених предлагача Одељењу за буџет и финансије за укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године.

Одељење за буџет и финансије извршило је прелиминарну контролу комплетности достављене документације из чл. 19. и 20. ове Уредбе, и на основу члана 19-21. исте Уредбе доставило Комисији за капиталне инвестиције општине Лајковац  селектоване предлоге за финансирање капиталних пројекта овлашћеног предлагача Општинске управе са комплетном документацијом из члана 19. и 20. Уредбе ради рангирања капиталних пројеката средње вредности по секторима по члану 22. Уредбе као и предлог за укључивање врло малих пројеката у буџет ради сагледавања укупног обима инвестиција.

Комисија за капиталне инвестиције општине Лајковац је извршила рангирање капиталних пројеката средње вредности по секторима и записник који садржи преглед рангираних пројеката са образложењем доставила Одељењу за комунално-стамбене и грађевинске послове. Образложење рангирања садржи и преглед критеријума којима се руководила Комисија и то:

- Статус пројекта

- Стратешка релевантност (усклађеност са стратегијом општине Лајковац)

- Започет/незапочет (капитални пројекти чија је реализација у току имају приоритет)

- Задовољење основних потреба становништва

- Постојање техничке (пројектне) документације (пројекат за извођење радова)

- Општост (да ли служи делу или целини заједнице)

- Повезаност са осталим пројектима који су у поступку реализације или су већ реализовани

- Финансијски утицај

- Финансијска одрживост

- Пројекат доноси нове приходе

- Степен обезбеђености финансијских средстава из других извора (учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника)

- Утицај на економски развој

- Утицај на подстицање локалног економској развоја у општини Лајковац (запошљавање, инвестиције...)

- Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

- Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга

- Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских рeсурсa

- Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa живoт привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм инфрaструктурoм

- Утицај на животну средину

- Знатно унапређује животну средину

- Унапређује животну средину

- Неутралан је у односу на животну средину

- Ризици

- Неизводљивост пројекта (недовољно обезбеђена средства, промена законске регулативе)

- Политички ризици

- Неиспуњење уговора

- Ризици везани за имплементацију пројекта и добијање употребне дозволе (могућност испуњења урбанистичких услова)

Полазећи од Записника који је доставила Комисија за капиталне пројекте средње вредности, и имајући у виду претходно достављене захтеве овлашћених предлагача за капиталне пројекте мале вредности, Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове припремило је свеобухватан Нацрт плана јавних инвестиција за период 2019-2021. са прегледом капиталних пројеката врло мале вредности о којима се изјашњава Општинско веће општине Лајковац. Овај документ са пропратним Образложењем и финансијским информацијама неопходним за одлучивање, достављен је дана 10.12.2018. надлежној служби да исти уврсти на дневни ред седнице Општинског већа. Предметни материјал садржан је у Прилогу и чини саставни део овог образложења.

Општинско веће, усваја Нацрт плана јавних инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021. утврђивањем листе капиталних пројеката као у члану 1. овог акта.

Нацртом плана јавних инвестиција обухваћено је укупно 30 пројеката који треба да буду укључени у Одлуку о буџету за 2019. годину, са пројекцијама трошкова за 2020. и 2021. годину. Процењени трошкови капиталних пројеката из Нацрта плана јавних инвестиција за буџетску 2019. годину износе 895.816.258,11 динара, од чега 300.635.779,68 динара из извора 01 – Приходи из буџета, 190.593.746,33 динара из извора 04 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, а 393.660.102,1 динара из извора 05 – Канцеларија за јавна улагања.

У сектору Спорт и омладина, Нацртом плана јавних инвестиција обухваћен је наставак реализације пројекта изградње затвореног базена, а чији је циљ заокружење комплекса спортско-рекреативног центра. У току су завршни радови на самој изградњи базена, тако да се у наредном периоду планирају средства за финансирање радова на изградњи трафостанице и котларнице, као и партерног уређење око базена.  Изградња трафостанице и котларнице за базен финансираће се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“, а на основу Плана инвестиција површинског копа „Тамнава-Западно поље“ на подручју општине Лајковац. Партерно уређење око базена финансираће се и током 2020. године. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити побољшани услови и подигнут квалитет живота локалног становништва.

У сектору Заштита животне средине, Нацрт плана јавних инвестиција обухвата наставак изградње мреже фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима Словац и Боговађа. Пројектом изградње мреже фекалне канализације за насеља Словац и Непричава, која укључује гравитациону канализацију са две црпне станице и 4 колектора, решава се проблем одвођења отпадних вода које ће бити пречишћаване у ППОВ Словац. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи планирана је у циљу пречишћавања свих отпадних вода из насеља, које не смеју нарушити прописани квалитет воде реке Љиг. Изградња канализационе мреже, која се укључује на ППОВ утицаће на чистију околину и самим тим удобнији живот за становнике Боговађе. Још један значајан пројекат у овом сектору односи се на улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац. Пројекат обухвата уређење речног тока реке Колубаре, у циљу регулације речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите локалних и некатегорисаних путева поред обала водотокова.

У сектору Урбанизам и просторно планирање, Нацртом плана јавних инвестиција ставља се фокус на решавање дугогодишњих проблема у области водоснабдевања, како би се водоводним системима обухватила и она насеља која су се раније снадбевала из властитих бунара. У том циљу наставља се изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, која ће бити саставни део Колубарског регионалног система за снабдевање водом „Стубо-Ровни“. Планира се и наставак изградње примарне водоводне мреже у Јабучју, чиме ће и проблем водоснабдевања његових мештана бити решен формирањем новог изворишта са постројењем за пречишћавање воде и постојећим резервоарским просторима. Већи део средстава за финансирање ових пројеката за период 2019-2021. обезбеђен је по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“, а по основу Плана инвестиција површинског копа „Тамнава-Западно поље“ на подручју општине Лајковац. На Колубарски регионални систем за снабдевање водом ће бити повезана и водоводна мрежа у Степању која је као нов пројекат планирана за финансирање у 2019. и 2020. години. Поред наведених, у овом сектору су обухваћени и пројекти који за циљ имају модернизацију самог центра Лајковца. Уређења простора испред зграде Општине Лајковац има за циљ да омогући директну везу пешачке зоне и главног улаза. Простор је подељен на више подзона са различитим садржајима намењеним корисницима. Садржај активности предвиђених пројектом формиран је на начин да употпуњују намене, активности и садржаје у непосредном окружењу. Планиран је и наставак изградње градске затворене пијаце која ће употпунити Агро-бизнис центар. Реализацијом овог пројекта увећавају се капацитети пијаце и формирају се потпуно нови садржаји.

У сектору Опште услуге јавне управе, обухваћен је пројекат изградње сеоске куће у Пепељевцу. Један део објекта користиће се као пословни простор месне заједнице Пепељевац, док ће се други део користити за културне садржаје и потребе ФК Пепељевац. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити задовољене друштвене потребе од значаја за општину Лајковац, а посебно корисничке циљне групе коју чине мештани Пепељевца на које ће се односити непосредни резултати пројекта.

У сектору Саобраћај и саобраћајна инфраструктура, поред пројеката чија је реализација у току, Нацртом плана јавних инвестиција предвиђен је већи број нових пројеката, с обзиром да је развој саобраћајне инфраструктуре један од стратешких правца  којим општина треба да се креће како би се постигао основни циљ, а то је одрживи развој општине. Као примарни задатак издваја се реконструкција и санација постојеће путне мреже у циљу спречавања њене даље деградације, као и трасирање нових саобраћајница. У том циљу предвиђен је пројекат рахабилитације, који обухвата улице Краља Милутина, Петра Бојовића и Гргура Бранковића у Лајковцу, као и локалне и некатегорисане путеве у неколико села. Планира се и реконструкција локалног некатегорисаног пута за Протиће, који је значајан за мештане јер спаја два краја Врачевића. Постојећу мрежу саобраћајница треба допунити новим трасама, које ће пратити планирани развој насеља па се у том циљу планира изградња нових улица у Војном кругу које ће омогућити ефикасније инфраструктурно (саобраћајно) повезивање појединих зона и потеза у оквиру градског подручја. Пројекат изградње улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку је још један од нових пројеката, који се спроводи у циљу инфраструктурног опремања локација за будућа расељавања становника из насељеног места Скобаљ и финансира се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“, а по основу Плана инвестиција површинског копа „Тамнава-Западно поље“ на подручју општине Лајковац. На овај начин, кроз квалитетно и квантитетно унапређење саобраћајне инфраструктуре утиче се на бољи квалитет живота становништва.

У сектору Култура, Нацртом плана јавних инвестиција обухваћени су завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем, који се спроводе у циљу очувања културно-историјског наслеђа.

У сектору Образовање, Нацртом плана јавних инвестиција предвиђени су пројекти адаптације, санације и инвестиционог одржавање објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу и Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу, као и изградња школске спортске хале у Јабучју. Пројекти имају за циљ побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и финансира их Канцеларија за јавна улагања у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у обасти образовања, здравства и социјалне заштите.

У сектору Енергетика, обухваћен је пројекат изградње котларнице на биомасу школско-спортско-здравственог комплекса. Пројекат се финансира средствима Канцеларије за јавна улагања и има за циљ одрживи енергетски развој и унапређење енергетске ефикасности кроз ширу употребу обновљивих извора енергије.

О Нацрту плана јавних инвестиција 2019-2021 спровешће се јавна расправа до 17. децембра 2018. године.

Имајући у виду да ће у периоду до 18. децембра текуће године, директни буџетски корисници подносити Одељењу за буџет и финансије захтеве за финансирање капиталих пројеката врло мале вредности као и евентуално захтеве за финансирање капиталних пројеката који нису били исказани или су измењени у односу на тренутак усвајања овог Нацрта плана јавних инвестиција, Општинско веће ће најкасније до 18. децембра текуће године донети ревидирани План јавних инвестиција општине Лајковац за период 2019-2021.

Руководилац Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја

______________________________________________