Општина Лајковац

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД  ОД 2019-2021. године

САДРЖАЈ

1.	УВОДНЕ ОДРЕДБЕ	3

2.	ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ	5

3.	ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА	8

3.1.	Припремање земљишта	8

3.1.1.	Решавање имовинско-правних односа	8

3.1.2. Урбанистички планови – планска документација	10

3.1.3. Инжењерско-техничких испитивања	10

3.2. 1. Асанациони радови	11

3.3.  Комунално опремање земљишта	11

3.3.1.  Систем водоснабдевања	11

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде	11

3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде	12

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа	16

3.4.1.Систем канализације	18

3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода	18

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање	19

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)	19

3.4.1.4. Црпне станице	20

3.5.1. Електро-енергетска мрежа	21

3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV	21

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете	22

3.6.1. Телекомуникациона мрежа	23

3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови	23

3.7.1. Саобраћајне површине	23

3.7.1.1. Коловозне површине	23

3.7.1.1. А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева	26

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева	30

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе	31

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација	31

3.8.1. Уређење парковских површина	32

3.8.1.1.Локалне парковске површине	32

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем	33

3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима	33

3.9.1.1.   Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;	33

3.9.1.2. локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.);	35

3.9.1.3. значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати	38

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме	39

4.  ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА	39

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА	40

Нацрт

На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС'', бр. 27/15), Одлуке о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац, бр.410-729/I од 25.01.2019.год.   и члана 39. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 11/08), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана ___.___.2019.године, донела је

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД  ОД 2019-2021. ГОДИНЕ

# УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим програмом ближе се уређује садржина, поступак и начин уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лајковац.

Члан 2.

Програм обезбеђује  да радови на уређивању грађевинског земљишта у периоду од 2019-2021.годиние, буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње на територији општине Лајковац.

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на територији општине Лајковац, без обзира на њихове специфичности у погледу извора и услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл, као и на посебне надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.

Члан 3.

Програмом се  омогућава  просторно и временско усклађивање свих активности на просторном развоју и изградњи општине Лајковацј, како међусобно тако и са могућностима и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и урбанистичке планове и развојне програме.

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења Програма, омогућава се:

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа између улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, кроз усклађивање динамике и других услова изградње појединих објеката;

3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта, у целини и по појединим подручјима изградње и врстама радова и

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршење предвиђених радова.

Члан 4.

Програм се доноси као средњорочни, за период од 2019-2021. године.

Средњорочни програм се, по обухвату и намени земљишта чије се уређивање предвиђа, заснива на поставкама развојних програма за одговарајући временски период, а обим, структура и друге карактеристике радова на уређивању земљишта утврђују се на основу усвојених просторних и урбанистичких планова.

Члан 5.

Програм садржи:

1) уводни део;

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине Лајковац;

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта и

5) мере за спровођење Програма.

# ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја  општине Лајковац, као  модерне општине која је спремна да се интегрише у савремене европске токове са:

- развијеном привредом, туризмом и предузетништвом,

- изграђеном квалитетном и модерном инфраструктуром,

- високим степеном енергетске ефикасности,

- очуваном животном средином,

- високим степеном запослености и без сиромаштва,

- ефикасном општинском администрацијом и

- очуваним културно- историјским наслеђем.

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као уопштених дугорочних циљева чијом реализацијом ће се достићи основни циљ – одрживи развој општине Лајковац чији су стратешки циљеви:

- квалитетно и квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура,

- успостављена модерна и ефикасна локална самоуправа и

- достигнути одржив економски развој.

У том смислује неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску документацију за развој саобраћајне инфраструктуре у односу на целокупан локални развој, изместити локалне и регионалне путеве у складу са динамиком измештања насеља као последица развоја површинских копова и индустријско енергетског комплекса и изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, као и унапредити квалитет и квантитет јавно комуналних услуга. Јавно комуналне услуге подразумевају послове везане за управљањекомуналним отпадом, снабдевање пијаћом водом и управљање отпадним водама. Главно питање које треба решити у оквиру овог циља је цена коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. Цена комуналних производа и услуга треба да уважи начело покрића свих трошкова и омогући развој комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и реалним могућностима за увођење комуналних услуга у приградска насеља и села.

Уређивање грађевинског земљишта врши се на основу постојећих планских документата и Стратегије одрживог развоја.

Важећи плански документи у општини Лајковац су:

ПРОСТОРНИ ПЛАН

- Просторни план општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 1/12);

- Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број број 15/2018 од 14.12.2018.године)

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- План генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015);

- Изменa и допунa Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 14 /2018)

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- План детаљне регулације Постројење за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу („Службени гласник општине Лајковац“, број 3/2004);

План детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – западно поље“ од великих вода са међусливом Кладнице  низводно од ретензије Кладнице укључујући воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 3/2004);

План детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 2/2006) - део плана у границама   плана Измене и допуне ПДР „Војни круг“ Лајковац стављен ван снаге;

План детаљне регулације „Тамнава“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 1/2008);

Измене и допуне Плана детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – западно поље“ од великих вода са међусливом Кладнице низводно од ретензије Кладнице укључујући воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 8/2008);

Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац" бр. 4/2010);

План детаљне регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2010)- примењује се графички део плана;

- Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/14);

- План детаљне регулације “Индустријска зона 2“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/14);

- План детаљне регулације „Обилазница на државном путу IБ реда број 27“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број август 6/2017);

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице у Ћелијама, Општина Лајковац, потврђен 2003.године;

Урбанистички пројекат „Станични трг“ у Лајковцу, потврда број 350-59/2012-03 од 13.07.2012.године;

Урбанистички пројекат за пресељење заштићених објеката на локацију Војног круга у Лајковцу – потврђен 2010.године;

Урбанистички пројекат манастирског комплекса у Боговађи – потврђен 2005.године;

Урбанистички пројекат изградње и уређења објекта и порте храма Светог великомученика Георгија у Ћелијама, потврда број  350-92/2013-03 од 18.11.2013.године;

ПРОЈЕКТИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПГОП

Пројекат препарцелације „Индустријске зоне 2“ општина Лајковац и ПГОП, август 2016.године;

Пројекат препарцелације катастарских парцела у оквиру Измене и допуне плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу, 2017.године;

# ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА

## Припремање земљишта

Подаци у Програму о припремању земљишта,  односе се на прибављање земљишта, припремне радове, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге потребне радове. У оквиру припремања земљишта, подаци се односе на:

### Решавање имовинско-правних односа

| р.бр. | Опис позиције | обим по јединици мере | Напомена - трошкови вештачења | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Прибављање земљишта које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, К.п. бр. 35/1 КО Лајковац | 2649m² |  | 3.100.000,00 |  |  |
| 2. | Прибављање земљишта које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, K.п. бр. 40 КО Лајковац | 260m² |  | 300.000,00 |  |  |
| 3. | Накнада за заузеће железничког земљишта државних путева (због извођења радова на изградњи ППОВ Словцу, фекалне црпне станице Словац и повезивања постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац, изградње водоводне мреже у Јабучју и фекалне канализације и друго) |  |  | 1.443.585,00 |  |  |
|  | Накнада за експрописано земљиште за изградњу фекалне мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи К.п. бр. 328/1 КО Лајковац |  |  | 120.000,00 |  |  |
| 5. | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг, у површини од 0.85.22.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО Лајковац | 0.85.22 ha |  | 15.143.483,21 |  |  |
| 6. | Прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг , у површини од 0.77.19.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,2209/2,2217,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2184/2,2181/1,2181/2 КО Лајковац | 0.77.19 ha |  | 13.716.562,65 |  |  |
| 7. | Прибављање земљиштa за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг у површини од 0.66.46 ха, које је у својини општине Лајковац, K.п. 2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац | 0.66.46 ha |  | 11.809.855,60 |  |  |
| 8. | Прибављање земљишта у приватној својини у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и прикључак на дистрибутивну мрежу), К.п бр. 6508 КО Јабучје | 40 aри |  | 296.164,50 |  |  |
| 9. | Прибављање земљишта у приватној својини за изградњу резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи |  |  |  |  | 399.822,08 |

### 3.1.2. Урбанистички планови – планска документација

| р.б | опис позиције | обим по јединици. мере | напомена | износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019. | 2020. | 2021. |
| 1. | Катастарско-топографски план за локацију ''Војни круг'' - пренета обавеза | 3,87 hа |  | 55.000,00 |  |  |
| 2. | Катастарско-топографски план за локацију ''Тржно-пијачни центар'' - пренета обавеза | 0,94 hа |  | 50.000,00 |  |  |
| 3. | Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) | 3,87 hа |  | 1.184.658,00 |  |  |
| 4. | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 4.549 hа |  | 23.693.160,00 |  |  |

### 3.1.3. Инжењерско-техничких испитивања

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације за санацију клизишта у Пепељевцу - пренета обавеза | 14х7,6м Л=65м |  | 166.440,00 |  |  |
|  | Санација клизишта у Пепељевцу |  |  |  | 6.750.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 250.000,00 |  |

### 3.2. 1. Асанациони радови

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Накнада штете настале услед извођења радова-пренета обавеза |  | У ул. М.П.Барили, Хајдучкој, Б.Радичевића, Боје Марковића, Вука Караџића и др. | 2.000.000,00 |  |  |
| 2. | Накнада штете настале услед извођења радова (по судским и вансудским поравнањима) |  |  | 2.000.000,00 |  |  |

## 3.3.  Комунално опремање земљишта

### 3.3.1.  Систем водоснабдевања

### 3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде

| р.б. | Опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за примарни довод воде од амбуланте до школе у Врачевићу - пренета обавеза | 350 m ɸ110 |  | 36.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.200.000,00 |  |
|  | Примарни довод воде од амбуланте до школе у Врачевићу |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово - Придворица - I фаза-пренета обавеза | 5.000 m ɸ 100 |  | 11.400.000,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 82.740,00 |  |  |
|  | Изградња дистрибутивне водоводне мреже на сеоском подручју на територији општине Лајковац(наставак изградње дистрибутивне водоводне мреже у Стрмову и Пепељевцу |  |  | 64.456.190,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 700.000,00 |  |  |
| 3. | Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац - пренета обавеза | 1.500 m ɸ 90 ɸ 250 ɸ 280 |  | 2.490.500,00 |  |  |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 77.100,00 |  |  |

### 3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у Јабучју - I фаза-пренета обавеза | 3.200 m ɸ 110 |  | 15.000.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 191.370,00 |  |  |
| 2. | Изградња дела водоводне мреже у Јабучју | 11.147 m |  | 74.608.601,68 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 1.000.000,00 |  |  |
| 3. | Израда техничке документације за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у насељеном месту Јабучје | 4.000m Ø110,Ø160, Ø90 |  |  | 1.184.658,00 |  |
|  |  |  |  |  | 33.599.684,00 |  |
|  | Изградња дистрибутивне водоводне мреже у насељеном месту Јабучје |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда техничке документације за изградњу хидростанице у Вишу | 10лит/сек |  |  | 355.398,00 |  |
|  | Изградња хидростанице у Вишу |  |  |  | 5.853.290,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 70.000,00 |  |
| 5. | Извештај о затеченом стању бунара у порти Јабучје | 163 m 7 l/s |  | 28.000,00 |  |  |
| 6. | Извештај о затеченом стању бунара Јабучје - Горњи крај Милићи | 120 m 7,5 l/s |  | 28.000,00 |  |  |
| 7. | Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – Костевац | 150 m 1,10 l/s |  | 28.000,00 |  |  |
| 8. | Извештај о затеченом стању бунара у Врачевићу – амбуланта | 130 m 2 l/s |  | 28.000,00 |  |  |
| 9. | Извештај о затеченом стању бунара у Пепељевцу | 35 m 0,25 l/s |  | 28.000,00 |  |  |
| 10. | Израда техничке документације за изградњу цевовода Ратковац - Врачевић и резервоара у Врачевићу | 5.500 m ɸ 160 |  | 1.650.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 150.000,00 |  |  |
| 11. | Изградња цевовода од резервоара и ПС ''Ратковац'' до будућег резервоара ''Врачевић'' | 5000м ɸ200 |  |  |  | 26.897.134,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 350.000,00 |
| 12. | Израда техничке документације за изградњу резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи | 200м3 ɸ 160 |  |  |  | 1.000.000,00 |
|  | Изградња резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи |  |  |  |  | 23.177.995,93 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 300.000,00 |
| 13. | Израда техничке документације за изградњу дистрибуционих цевовода са пратећим објектима за Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађу | 18.080м ɸ 110 ɸ 160 |  |  |  | 2.369.316,00 |
|  | Изградња дистрибуционих цевовода са пратећим објектима за Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађу |  |  |  |  | 50.240.294,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 700.000,00 |
| 14. | Усаглашавање техничке документације (ГП ВДС Лајковац)-пренета обавеза | 8 km ɸ280 ɸ315 |  | 1.450.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 150.000,00 |  |  |
|  | Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и прикључак на дистрибутивну мрежу | ИДР,ПГД,ПЗИ |  | 770.028,00 |  |  |
| 15. | Опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде са резервоаром и прикључком на дистрибутивну мрежу), КП 6508 КО Јабучје | 200м3 |  | 28.150.257,50 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 400.000,00 |  |  |
| 16. | Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', резервоара ''Непричава-Лајковац'' и мерно-регулационог блока | 40лит/сек 600 m³ Мрб 2,5х6 |  | 60.702.216,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 900.000,00 |  |  |
| 17. | Изградња потисно-дистрибуционог цевовода од ПС ''Непричава-Лајковац'' до ВТ ''Лајковац'' (на локацији Војни круг) | 3.900,00 |  |  | 46.786.320,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 600.000,00 |  |
| 18. | Изградња резервоара ''Непричава''у Непричави | 600 m³ |  |  | 7.007.948,00 |  |
|  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 19. | Изградња водоторња у Лајковцу (ВТ ''Лајковац'') на локацији ''Војни круг'' | 500 m³ |  |  | 52.609.610,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 700.000,00 |  |
| 20. | Израда техничке документације за изградњу бунара са техничком водом у спортско-рекреативном центру, КП 490/1 КО Лајковац | 105х68m 400 m |  |  | 947.726,00 |  |
|  | Изградња бунара са техничком водом у спортско-рекреативном центру, КП 490/1 КО Лајковац |  |  |  | 5.853.290,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 70.000,00 |  |
| 21. | Изградња цевовода од ВТ ''Лајковац''(водоторањ)Лајковац-''Ловац''-Ћелије, са санацијом цевовода у ул. Краља Петра I и изградњом пратећих објеката у систему | 4.440м |  |  |  | 66.625.506,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 900.000,00 |

### 3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање | 3.000 m ɸ90 ɸ 110 ɸ 160 |  | 320.000,00 |  |  |
|  | Изградња водоводне мреже у МЗ Степање |  |  |  | 14.800.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |  |  |
| 2. | Радови на прикључку на постојећу водоводну инсталацију на Извиђачку улицу-пренета обавеза | 25 kom ɸ25 ɸ32 ɸ63 ɸ90 |  | 2.300.000,00 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) мерних места на магистралном цевоводу Лајковац - Лазаревац-пренета обавеза | 11 ком. |  | 3.052.350,00 |  |  |
| 4. | Реконструкција водоводне мреже у индустријској зони-пренета обавеза | 80 m ɸ 110 |  | 780.000,00 |  |  |
| 5. | Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне намене-пренета обавеза | ɸ 110 ɸ 50 |  | 220.000,00 |  |  |
|  | Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне намене |  |  | 380.000,00 |  |  |
| 6. | Израда техничке документације за изградњу водовода у Марковој Цркви | 3 km |  | 400.000,00 |  |  |
|  | Изградња водовода у Марковој Цркви |  |  |  | 9.900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 7. | Изградња техничке документације за изградњу подстанице у Извиђачкој | 11,7 l/s 6 bar |  | 300.000,00 |  |  |
|  | Изградња подстанице у Извиђачкој |  |  |  | 2.970.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 30.000,00 |  |
| 8. | Изградња техничке документације за изградњу подстанице у Ћелијама | 7,8 m2 3 пумпе |  | 300.000,00 |  |  |
|  | Изградња подстанице у Ћелијама |  |  |  | 2.970.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 30.000,00 |  |
| 9. | Техничка документација | 250 m ɸ 50 |  | 200.000,00 |  |  |
|  | Извођење радова на изградњи прикључа на воду ППОВ Словац |  |  | 800.000,00 |  |  |

### 3.4.1.Систем канализације

### 3.4.1.1.Одвођење отпадних (фекалних) вода

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза | 2.000 m ɸ250 ɸ200 |  | 300.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза |  |  |  | 14.770.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 230.000,00 |  |
| 2. | Израда техничке документације за фекалну канализацију -Железнички мост у Ћелијама ППОВ Ћелије | 1.000m ɸ110 ø250 |  | 300.000,00 |  |  |
|  | Изградња фекалне канализације – Железнички мост у Ћелијама – ППОВ Ћелије |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња мреже фекалне канализације Словац | 3.000 m ɸ200 |  | 21.800.000,00 | 15.935.000,00 | 15.935.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 228.440,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 4. | Изградња фекалне канализације у улици Лајковачка пруга-пренета обавеза | 600 m ɸ110 |  | 7.050.000,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 40.890,00 |  |  |
| 5. | Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац-пренета обавеза | 100 m ɸ200 ɸ250 |  | 1.080.000,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 6.264,00 |  |  |
| 6. | Израда елабората за чишћење канала 1 и главног канала у циљу спречавања последица од поплава и спречавања ширења заразе локалног становништва | 2 km |  | 400.000,00 |  |  |
| 7. | Изградња фекалне канализације у Боговађи | 1700m |  | 19.750.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 250.000,00 |  |  |

### 3.4.1.2. Постројења за пречишћавање

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац Износ пројекта-пренета обавеза | 40m3 |  | 5.609.252,34 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 271.346,64 |  |  |
| 2. | Погон за пречишћавање отпадних вода-реконструкција Технички пријем-пренета обавеза | 180 m3 на дан |  | 355.200,00 |  |  |

### 3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац-пренета обавеза | 300 m | Спораз.са ЈВП Србијаводе | 19.000.000,00 |  |  |
| 2. | Санација и уређење круне насипа код старог железничког моста до Јолића воденице | 700 m | Спораз.са ЈВП Србијаводе | 8.600.000,00 |  |  |
| 3. | Прикључци на канализацију јавних објеката | 180 m3 на дан |  | 1.034.060,00 | 1.065.082,00 | 1.097.034,00 |

### 3.4.1.4. Црпне станице

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) фекалне црпне станице Непричава и Словац - пренета обавеза | 35 m3 на дан |  | 528.000,00 |  |  |
| 2. | Израда техничке документације(ИДР, ПГД) фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза | 45m3 на дан 5 m² Ø 250 |  | 372.000,00 |  |  |
|  | Изградња фекалне црпне станице Ћелије |  |  |  | 6.900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда техничке документације(ИДР, ПГД) фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул. Петра Бојовића - пренета обавеза | 1.200 m 10m3 на дан 250ø |  | 384.000,00 |  |  |
|  | Изградња фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул. Петра Бојовића |  |  |  | 7.880.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 120.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 4. | Изградња црпне станице Борверк - пренета обавеза | 85 m3 на дан |  | 914.089,56 |  |  |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 20.843,85 |  |  |
| 5. | Изградња фекалне црпне станице Словац | 15 m3на дан |  | 7.050.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 40.890,00 |  |  |
| 6. | Изградња фекалног колектора у Индустријској зони - пренета обавеза | 1.123 m ɸ400 |  | 7.560.760,80 |  |  |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 88.460,90 |  |  |

### 3.5.1. Електро-енергетска мрежа

### 3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Електрична бројила | 20 kom |  | 150.000,00 |  |  |
| 2. | Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. | 15 |  | 150.000,00 |  |  |
| 3. | Прикључак на црпну станицу Борверк | 22 kW |  | 150.080,68 |  |  |
| 4. | Прикључак камера за видео надзор | 15 kW |  | 200.000,00 |  |  |
| 5. | Прикључак на струју постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац | 22 kW |  | 603.000,00 |  |  |
| 6. | Прикључак на струју свлачионице Непричава | 15kW |  | 120.000,00 |  |  |
| 7. | Прикључак на струју ФК Врачевић до сеоске амбуланте | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 8. | Прикључак на струју ОШ Бајевац | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 9. | Прикључак на струју СШ „17. септембар“ | 22kW |  | 120.000,00 |  |  |
| 10. | Прикључак на струју сеоске куће у Пепељевцу | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 11. | Прикључак на струју капеле у Рубрибрези | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 12. | Прикључак на струју капеле у Боговађи | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 13. | Прикључак на струју капеле у Врачевићу | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 14. | Прикључак на струју-уређење простора испред зграде општине | 15kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 15. | Прикључак на струју ППОВ Боговађа | 22kW |  | 150.000,00 |  |  |
| 16. | Прикључак на струју-градска пијаца | 22kW |  | 200.000,00 |  |  |
| 17. | Прикљичак на струју-градски трг | 22kW |  | 100.000,00 |  |  |
| 18. | Прикључак на струју-базен | 22kW |  | 160.000,00 |  |  |

### 3.5.1.2. Мрежа јавне расвете

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Јавна расвета по мерним местимa | 102 м.места |  | 57.500.000,00 | 59.225.000,00 | 61.001.750,00 |
|  | Јавна расвета по мерним местима-пренета обавеза |  |  | 8.000.000,00 | 8.240.000,00 | 8.487.200,00 |
| 2. | Одржавање јавне расвете са материјалом | 500 светиљки |  | 5.500.000,00 | 5.665.000,00 | 5.834.950,00 |

### 3.6.1. Телекомуникациона мрежа

### 3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Набавка опреме и софтвера за видео надзор | 4 камере |  | 3.000.000,00 |  |  |
| 2. | Елаборат видео надзор | 4 камере |  | 550.000,00 |  |  |

### 3.7.1. Саобраћајне површине

### 3.7.1.1. Коловозне површине

| р.б | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Усаглашавање пројектне документације улице Војводе Путника - пренета обавеза | 550 m |  | 250.000,00 |  |  |
|  | Изградња улице Војводе Путника |  |  |  | 14.700.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 300.000,00 |  |
| 2. | Израда техничке документације за изградњу улице која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку-пренета обавеза | 800 m |  | 800.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 3. | Израда техничке документације за изградњу улице Момчила Радовановића са кишном канализацијом-пренета обавеза | 310 m |  | 168.000,00 |  |  |
|  | Изградња улице Момчила Радовановића са кишном канализацијом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.880.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 120.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |  |  |
| 4. | Израда техничке документације за изградњу улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом-пренета обавеза | 577 m |  | 224.176,00 |  |  |
|  | Изградња улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом |  |  |  |  | 14.770.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 230.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 40.000,00 |  |  |
| 5. | Изградња и реконструкција дела улице Димитрија Туцовића - пренета обавеза | 166 m |  | 910.124,00 |  |  |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 30.000,00 |  |  |
| 6. | Усаглашавање пројектне документације локалног и некатегорисаног пута у Врачевићу - Протићи - пренета обавеза | 2,3 km |  | 192.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 14.750.000,00 | 13.800.000,00 |  |
|  | Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи |  |  |  |  |  |
|  | Надзор |  |  | 250.000,00 | 200.000,00 |  |
| 7. | Израда техничке документације за улицу Нова 1 | 150 m |  | 90.000,00 |  |  |
|  | Изградња улице Нова 1 |  |  |  | 4.440.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 60.000,00 |  |
| 8. | Израда техничке документације за улицу Нова 2 | 180 m |  | 200.000,00 |  |  |
|  | Изградња улице Нова 2 |  |  |  | 10.050.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 150.000,00 |  |
| 9. | Израда техничке документације за улицу Нова 3 | 330 m |  | 115.000,00 |  |  |
|  | Изградња улице Нова 3 |  |  |  | 5.420.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 80.000,00 |  |
| 10. | Израда техничке документације за наставак Хајдучке улице | 160 m |  | 95.000,00 |  |  |
|  | Наставак изградње Хајдучке улице |  |  |  | 4.730.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 70.000,00 |  |
| 11. | Изградња Шумадијске улице |  |  |  |  | 15.800.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 200.000,00 |
| 12. | Израда техничке документације за изградњу локалних саобраћајница у насељу ''Војни кру'' са припадајућом комуналном инфраструктуром | 300м |  | 592.329,00 |  |  |
| 13. | Изградња локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром | 300м |  |  | 17.519.870,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 250.000,00 |  |
| 14. | Изградња улице Вука Караџића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 200м |  | 14.608.225,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 15. | Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу - спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код базена са припадајућом комуналном инфраструктуром | 360 м |  |  | 27.015.599,80 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 350.000,00 |  |
|  | Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, са припадајућом инфраструктуром | 670м |  |  | 39.151.687,92 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 500.000,00 |  |
| 16. | Изградња саобраћајница која повезује Борислава Пекића са улицом Јустина Поповића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 215м |  |  |  | 14.015.896,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 200.000,00 |

### 3.7.1.1. ИА Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције рехабилитација локалног некатегорисаног пута: | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице краља Милутина | 650 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација улице краља Милутина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.640.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 60.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице Петра Бојовића | 850 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација улице Петра Бојовића |  |  |  | 5.900.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 100.000,00 |  |
| 3. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице Гргура Бранковића | 200 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација улице Гргура Бранковића |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.480.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – пут поред дома | 50 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Стрмово – пут поред дома |  |  |  | 295.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 5.000,00 |  |
| 5. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – Гајски пут | 900 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Стрмово – Гајски пут |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.420.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 6. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Степање – Гујари | 600 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Степање – Гујари |  |  |  | 2.970.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 30.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 7. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – С. Село | 1100 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје – С. Село |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.220.000 |  |
|  |  |  |  |  | 80,000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 8. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – Павловићи | 400 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац – Павловићи |  |  |  | 1.970.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 30.000,00 |  |
| 9. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – Петровићи | 1100 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац – Петровићи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.220.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 10. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава | 1700 m |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје – Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 11. | Маркова црква – Гајићи-пренета обавеза Надзор-пренета обавеза | 500 m |  | 4.440.000,00 28.425,00 |  |  |
| 12. | Боговађа – Гајићи-пренета обавеза Надзор-пренета обавеза | 432 m |  | 3.300.000,00 50.000,00 |  |  |
| 13. | Јабучје – Томићи-пренета обавеза Надзор-пренета обавеза | 870 m |  | 5.250.000,00 100.000,00 |  |  |

### 3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац | 6.000 m 2 |  | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | 10.609.000,00 |
| 2. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - камен | 5.000 m3 |  | 5.000.000,00 | 5.150.000,00 | 5.304.500,00 |
| 3. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - пропусти | 500 m |  | 2.000.000,00 | 2.060.000,00 | 2.121.800,00 |
| 4. | Зимско одржавање путева и јавних површина | 278,90 km |  | 3.000.000,00 | 3.090.000,00 | 3.182.700,00 |
| 5. | Кошење површина поред путева тарупом | 109,23 km |  | 8.000.000,00 | 8.240.000,00 | 8.487.200,00 |
| 6. | Чишћење улица и тротоара чистилицом | 170.000,00m2 |  | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.069.900,00 |
| 7. | Чишћење улица и тротоара-пренета обавеза |  |  | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.069.900,00 |
|  | Чишћење улица и тротоара | 7.300,00m2 |  | 15.500.000,00 | 15.965.000,00 | 16.443.950,00 |
| 8. | Прање и прскање улица | 120 цистерни x 8m3 |  | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.069.900,00 |
| 9. | Уређење и чишћење канала | 3 km |  | 3.000.000,00 | 3.090.000,00 | 3.182.700,00 |

### 3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе

| р.б. | опис позиције | обим.јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Замена рамова на тротоарима | 25 ком. |  | 300.000,00 |  |  |
| 2. | Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње са оградом-пренета обавеза | 200 m |  | 922.926,98 |  |  |
|  | Пешачка стаза у Рубрибрези-наставак изградње са оградом |  |  | 4.100.000,00 |  |  |

### 3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација) | 900 m2 |  | 600.000,00 | 618.000,00 | 634.540,00 |
| 2. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (вертикална сигнализација)-пренета обавеза | 90 ком. |  | 600.000,00 | 618.000,00 | 634.540,00 |
|  | Управљање саобраћајном инфраструктуром (вертикална сигнализација) |  |  | 600.000,00 | 618.000,00 | 634.540,00 |
| 3. | Одржавање пружних прелаза-пренета обавеза | 3 п.п. |  | 150.000,00 |  |  |
|  | Одржавање пружних прелаза |  |  | 1.500.000,00 | 1.545.000,00 | 1.591.350,00 |
| 4. | Набавка и уградња лежећих полицајаца-пренета обавеза | 8 |  | 470.000,00 |  |  |
| 5. | Уградња саобраћајних огледала-пренета обавеза | 2 |  | 100.000,00 |  |  |
| 6. | „Трептачи“ на пешачким прелазима-пренета обавеза | 6 ком. |  | 430.000,00 |  |  |

### 3.8.1. Уређење парковских површина

### 3.8.1.1.Локалне парковске површине

| р.б. | опис позиције | обим по јед. мере | напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Кошење зелених површина | 116.404 m2 |  | 7.500.000,00 | 7.725.000,00 | 7.956.750,00 |
| 2. | Израда техничке документације за трг Железничара-пренета обавеза | 6,63 ha 200m² 2 фонтане |  | 120.000,00 |  |  |
|  | Изградња трга Железничара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |  | 200.000,00 |
| 3. | Уређење простора испред зграде општине-пренета обавеза | 450 m2 |  | 14.850.000,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 4. | Техничка контрола техничке документације за изградњу градског трга са елементима парковског уређења | 10 a |  | 30.000,00 |  |  |
|  | Изградња градског трга са елементима парковског уређења |  |  | 5.880.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 60.000,00 |  |  |

### 3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Уређење цвећа | 4.000,00 ком. |  | 500.000,00 | 515.000,00 | 530.450,00 |

### 3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима

### 3.9.1.1.   Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације за изградњу сеоске куће у Пепељевцу-пренета обавеза | 347,26 m2 |  | 550.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |  |  |
|  | Изградња сеоске куће у Пепељевцу |  |  | 14.700.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 2. | Извештај о затеченом стању свлачионице у Ћелијама | 110 m2 |  | 28.000,00 |  |  |
| 3. | Извештај о затеченом стању свлачионице у Јабучју | 200m2 |  | 28.000,00 |  |  |
| 4. | Извештај о затеченом стању капеле у Врачевићу | 130m2 |  | 28.000,00 |  |  |
| 5. | Извештај о затеченом стању за дом у Стрмову | 140m2 |  | 28.000,00 |  |  |
| 6. | Техничка контрола израда техничке документације за изградњу затворене градске пијаце-пренета обавеза | 300 m2 |  | 60.000,00 |  |  |
|  | Изградња градске затворене пијаце-пренета обавеза |  |  | 16.700.000,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 7. | Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу свлачионице ФК Задругар | 96 m2 |  | 120.000,00 |  |  |
|  | Реконструкција и доградња свлачионице ФК Задругар |  |  |  | 3.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  |  |  |
| 8. | Санација капеле у Јабучју |  |  | 1.080.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 20.000,00 |  |  |
| 9. | Израда техничке документације за капелу у Пепељевцу | 50 m2 |  | 300.000,00 |  |  |
|  | Изградња капеле у Пепељевцу |  |  |  | 2.970.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 30.000,00 |  |
| 10. | Санација крова на дому МЗ Ратковац | 70 m2 |  | 400.000,00 |  |  |

### 3.9.1.2. локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.);

| Р.б. | Опис позиције | Обим по јед. мере | Напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе „Лептирић“ - пренета обавеза | 890m2 | Финанс. Средст. Обез. од Мин.привреде | 10.417.214,00 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 509.416,00 |  |  |
| 2. | Изградња котларнице на био масу школско-спортског-здравственог комплекса | 3 MW | условно средствима Канц.за јавна улагања | 20.000.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 3. | Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“-амфитеатар | 1110 m2 |  | 4.250.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 4. | Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе ''17. септембар'' у Лајковцу | 2.800 m2 |  | 60.630,00 |  |  |
|  | Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Средње школе "17. септембар" у Лајковцу– пренета обавеза |  |  | 600.000,00 |  |  |
|  | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта средње школе „17.септембра“ |  | Канц.за управ. јавна улагањима | 240.708.883,00 |  |  |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу-пренета обавеза |  |  | 3.600.000,00 |  |  |
| 5. | Идејни пројекат адаптације, санације и инвестиционог одржавања објекта ОШ Бајевац - пренета обавеза | 625 m2 |  | 35.370,00 |  |  |
|  | Израда техничке документације (ПЗИ) за извођење санације, адаптације и инвестиционог одржавања објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу, општина Лајковац – пренета обавеза |  |  | 400.000,00 |  |  |
|  | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта основне школе „Миле Дубљевић" у Бајевцу |  | Канц.за управ. јавна улагањима | 102.951.219,10 |  |  |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу |  |  | 1.485.000,00 |  |  |
| 6. | Израда техничке документације за изградњу школске спортске хале у Јабучју-пренета обавеза | 800 m2 |  | 396.000,00 |  |  |
|  | Техничка контрола |  |  | 80.000,00 |  |  |
|  | Израда школске спортске хале у Јабучју |  | Условно Канц. За Јавна. Ул. | 30.000.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 400.000,00 |  |  |
| 7. | Израда техничке документације за завршетак изградње и уређења комплекса спортско-рекреативног центра ''Војни круг''(завршетак спортске инфраструктуре-помоћни терен са атлетском стазом, бунар са техничком водом и др.) |  |  |  | 355.398,00 |  |
|  | Завршетак изградње и уређења комплекса спортско-рекреативног центра ''Војни круг''(завршетак спортске инфраструктуре-помоћни терен са атлетском стазом, бунар са техничком водом и др.) |  |  |  | 22.090.036,00 |  |
|  | Надзор |  |  |  | 300.000,00 |  |
| 8. | Изградња затвореног базена - пренета обавеза | 925m2 |  | 43.087.690,00 | 14.700.000,00 |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 603.228,00 | 300.000,00 |  |
|  | Радови на изградњи котларнице базена |  | Фин. По споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 36.093.364,62 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 540.000,00 |  |  |
|  | Радови на изградњи трафостанице-пренета обавеза |  | Фин. По споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 19.206.679,37 |  |  |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 285.000,00 |  |  |
|  | Партерно уређење око базена |  |  | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 9. | Израда техничке документације за завршетак конака Брена Михаиловић | основа 149,12м2 |  | ### 300.000,00 |  |  |
|  | Завршетак радова на изградњи и санацији Конака Брене Михаиловић |  |  | 4.556.720,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 70.000,00 |  |  |
|  | Прикључак на водоводну и канализациону мрежу |  |  | 2.285.407,34 |  |  |
|  | Израда техничке документације за партерно уређење око конака |  |  | 400.000,00 |  |  |
|  | Партерно уређење око конака |  |  | 6.570.000,00 |  |  |
|  | Надзор |  |  | 100.000,00 |  |  |

### 3.9.1.3. значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати

| Р.б. | Опис позиције | Обим по јед. мере | Напомена | Износ по трошковима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Израда техничке документације за погон за пречишћавање вода у Боговађи - пренета обавеза | 40m3 на дан ɸ250 |  | 288.000,00 |  |  |
|  | Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи |  |  | 30.321.100,00 | 15.850.000,00 |  |
|  | Надзор |  |  | 350.000,00 | 150.000,00 |  |

### 3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Чишћење дивљих депонија | 2.000m2 |  | 2.500.000,00 |  |  |
| 2. | Пражњење великих контејнера-5м3-пренета обавеза | 2.500,00 ком. |  | 400.000,00 | 412.000,00 | 424.360,00 |
|  | Пражњење великих контејнера-5м3 |  |  | 13.500.000,00 | 13.905.000,00 | 14.322.150,00 |
|  | Пражњење малих контејнера-1,1м3-пренета обавеза | 7.200,00 ком |  | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.090,00 |
|  | Пражњење малих контејнера-1,1м3 |  |  | 1.500.000,00 | 1.545.000,00 | 1.591.350,00 |

# 4.  ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА

За реализацију Програма планирају се средства  и то према следећим изворима прихода:

1) Приходи од средстава буџетског фонда за заштиту животне средине    188.446.678,77

2) Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина        317.778.773,00

3) Општи приходи буџета                                                                      9.600.585,00

4) Приходи по основу новчаних казни од прекршаја                           6.872.926,98

5) Приходи по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                   343.660.102,10

6) Приходи по споразуму са ЕПС-ом                                                        55.300.043,99

Условно финансирање:

7) Приход по уговору са Канцеларијом за јавна улагања                   50.000.000,00

У случају промене обима или структуре средстава за финансирање Програма приступиће се изради измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити утврђена према критеријумима за избор појединачних позиција Програма.

Радови на уређивању грађевинског земљишта који нису обухваћени овим Програмом, могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање.

# 5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Oдржавање јавних и зелених површина, зимско одржавање, одржавање и санацију дивљих депонија, прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте, као и одређене радове на канализационој и водоводној мрежи, Општинска управа повериће ЈП ''Градска чистоћа'' Лајковац, које ће их спроводити према сопственом  Програму пословања.

За одређене активности, за које надзор није предвиђен Програмом, именоваће се надзор од стране Општинске управе.

Носиоци активности утврђени овим Програмом имају право и обавезу да предузимају све прописане мере и радње у циљу његове реализације, а посебно да у име општине Лајковац, покрећу одговарајуће поступке ради прибављања услова и сагласности, грађевинских дозвола, пријава почетка извођења радова и добијања употребне дозволе.

Носиоци активности утврђени овим Програмом у обавези су да се старају о његовој реализацији и да о остварењу Програма подносе извештаје надлежним органима општине Лајковац.

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПО ПОЗИЦИЈАМА                                                    2019                                2020                              2021

3.1.1.Решавање имовинско правних односа                                               45.929.650,96                 			       399.822,08

3.1.2.Планска документација                                                                       24.982.818,00

3.1.3.Инжењерско-техничка испитивања земљишта                                    166.440,00                   7.000.000,00

3.2.1.Асанациони радови                                                                               4.000.000,00

3.3.1.1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде                    79.242.530,00                   1.200.000,00

3.3.1.2.Објекти за основни развод чиста воде                                          185.262.473,18              156.137.924,00           172.560.245,93

3.3.1.3.Дистрибутивна мрежа         						 9.352.350,00                  31.000.000,00

3.4.1.1.Oдвођење отпадних (фекалних) вода                                            51.255.594,00                  38.285.000,00            16.285.000,00

3.4.1.2.Постројења за пречишћавање отпадних вода                                 6.235.798,98

3.4.1.3.Општи систем каналисања                                                              28.634.060,00                   1.065.082,00              1.097.034,00

3.4.1.4.Црпне станице                                                                                   16.959.045,11                15.000.000,00

3.5.1.1.Разводна мрежа 0,4 KV                                                                      2.803.080,68

3.5.1.2.Мрежајавнерасвете        					            71.000.000,00                 73.130.000,00           75.323.900,00

3.6.1.1.Транзитниимагистралнителекомуникациони водови                     3.550.000,00

3.7.1.1.Коловознеповршине							33.594.854,00               138.787.157,72           53.215.896,00

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева		13.668.425,00                 39.600.000,00

3.7.1.1.Б  Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева        49.500.000,00                 50.985.000,00           52.540.650,00

3.7.1.2.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе         5.322.926,98

3.7.1.3.Саобраћајна сигнализација                                                                4.450.000,00                   3.399.000,00              3.494.970,00

3.8.1.1.Локалне парковске површине                                                            28.740.000,00                7.725.000,00              23.156.750,00

3.8.1.2.Травњаци са украсним шибљем                                                             500.000,00                    515.000,00                  530.450,00

3.9.1.1.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене                  34.692.000,00                6.050.000,00

3.9.1.2.Локације за изградњу јавних објеката                                             531.059.694,09             34.300.000,00              22.745.434,00

3.9.1.3.Значајнији комунални објекти који се реализују

као самостални подухвати                                                                              30.959.100,00             16.000.000,00

3.9.1.4.Специфични објекти комуналне опреме                                            18.000.000,00             15.965.000,00             16.443.950,00

Укупно по годинама:	                1.279.860.840,98       636.144.163,72       437.794.102,01

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИРАЊА РАДОВА ПЛАНИРАНИХ ПО СПОРАЗУМУ О УРЕЂЕЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ ГРАЂАНА ИЗ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СКОБАЉ

| р/б | Опис | износ дин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За цео период важења Споразума 2019-2021. године |  | 2019 | 2020 | 2021 | Укупно |
| 1. | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 23.693.160,00 |  |  | 23.693.160,00 |
| 1.1 | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 23.693.160,00 |  |  | 23.693.160,00 |
| 2. | Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) | 1.184.658,00 |  |  | 1.184.658,00 |
| 2.1 | Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) | 1.184.658,00 |  |  | 1.184.658,00 |
| 3. | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији "Војни круг", у површини од 0.66.46 ха, које је у приватној својини Општине Лајковац | 11.809.855,60 |  |  | 11.809.855,60 |
| 3.1 | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији "Војни круг", у површини од 0.66.46 ха, које је у приватној својини | 11.809.855,60 |  |  | 11.809.855,60 |
| 4. | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији "Војни круг", у површини од 0.85.22 ха, које је у приватној својини | 15.143.483,21 |  |  | 15.143.483,21 |
| 4.1 | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији "Војни круг", у површини од 0.85.22 ха, које је у својини Општине Лајковац | 15.143.483,21 |  |  | 15.143.483,21 |
| 5. | Прибављање земљишта у приватној својини за изградњу саобраћајница на локацији "Војни круг", у површини од 0.77.19 ха | 13.716.562,65 |  |  | 13.716.562,65 |
| 5.1 | Прибављање земљишта у приватној својини за изградњу саобраћајница на локацији "Војни круг", у површини од 0.77.19 ха | 13.716.562,65 |  |  | 13.716.562,65 |
| 6. | Изградња саобраћајница и планиране комуналне инфраструктуре на локацији "Војни круг" ( израда техничке документације и изградња саобраћајница са две коловозне траке ширине 3,5м и обостраних тротоара ширине 2,5м дужине дужине око 1.230,00 м и саобраћајница са две коловозне траке ширине 3,0м и обостраних тротоара ширине 2,0м дужине око 515 м, као и изградња припадајуће инфраструктуре,водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др | 15.400.554,00 | 84.787.176,20 | 14.215.896,00 | 114.403.626,20 |
| 6.1 | Израда техничке документације за изградњу локалних саобраћајница на локацији "Војни круг", у укупној дужини од 300,00м, према задатом профилу уличног коридора (ширине 10,0м, са две коловозне траке ширине 3,0м и обостраним тротоарима ширине 2,0 м) са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др | 592.329,00 |  |  |  |
| 6.2 | Почетак изградње 200м ул. В.Караџића (за које је уговорено пројектовање за 800м саобраћајница у Војном кругу), планираног коридора ширине 12,0 м са две коловозне траке ширине 3,5 м и обостраних тротоара ширине 2,5 м са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др. | 14.808.225,00 |  |  |  |
| 6.3 | Наставак изградње саобраћајница на локацији "Војни круг" (спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице - код базена), у дужини од 360,00 м планираног коридора ширине 12,0 м са две коловозне траке ширине 3,5 м и обостраних тротоара ширине 2,5 м са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др. |  | 27.365.618,28 |  |  |
| 6.4 | Наставак изградње саобраћајница на локацији "Војни круг"- Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића у дужини од 670 м - планираног коридора ширине 12,0 м са две коловозне траке ширине 3,5 м и обостраних тротоара ширине 2,5 м са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др. |  | 39.651.687,92 |  |  |
| 6.5 | Изградња локалних саобраћајница у на локацији "Војни круг", у укупној дужини од 300,00м, према задатом профилу уличног коридора (ширине 10,0м, са две коловозне траке ширине 3,0м и обостраним тротоарима ширине 2,0 м), са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др. |  | 17.769.870,00 |  |  |
| 6.6 | Изградња саобраћајнице која повезује ул. Борислава Пекића са ул. Јустина Поповића, у дужини од 215,0м према задатом профилу уличног коридора (ширине 10,0м, са две коловозне траке ширине 3,0м и обостраним тротоарима ширине 2,0 м), са припадајућом инфраструктуром водоводне, канализационе мреже, јавне расвете, НН мреже и др |  |  | 14.215.896,00 |  |
| 7. | Изградњa потисно – дистрибуционог цевовода Непричава-Лајковац, дистрибуционих цевовода ВТ (водоторањ) Лајковац – ''Ловац'' – Ћелије и пратећих објеката у систему, пумпне станице ''Непричава – Лајковац'',резервоара ''Непричава-Лајковац'', мерно-регулационог блока , резервоара ''Непричава'' и ВТ (водоторањ) Лајковац на локацији ''Војни круг'' | 61.602.216,00 | 107.803.878,00 | 67.525.506,00 | 236.931.600,00 |
| 7.1 | Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', резервоара ''Непричава-Лајковац'' и мерно-регулационог блока | 61.602.216,00 |  |  |  |
| 7.2 | Изградња резервоара ''Непричава'' у Непричави |  | 7.107.948,00 |  |  |
| 7,3 | Изградња водоторња у Лајковцу (ВТ ''Лајковац'') на локацији''Војни круг'' |  | 53.309.610,00 |  |  |
| 7.4 | Изградња потисно-дистрибуционог цевовода од ПС''Непричава - Лајковац'' до ВТ ''Лајковац'' (на локацији Војни круг) |  | 47.386.320,00 |  |  |
| 7.5 | Изградња цевовода од ВТ ''Лајковац (водоторањ) Лајковац – ''Ловац'' – Ћелије , са санацијом цевовода у ул. Краља Петра I и изградњом пратећих објеката у систему |  |  | 67.525.506,00 |  |
| 8. | Израда техничке документације и изградња дистрибутивне водоводне мреже у насељеном месту Јабучје, као и прибављање техничке документације и изградња хидростанице у Вишу |  | 41.463.030,00 |  | 41.463.030,00 |
| 8.1 | Израда техничке документације и изградња дистрибутивне водоводне мреже у насељеном месту Јабучје, као и прибављање техничке документације и изградња хидростанице у Вишу |  | 41.463.030,00 |  |  |
| 9. | Прибављање земљишта у приватној својини, израда техничке документације и опремање бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и прикључак на дистрибутивну мрежу) | 29.616.450,00 | 0,00 | 0 | 29.616.450,00 |
| 9.1 | Прибављање земљишта у приватној својини за изградњу резервоара | 399.822,08 |  |  | 399822,075 |
| 9.2 | Израда техничке документације и опремање бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и прикључак на дистрибутивну мрежу) | 29.216.627,93 |  |  |  |
| 10. | Израда техничке документације и изградња дистрибутивне водоводне мреже и пратећих објеката (резервоари и хидростанице) на сеоском подручју на територији општине Лајковац (Стрмово, Пепељевац, Врачевић,Доњи Лајковац, Боговађа ) | 65.156.190,00 | 0,00 | 105.434.562,00 | 170.590.752,00 |
| 10.1 | Изградњa дистрибутивне водоводне мреже на сеоском подручју на територији општине Лајковац (наставак изградње дистрибутивне водоводне мреже у Стрмову и Пепељевцу) | 65.156.190,00 |  |  |  |
| 10.2 | Изградња цевовода од резервоара и ПС ''Ратковац'' до будућег резервоара ''Врачевић'' |  |  | 27.247.134,00 |  |
| 10.3 | Израда техничке документације и изградња резервоара ''Врачевић'' са одводом ка Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи |  |  | 24.477.995,93 |  |
| 10.4 | Израда техничке документације и дистрибуционих цевовода са пратећим објектима за Врачевић,Доњи Лајковац и Боговађу |  |  | 53.309.610,00 |  |
| 10.5 | Прибављање земљишта у приватној својини за опремање бунара | 0,00 |  | 399.822,08 |  |
| 11. | Израда техничке документације и завршетак изградње и уређења комплекса СРЦ (спортско- рекреативног центра) ''Војни круг'' (завршетак спортске инфраструктуре – помоћни терен са атлетском стазом, бунар са техничком водом и др). | 0,00 | 29.616.450,00 | 0,00 | 29.616.450,00 |
| 11.1 | Израда техничке документације и изградња и уређење комплекса СРЦ (спортско-рекреативни центар) ''Војни круг'' (завршетак спортске инфраструктуре – помоћни терен са атлетском стазом, бунар са техничком водом и др.) |  | 29.616.450,00 |  | 29.616.450,00 |
| 12 | Укупно за Споразум(1-11): | 237.323.129,47 | 263.670.534,20 | 187.175.964,00 | 688.169.627,67 |

ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац у периоду од 2019-2021. године објављује се у Службеном гласнику општине Лајковац и на званичној интернет страници општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број:__________________ од ___.___.2019. године

СЕКРЕТАР                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ		СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Илић

____________________						                                _______________________