ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2020-2022

(НАЦРТ)

На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017, у даљем тексту: Уредба), Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018), члана 62. став 1 тачка 21) Статута општине Лајковац  ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019), члана 9. и члана 61. Пословника о раду Oпштинског већа ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 12/2008), на седници одржаној дана ________.2019. године, Општинско веће oпштине Лајковац доноси:

Нацрт Плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022

Члан 1.

Следећи капитални пројекати мале, средње и велике вредности у смислу Уредбе, утврђују се као пројекти који се предлажу за укључивање у буџет општине Лајковац за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину:

| СЕКТОР: Спорт и омладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б/ранг | Назив пројектa | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта (у годинама) | Укупна вредност инвестиције (у еврима) | Укупна вредност инвестиције (у динарима) | Категорија пројекта по вредности | Реализовани трошкови + средства планирана у буџету за текућу годину | Планирана вредност реализације по годинама (у динарима) |  |  | Извор | Предлагач идеје | Овлашћени предлагач | Нови пројекат/пројекат у току | Јединица за управљање капиталним пројектом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња затвореног базена | 1301 | 2016 | 5 | 3.319.349,67 | 390.953.003,99 | Средњи | 339.319.639,37 | 51.633.364,62 |  |  | 1 3 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња и уређење комплекса спортско-рекреативног центра “Војни круг“ | 1301 | 2020 | 1 | 250.000,00 | 29.616.450,00 | Мали |  | 29.616.450,00 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи | 0401 | 2017 | 5 | 265.147.73 | 31.229.100,00 | Мали | 408.000,00 |  | 30.821.100,00 |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња фекалне канализације у Боговађи | 0401 | 2017 | 5 | 172.090,34 | 20.268.800,00 | Мали | 268.800,00 |  | 20.000.000,00 |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња мреже фекалне канализације Словац | 0401 | 2017 | 6 | 465.999,66 | 54.885.440,00 | Мали | 22.315.440,00 |  | 16.285.000,00 | 16.285.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Наставак изградње фекалне канализације МЗ Рубрибреза | 0401 | 2019 | 4 | 130.327,73 | 15.350.000,00 | Мали | 350.000,00 |  |  | 15.000.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац | 0401 | 2018 | 5 | 234.335,20 | 27.600.000,00 | Мали | 19.000.000,00 |  |  | 8.600.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Урбанизам и просторно планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног мета Лајковац | 1102 | 2019 | 3 | 2.105.620,65 | 248.000.000,00 | Средњи | 5.000.000,00 | 243.000.000,00 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Водоснабдевање дела општине Лајковац -изградња водоводне мреже у Јабучју | 1102 | 2017 | 4 | 1.137.211,01 | 134.703.001,68 | Средњи | 26.731.370,00 | 107.971.631,68 |  |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица | 1102 | 2016 | 6 | 651.233,48 | 77.136.930,00 | Средњи | 11.980.740,00 | 65.156.190,00 |  |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња потисно-дистрибуционог цевовода и пратећих објеката у систему Непричава-Лајковац-Ћелије | 1102 | 2018 | 4 | 2.012.239,82 | 238.381.600,00 | Средњи | 1.450.000,00 | 169.406.094,00 | 67.525.506,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња дистрибутивне водоводне мреже и пратећих објеката на сеоском подручју на територији општине Лајковац (Врачевић, Доњи Лајковац, Боговађа) | 1102 | 2018 | 4 | 905.194,26 | 107.234.562,00 | Средњи | 1.800.000,00 |  | 105.434.562,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Уређење Трга железничара | 1101 | 2018 | 5 | 131.091,87 | 15.440.000,00 | Мали | 240.000,00 |  |  | 15.200.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Изградња водоводне мреже у Степању | 1102 | 2019 | 4 | 130.327,73 | 15.350.000,00 | Мали | 350.000,00 |  |  | 15.000.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 8. | Опремање бунара у Горњем крају Јабучја са постројењем за пречишћавање пијаће воде, хидростаницом и резервоаром | 1102 | 2020 | 1 | 250.000,00 | 29.616.450,00 | Мали |  | 29.616.450,00 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 9. | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 1101 | 2020 | 1 | 200.000,00 | 23.693.160,00 | Мали |  | 23.693.160,00 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Опште услуге јавне управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изградња сеоске куће у Пепељевцу | 0602 | 2018 | 3 | 163.864,83 | 19.300.000,00 | Мали | 550.000,00 | 18.750.000,00 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рекострукција локалног и некатегорисаног пута Врачевић - Протићи | 0701 | 2019 | 2 | 247.851,93 | 29.192.000,00 | Мали | 15.192.000,00 | 14.000.000,00 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку | 0701 | 2018 | 4 | 483.175,07 | 57.239.720,80 | Мали | 850.000,00 | 42.173.824,80 | 14.215.896,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац | 0701 | 2018 | 5 | 461.198,84 | 54.320.000,00 | Мали | 21.420.000,00 |  | 16.100.000,00 | 16.800.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња новопланираних улица у Војном кругу | 0701 | 2020 | 3 | 382.068,26 | 45.000.000,00 | Мали | 4.000.000,00 |  | 16.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом | 0701 | 2018 | 5 | 131.091,87 | 15.440.000,00 | Мали | 440.000,00 |  |  | 15.000.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Изградња улице Војводе Путника | 0701 | 2018 | 5 | 129.478,69 | 15.250.000,00 | Мали | 250.000,00 |  |  | 15.000.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, са припадајућом комуналном инфраструктуром | 0701 | 2021 | 1 | 334.710,00 | 39.651.687,92 | Мали |  | 39.651.687,92 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 8. | Изградња саобраћајница и планиране комуналне инфраструктуре на локацији ''Војни круг'' | 0701 | 2020 | 1 | 280.785,00 | 33.263.419,65 | Мали |  | 33.263.419,65 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем | 1201 | 2014 | 7 | 394.578,99 | 46.697.476,92 | Мали | 32.899.704,05 | 13.797.772,87 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптација,санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе „17. септемба“, Лајковац | 2003 | 2018 | 3 | 2.088.749,22 | 246.012.883,00 | Средњи | 1.584.000,00 | 244.428.883,00 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Адаптација, санација и инвестиционо одржавње објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу | 2002 | 2018 | 3 | 900.669,92 | 106.080.903,10 | Средњи | 31.993.570,93 | 74.087.332,17 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња школске спортске хале у Јабучју | 2002 | 2018 | 3 | 264.832,74 | 31.192.000,00 | Мали | 792.000,00 | 30.400.000,00 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |

Члан 2.

Задужује се Одељење за буџет и финансије Општине Лајковац да капиталне пројекте из члана 1. на одговарајући начин уврсти у Нацрт буџета општине за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Члан 3.

Капитални пројекти врло мале вредности у смислу Уредбе нису саставни део Нацрта плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022 већ се дају као посебан Прилог овог Нацрта.

Пројекти из става 1. овог члана достављају се као саставни део предлога финансијских планова директних корисника буџета општине Лајковац на начин предвиђен Упутством за припрему Одлуке о буџету општине Лајковац за 2020. са пројекцијама за 2021. и 2022.

Приликом усвајања ревидираног плана јавних инвестиција у смислу члана 21. став 3. Уредбе, Општинско веће утврђује и капиталне пројекте врло мале вредности који се укључују у буџет општине Лајковца за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Члан 4.

Поступајући у складу са Законом и Уредбом, Општинско веће општине Лајковац ће до 1. октобра текуће године донети ревидирани План јавних инвестиција општине Лајковац за период 2020-2022.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број:                     од               .2019. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Андрија Живковић

Образложење

У складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017), јединице локалне самоуправе су у обавези да донесу План јавних инвестиција. План јавних инвестиција је вишегодишњи документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране према приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

Овлашћени предлагач капиталног пројекта је директни корисник буџетских средстава који за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге идејa за капиталне пројекте. Такође, овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање капиталног пројекта Одељењу за буџет и финансије Општине Лајковац, у складу са буџетским календаром.

Општинско веће је у складу са Уредбом, Решењем број 06-23/19-III од 15.03.2019. године именовало Комисију за капиталне инвестиције општине Лајковац. Задатак Комисије је да након достављања предлога од стране овлашћеног предлагача Одељењу за буџет и финансије за укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године.

Овлашћени предлагач Општинска управа је, на основу добијених предлога идеја капиталних пројеката извршила анализу, оцену и селекцију предлога идеја капиталних пројеката из своје надлежности у складу са чланом 12. и 13. Уредбе и рангиране предлоге по значају 21.08.2019. године доставила Одељењу за буџет и финансије ради њиховог укључивања у План јавних инвестиција општине Лајковац за буџетску 2020. и наредне две фискалне године.

Одељење за буџет и финансије извршило је прелиминарну контролу комплетности достављене документације из чл. 19. и 20. ове Уредбе, и на основу члана 19-21. исте Уредбе доставило Комисији за капиталне инвестиције општине Лајковац  селектоване предлоге за финансирање капиталних пројекта овлашћеног предлагача Општинске управе са комплетном документацијом из члана 19. и 20. Уредбе ради рангирања капиталних пројеката средње вредности по секторима по члану 22. Уредбе као и Преглед врло малих пројеката предложених за укључивање у буџет ради сагледавања укупног обима инвестиција.

Комисија за капиталне инвестиције општине Лајковац је извршила рангирање капиталних пројеката средње вредности по секторима и записник који садржи преглед рангираних пројеката са образложењем доставила Одељењу за буџет и финансије. Образложење рангирања садржи и преглед критеријума којима се руководила Комисија и то:

- Статус пројекта

- Стратешка релевантност (усклађеност са стратегијом општине Лајковац)

- Започет/незапочет (капитални пројекти чија је реализација у току имају приоритет)

- Задовољење основних потреба становништва

- Постојање техничке (пројектне) документације (пројекат за извођење радова)

- Општост (да ли служи делу или целини заједнице)

- Повезаност са осталим пројектима који су у поступку реализације или су већ реализовани

- Финансијски утицај

- Финансијска одрживост

- Пројекат доноси нове приходе

- Степен обезбеђености финансијских средстава из других извора (учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника)

- Утицај на економски развој

- Утицај на подстицање локалног економској развоја у општини Лајковац (запошљавање, инвестиције...)

- Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

- Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга

- Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских рeсурсa

- Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa живoт привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм инфрaструктурoм

- Утицај на животну средину

- Знатно унапређује животну средину

- Унапређује животну средину

- Неутралан је у односу на животну средину

- Ризици

- Неизводљивост пројекта (недовољно обезбеђена средства, промена законске регулативе)

- Политички ризици

- Неиспуњење уговора

- Ризици везани за имплементацију пројекта и добијање употребне дозволе (могућност испуњења урбанистичких услова)

Полазећи од Записника који је доставила Комисија за капиталне пројекте средње вредности, и имајући у виду претходно достављене захтеве овлашћених предлагача за капиталне пројекте мале вредности, Одељење за буџет и финансије припремило је свеобухватан Нацрт плана јавних инвестиција за период 2020-2022 са прегледом капиталних пројеката врло мале вредности о којима се изјашњава Општинско веће општине Лајковац.

Општинско веће, усваја Нацрт плана јавних инвестиција општине Лајковац за период 2020-2022 утврђивањем листе капиталних пројеката као у члану 1. овог акта.

Нацртом плана јавних инвестиција обухваћено је укупно 29 пројеката који треба да буду укључени у Одлуку о буџету за 2020. годину, са пројекцијама трошкова за 2021. и 2022. годину. Процењени трошкови капиталних пројеката из Нацрта плана јавних инвестиција за буџетску 2020. годину износе 1.230.646.260,71 динара, од чега 57.995.000,00 динара из извора 1 – Приходи из буџета, 589.540.045,54 динара из извора 4 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица (по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“), а 583.111.215,17 динара из извора 5 – Канцеларија за управљање јавним улагањима. Процењује се да је за 2021. годину потребно обезбедити средства у износу од 286.382.064,00 динара, од чега 99.206.100,00 динара из извора 1 – Приходи из буџета а 187.175.964,00 динара из извора 4 - по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. За 2022. годину је потребно обезбедити средства у износу од 141.885.000,00 динара, из извора 1 – Приходи из буџета.

Због ограниченог буџета за капиталне пројекте, овим Нацртом се за финансирање из прихода буџета у 2020. години предлажу само пројекти за које су преузете обавезе по уговорима на више година и пројекти за које су преузете обавезе по Програмима коришћења наменских средстава у 2019. години а процењује се да њихова реализација неће бити окончана до краја године.  За остале пројекте, чије је финансирање Планом јавних инвестиција за период 2019-2021 година било планирано из буџетских прихода у 2020 години, динамика финансирања се овим Нацртом предлаже за 2021 и 2022 годину. Уколико се у току 2020. године обезбеде средства за финансирање ових пројеката из алтернативних извора (преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, по конкурсима Министарстава, из донација, суфицита или додатних прихода буџета и др.) изменама Плана јавних инвестиција биће измењена и њихова динамика финансирања. Нацртом су обухваћени и сви започети и нови пројекти чија се реализација планира преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС и ЕПС Србија - Огранак РБ Колубара Лазаревац. Део ових пројеката по већ потписаним Споразумима и Уговорима укључује се у буџет за 2020.годину а део се у Нацрту планира условно и биће укључен у буџет по потписивању предложених нових Споразума и Уговора у току године.

У сектору Спорт и омладина, Нацртом плана јавних инвестиција обухваћен је наставак реализације пројекта изградње затвореног базена, а чији је циљ заокружење комплекса спортско-рекреативног центра. Завршени су радови на самој изградњи базена, изграђена је трафостаница, док се у наредном периоду очекује завршетак радова на партерном уређењу око базена и изградњи котларнице.  Изградња котларнице за базен финансира се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити побољшани услови и подигнут квалитет живота локалног становништва.

У сектору Заштита животне средине, Нацрт плана јавних инвестиција обухвата наставак пројеката изградње мреже фекалне канализације Словац, Боговађа и Рубрибреза као и постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи чија се реализација помера за 2021. и 2022. годину због укидања прихода буџетског фонда за заштиту животне средине из кога су пројекти финансирани. Пројектом изградње мреже фекалне канализације за насеља Словац и Непричава, која укључује гравитациону канализацију са две црпне станице и 4 колектора, решава се проблем одвођења отпадних вода које ће бити пречишћаване у ППОВ Словац. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи планирана је у циљу пречишћавања свих отпадних вода из насеља, које не смеју нарушити прописани квалитет воде реке Љиг. Изградња канализационе мреже, која се укључује на ППОВ утицаће на чистију околину и самим тим удобнији живот за становнике Боговађе. Још један значајан пројекат у овом сектору односи се на улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац чији се наставак реализације помера за 2022. годину. Пројекат обухвата уређење речног тока реке Колубаре, у циљу регулације речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите локалних и некатегорисаних путева поред обала водотокова.

У сектору Урбанизам и просторно планирање, Нацртом плана јавних инвестиција ставља се фокус на решавање дугогодишњих проблема у области водоснабдевања, како би се водоводним системима обухватила и она насеља која су се раније снадбевала из властитих бунара. У том циљу наставља се изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, која ће бити саставни део Колубарског регионалног система за снабдевање водом „Стубо-Ровни“. Планира се и наставак изградње примарне водоводне мреже у Јабучју, чиме ће и проблем водоснабдевања његових мештана бити решен формирањем новог изворишта са постројењем за пречишћавање воде и постојећим резервоарским просторима. Већи део средстава за финансирање ових пројеката за период 2020-2022 обезбеђен је по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. На Колубарски регионални систем за снабдевање водом ће бити повезана и водоводна мрежа у Степању која је планирана за финансирање у 2022. години. Пројектом Реконструкције и санације водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац предвиђена је комплетна реконструкција и санација цевовода у оквиру постојећег водоводног дистрибуционог система Лајковца. Пројекат има за циљ квалитетније снабдевање водом кроз редукцију и боље управљање губицима у водоводној мрежи који проузрокују непотребно високе оперативне трошкове, нерационално коришћење ограничених водних ресурса и угрожавају нормално снабдевање водом. Израдом SCADA система решавају се проблеми неадекватног система праћења, контроле и управљања водоводним системом. По Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара о уређењу локација за расељавање грађана из насељеног места Скобаљ“ планирана је изградња мреже и пратећих објеката за водоснабдевање у систему Непричава-Лајковац-Ћелије, као и у сеоским подручјима (Јабучје, Пепељевац, Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађа). Израдом Плана генералне регулације за насељено место Јабучје планира се уређење грађевинског подручја, траса, коридора, јавних саобраћајних површина, регулација површина јавне намене и мреже комуналне инфраструктуре. У Горњем крају Јабучја се такође планира опремање бунара са постројењем за пречишћавање пијаће  воде, хидростаницом и резервоаром. Поред наведених, у овом сектору је обухваћен и пројекат који за циљ има уређење Трга железничара.

У сектору Опште услуге јавне управе, обухваћен је пројекат изградње сеоске куће у Пепељевцу. Један део објекта користиће се као пословни простор месне заједнице Пепељевац, док ће се други део користити за културне садржаје и потребе ФК Пепељевац. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити задовољене друштвене потребе од значаја за мештане Пепељевца на које ће се односити непосредни резултати пројекта.

У сектору Саобраћај и саобраћајна инфраструктура, поред пројеката чија је реализација у току, Нацртом плана јавних инвестиција предвиђени су и нови пројекти, с обзиром да је развој саобраћајне инфраструктуре један од стратешких правца  којим општина треба да се креће како би се постигао основни циљ, а то је одрживи развој општине. Као примарни задатак издваја се реконструкција и санација постојеће путне мреже у циљу спречавања њене даље деградације, као и трасирање нових саобраћајница. У том циљу планира се завршетак реконструкције локалног некатегорисаног пута за Протиће, који је значајан за мештане јер спаја два краја Врачевића. За 2021. и 2022.годину предвиђен је пројекат рехабилитације, који обухвата улице Петра Бојовића и Гргура Бранковића, као и локалне и некатегорисане путеве у неколико села (Јабучје, Стрмово, Степање, Бајевац). Постојећу мрежу саобраћајница треба допунити новим трасама, које ће пратити планирани развој насеља па се, у том циљу, у 2021. и 2022. години планира изградња нових улица у Војном кругу које ће омогућити ефикасније инфраструктурно (саобраћајно) повезивање појединих зона у оквиру градског подручја. Пројекти изградње улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку и саобраћајница на локацији Војни круг са припадајућом инфраструктуром, као и изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића спроводе се у циљу инфраструктурног опремања локација за будућа расељавања становника из насељеног места Скобаљ и финансираће се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“, а по основу Плана инвестиција површинског копа „Тамнава-Западно поље“ на подручју општине Лајковац.

У сектору Култура, Нацртом плана јавних инвестиција обухваћени су завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем, који се спроводе у циљу очувања културно-историјског наслеђа.

У сектору Образовање, Нацртом плана јавних инвестиција предвиђени су пројекти адаптације, санације и инвестиционог одржавање објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу и Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу, као и изградња школске спортске хале у Јабучју. Пројекти имају за циљ побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и финансира их Канцеларија за управљање јавним улагањима у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у обасти образовања, здравства и социјалне заштите.

О Нацрту плана јавних инвестиција 2020-2022 спровешће се јавна расправа до 18.09.2019. године.

Руководилац Одељења за буџет и финансије

Татијана Панић

Прилог

Преглед капиталних пројеката врло мале  вредности у смислу Уредбе,  који се предлажу за укључивање у буџет општине Лајковац за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину:

| Редни број/ранг/приоритет |  | Назив пројектa | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта (у годинама) | Укупна вредност инвестиције (у еврима) | Укупна вредност инвестиције (у динарима) | Извор | Реализовани трошкови + средства планирана у буџету за текућу годину | Планирана вредност реализације по годинама (у динарима) |  |  |  | Нови пројекат/пројекат у току | Јединица за управљање капиталним пројектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |
| Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња улице Момчила Радовановића са кишном и фекалном канализацијом |  | 0701 | 2018 | 3 | 70.725,08 | 8.330.000,00 | 1 | 330.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња улице 1300 каплара са кишном и феканом канализацијом |  | 0701 | 2019 | 2 | 31.074,88 | 3.660.000,00 | 1 | 660.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| Сектор: Урбанизам и просторно планурање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Санација клизишта у Пепељевцу |  | 1101 | 2018 | 2 | 61.979,96 | 7.300.000,00 | 1 | 300.000,00 |  |  |  | 7.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња подстанице у Извиђачкој |  | 1102 | 2019 | 2 | 28.018,34 | 3.300.000,00 | 1 | 300.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња капеле у Пепељевцу |  | 1102 | 2019 | 2 | 28.018,34 | 3.300.000,00 | 1 | 300.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња подстанице у Ћелијама |  | 1102 | 2019 | 2 | 28.018,34 | 3.300.000,00 | 1 | 300.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Примарни довод воде од амбуланте до школе у Врачевићу |  | 1102 | 2018 | 3 | 10.494,14 | 1.236.000,00 | 1 | 36.000,00 |  |  |  | 1.200.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| Сектор: Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул.Петра Бојовића |  | 0401 | 2017 | 5 | 71.183,56 | 8.384.000,00 | 1 | 384.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња фекалне црпне станице Ћелије |  | 0401 | 2019 | 3 | 62.591,27 | 7.372.000,00 | 1 | 372.000,00 |  |  |  | 7.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња фекалне канализације у улици Моравској |  | 0401 | 2019 | 2 | 27.508,91 | 3.240.000,00 | 1 | 240.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња фекалне канализације Шеринка-крак Милиновића |  | 0401 | 2019 | 3 | 11.020,55 | 1.298.000,00 | 1 | 198.000,00 |  | 100.000,00 |  | 1.000.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња фекалне канализације-Железнички мост у Ћелијама ППОВ Ћелије |  | 0401 | 2020 | 2 | 61.979,96 | 7.300.000,00 | 1 |  |  | 300.000,00 |  | 7.000.000,00 | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Изградња фекалне канализације у улици Дринској |  | 0401 | 2020 | 2 | 22.499,57 | 2.650.000,00 | 1 |  |  | 150.000,00 |  | 2.500.000,00 | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Изградња фекалне канализације у улици Милована Глишић |  | 0401 | 2020 | 2 | 17.999,66 | 2.120.000,00 | 1 |  |  | 120.000,00 |  | 2.000.000,00 | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |

Прилог садржи укупно 14 пројеката врло мале вредности, од којих су 11 пројекти чија је реализација у току а 3 су нови капитални пројекти.

Средства за капиталне пројекте врло мале вредности нису планирана за буџетску 2020. годину. За њихову реализацију потребно је у буџету обезбедити средства у износу од 670.000,00 динара за 2021. годину а 58.700.000,00 динара за 2022. годину.