Општина Лајковац

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Општина Лајковац

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1.	УВОДНЕ ОДРЕДБЕ	3

2.	ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ	4

3.	ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА	5

3.1.1.	Решавање имовинско-правних односа	5

3.1.2. Урбанистички планови – планска документација	6

3.2.1. Асанациони радови	6

3.3.1.  Систем водоснабдевања	6

3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде	6

3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде	7

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа	8

3.4.1. Систем канализације	8

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода	8

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање	9

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)	9

3.4.1.4. Црпне станице	10

3.5.1. Електро-енергетска мрежа	10

3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV	10

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете	11

3.7.1. Саобраћајне површине	11

3.7.1.1. Коловозне површине	11

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева	13

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева	14

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе	14

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација	15

3.8.1. Уређење парковских површина	15

3.8.1.1. Локалне парковске површине	15

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем	15

3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима	15

3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;	15

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)	16

3.9.1.3. Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати	17

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме	18

4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА................................................................................................................19

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРМА............................................................................................19

Нацрт

На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)  и чланова 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС'', бр. 27/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана _________.2019.године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим програмом ближе се уређује садржина, поступак и начин уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лајковац.

Члан 2.

Програм обезбеђује да радови на уређивању грађевинског земљишта у 2020. години, буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње на територији општине Лајковац.

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на територији општине Лајковац, без обзира на њихове специфичности у погледу извора и услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл, као и на посебне надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.

Члан 3.

Програмом се омогућава просторно и временско усклађивање свих активности на просторном развоју и изградњи општине Лајковац, како међусобно тако и са могућностима и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и урбанистичке планове и развојне програме.

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења Програма, омогућава се:

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа између улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, кроз усклађивање динамике и других услова изградње појединих објеката;

3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта, у целини и по појединим подручјима изградње и врстама радова и

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршење предвиђених радова.

Члан 4.

Програм се доноси за 2020. годину, и обухвата радове који су планирани у тој буџетској години.

Члан 5.

Програм садржи:

1) уводни део,

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине Лајковац;

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта и

5) мере за спровођење Програма.

- ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја општине Лајковац, као  модерне општине која је спремна да се интегрише у савремене европске токове са:

- развијеном привредом, туризмом и предузетништвом,

- изграђеном квалитетном и модерном инфраструктуром,

- високим степеном енергетске ефикасности,

- очуваном животном средином,

- високим степеном запослености и без сиромаштва,

- ефикасном општинском администрацијом и

- очуваним културно- историјским наслеђем.

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као уопштених дугорочних циљева чијом реализацијом ће се достићи основни циљ – одрживи развој општине Лајковац чији су стратешки циљеви:

- квалитетно и квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура,

- успостављена модерна и ефикасна локална самоуправа и

- достигнути одржив економски развој.

У том смислу неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску документацију за развој саобраћајне инфраструктуре у односу на целокупан локални развој, изместити локалне и регионалне путеве у складу са динамиком измештања насеља као последица развоја површинских копова и индустријско енергетског комплекса и изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, као и унапредити квалитет и квантитет јавно комуналних услуга. Јавно комуналне услуге подразумевају послове везане за управљање комуналним отпадом, снабдевање пијаћом водом и управљање отпадним водама. Главно питање које треба решитиу оквиру овог циља је цена коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. Цена комуналних производа и услуга треба да уважи начело покрића свих трошкова и омогући развој комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и реалним могућностима за увођење комуналних услуга у приградска насеља и села.

- ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА

    - Решавање имовинско-правних односа

| р.б | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибављање земљишта које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, К.п. бр. 35/1 КО Лајковац | 2649m² |  | 3.100.000,00 |
| 2. | Прибављање земљишта које је у приватној својини за изградњу Шумадијске улице, K.п. бр. 40 КО Лајковац | 260 m² |  | 300.000,00 |
| 3. | Накнада на име конституисања права службености пролаза | 90 m |  | 400.000,00 |
|  | Надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре током извоћења радова |  |  | 1.600.000,00 |
|  | Накнада за експроприсано земљиште за изградњу фекалне мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи К.п. бр. 328/1 КО Лајковац | 0.00.10 ha |  | 120.000,00 |
| 5. | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг, у површини од 0.85.22.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО Лајковац | 0.85.22 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 15.143.483,21 |
| 6. | Прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг, у површини од 0.77.19.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,2209/2,2217,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2184/2,2181/1,2181/2 КО Лајковац | 0.77.19 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 13.716.562,65 |
| 7. | Прибављање земљиштa за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг у површини од 0.66.46 ха, које је у својини општине Лајковац, K.п. 2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац | 0.66.46 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 11.809.855,60 |
| 8. | Прибављање земљишта у приватној својини у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу), К.п бр. 6508 КО Јабучје | 0.00.40 ha | Условно по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 296.164,50 |
| 9. | Прибављање земљишта за изградњу улице 1300 каплара, к.п. 229/6, КО Рубрибреза | 320 m |  | 360.000,00 |

### 3.1.2. Урбанистички планови – планска документација

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) | 3,87 hа | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 1.184.658,00 |
| 2. | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 4.549 hа | Условно по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 23.693.160,00 |
| 3. | Пројекат препарцелације улице Шумадијска, к.п. 35/1, КО Лајковац-пренета обавеза | 2649 m2 |  | 100.000,00 |
| 4. | Пројекат препарцелације Победа, к.п. 508, КО Лајковац- пренета обавеза | 2388 m2 |  | 100.000,00 |
| 5. | Пројекат препарцелације улице Немањина, к.п. 460, КО Лајковац- пренета обавеза | 618 m2 |  | 100.000,00 |
| 6. | Пројекат препарцелације за дубински бунар у Јабучју Милићи Горњи крај- пренета обавеза | 30 а |  | 100.000,00 |
| 7. | Пројекат препарцелације за црквену порту у Јабучју- пренета обавеза | 30 а |  | 100.000,00 |

### 3.2.1. Асанациони радови

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Накнада штете настале услед извођења радова (по судским и вансудским поравнањима) |  |  | 2.000.000,00 |

### 3.3.1.  Систем водоснабдевања

### 3.3.1.1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже Пепељевац - Стрмово - Придворица - I фаза-пренета обавеза | 5.000 m ɸ 100 13.300m ɸ 110 ɸ 90 ɸ 63 |  | 2.824.576,26 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 14.420,15 |
|  | Наставак изградње дистрибутивне водоводне мреже у Стрмову и Пепељевцу |  | Условно по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 64.456.190,00 |
|  | Надзор |  |  | 700.000,00 |
| 2. | Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац - пренета обавеза | 1.500 m ɸ 90 ɸ 250 ɸ 280 |  | 2.490.500,00 |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 77.100,00 |

### 3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња дела водоводне мреже у Јабучју | 11.147 m ɸ 110 ɸ 160 | Фин. по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 51.048.306,27 |
|  | Надзор |  |  | 710.721,00 |
| 2. | Израда техничке документације за изградњу цевовода Ратковац - Врачевић и резервоара у Врачевићу-пренета обавеза | 5.500 m ɸ 160 |  | 1.314.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 150.000,00 |
| 3. | Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу) | ИДР,ПГД,ПЗИ |  | 770.028,00 |
|  | Опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде са резервоаром и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу), КП 6508 КО Јабучје | 200м3 7лит/сек | Условно по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 28.150.257,50 |
|  | Надзор |  |  | 400.000,00 |
|  | Усаглашавање техничке документације (ГП ВДС Лајковац)-пренета обавеза | 8 km ɸ280 ɸ315 |  | 1.419.840,00 |
| 4. | Изградња ПС ''Непричава-Лајковац'', резервоара ''Непричава-Лајковац'' и мерно-регулационог блока | 40лит/сек 600 m³ Мрб 2,5х6 | Условно по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 60.702.216,00 |
|  | Надзор |  |  | 900.000,00 |

### 3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Степање-пренета обавеза | 3.000 m ɸ90 ɸ 110 ɸ 160 |  | 254.520,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |
| 2. | Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) мерних места на магистралном цевоводу Лајковац - Лазаревац-пренета обавеза | 11 ком. |  | 3.052.350,00 |
| 3. | Реконструкција водоводне мреже у индустријској зони-пренета обавеза | 80 m ɸ 110 |  | 780.000,00 |
| 4. | Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне намене-пренета обавеза | ɸ 110 ɸ 50 |  | 800.000,00 |
|  | Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне намене |  |  | 600.000,00 |
| 5. | Израда техничке документације за изградњу водовода у Марковој Цркви | 3 km |  | 400.000,00 |
| 6. | Израда техничке документације за изградњу подстанице у Извиђачкој | 11,7 l/s |  | 300.000,00 |
| 7. | Израда техничке документације за изградњу подстанице у Ћелијама | 7,8 m2 3 пумпе |  | 300.000,00 |
| 8. | Извођење радова на изградњи прикључка на воду ППОВ Словац | 250 m ɸ 50 |  | 1.800.000,00 |
| 9. | Израда техничке документације за реконструкцију и санацију водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац-пренета обавеза | 25000m2000 ком ɸ 25 ɸ 63 ɸ 90 |  | 1.353.000,00 |
|  | Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац |  | Условно средствима Канц.за јавна улагања | 240.000.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 3.000.000,00 |

### 3.4.1. Систем канализације

### 3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза-пренета обавеза | 2.000 m ɸ250 ɸ200 |  | 288.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |
| 2. | Изградња мреже фекалне канализације Словац-пренета обавеза | 3.000 m ɸ200 |  | 20.339.380,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 180.620,00 |
| 3. | Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац-пренета обавеза | 100 m ɸ200 ɸ250 |  | 79.169,28 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 6.264,00 |
| 4. | Усаглашавање главног пројекта фекалне канализације насеља Јабучје-други део- пренета обавеза | 4 km |  | 198.000,00 |
| 5. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) фекалне канализације у улици Београдски пут | 400м ɸ200 |  | 300.000,00 |
| 6. | Израда студије постојећег стања канализационог система на територији општине Лајковац | 40m3 на дан ɸ250 капацитет постројења 1700м дужина кан.мреже |  | 600.000,00 |

### 3.4.1.2. Постројења за пречишћавање

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац -пренета обавеза | 40m3 |  | 5.609.252,34 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 71.237,50 |
|  | Технички пријем | 40m3 180 m3 на дан |  | 350.000,00 |
|  | Пројекат изведеног стања ППОВ Ћелије |  |  | 720.000,00 |
|  | Процена утицаја затеченог стања ППОВ Ћелије за насељено место Лајковац |  |  | 480.000,00 |

### 3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прикључци на канализацију јавних објеката-пренета обавеза | 180 m3 на дан |  | 750.000,00 |
|  | Прикључци на канализацију јавних објеката |  |  | 700.000,00 |

### 3.4.1.4. Црпне станице

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације(ИДР, ПГД) фекалне црпне станице Ћелије - пренета обавеза | 45m3 на дан |  | 372.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације(ИДР, ПГД) фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул. Петра Бојовића - пренета обавеза | 1.200 m 10m3 на дан |  | 384.000,00 |
| 3. | Изградња црпне станице Борверк - пренета обавеза | 85 m3 на дан |  | 914.089,56 |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 13.345,71 |
| 4. | Изградња фекалне црпне станице Словац | 15 m3на дан |  | 3.500.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 50.000,00 |
|  | Извођење радова због прикључка на струју фекалне црпне станице Словац |  |  |  |
|  |  |  |  | 900.000,00 |
| 5. | Изградња фекалног колектора у Индустријској зони - пренета обавеза | 1.123 m ɸ 400 |  | 7.560.760,80 |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 88.460,90 |

### 3.5.1. Електро-енергетска мрежа

### 3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрична бројила | 20 kom |  | 100.000,00 |
| 2. | Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. | 15 |  | 100.000,00 |
| 3. | Прикључак на црпну станицу Борверк | 22 kW |  | 150.080,68 |
| 4. | Прикључак на струју свлачионице Непричава | 15kW |  | 120.000,00 |
| 5. | Прикључак на струју ОШ Бајевац | 15kW |  | 100.000,00 |
| 6. | Прикључак на струју СШ „17. септембар“ | 22kW |  | 120.000,00 |
| 7. | Прикључак на струју капеле у Рубрибрези | 15kW |  | 100.000,00 |
| 8. | Прикључак на струју-градски трг | 22kW |  | 100.000,00 |
| 9. | Прикључак на струју-базен | 22kW |  | 240.000,00 |
| 10. | Прикључак на јавну расвету Јабучје-Грчићи | 15 kW |  | 120.000,00 |
| 11. | Прикључак струје на бунар у Пепељевцу | 22 kW |  | 120.000,00 |
| 12. | Прикључак на јавну расвету Врачевић-Барањски крај | 22 kW |  | 120.000,00 |
| 13. | Прикључак на струју фекалне црпне станице Словац | 22 kW |  | 150.000,00 |
| 14. | Прикључак на јавну расвету Боговађа Митровића крај | 15 kW |  | 100.000,00 |
| 15. | Прикључак на јавну расвету Бајевац Васиљевићи | 15 kW |  | 100.000,00 |
| 16. | Прикључак на јавну расвету Јабучје Радованчевића крај | 15 kW |  | 100.000,00 |
| 17. | Прикључак на струју капеле у Јабучју | 15 kW |  | 100.000,00 |

### 3.5.1.2. Мрежа јавне расвете

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јавна расвета по мерним местимa-пренета обавеза | 102 м.места |  | 7.400.000,00 |
|  | Јавна расвета по мерним местима |  |  | 52.500.000,00 |
| 2. | Одржавање јавне расвете са материјалом | 500 светиљки |  | 3.000.000,00 |

### 3.7.1. Саобраћајне површине

### 3.7.1.1. Коловозне површине

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за изградњу улице која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку-пренета обавеза | 800 m |  | 702.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације за изградњу улице Момчила Радовановића са кишном канализацијом-пренета обавеза | 310 m |  | 132.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |
| 3. | Израда техничке документације за изградњу улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом-пренета обавеза | 577 m |  | 175.824,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 40.000,00 |
| 4. | Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи-пренета обавеза | 2,3 km |  | 21.853.624,40 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 206.200,00 |
| 5. | Израда техничке документације за улицу Нова 1 | 150 m |  | 90.000,00 |
| 6. | Израда техничке документације за улицу Нова 2 | 180 m |  | 200.000,00 |
| 7. | Израда техничке документације за улицу Нова 3 | 330 m |  | 115.000,00 |
| 8. | Израда техничке документације за наставак Хајдучке улице | 160 m |  | 95.000,00 |
| 9. | Израда техничке документације за изградњу локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром | 300m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 592.329,00 |
|  | Изградња локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром |  |  | 17.519.870,00 |
|  | Надзор |  |  | 250.000,00 |
| 10. | Изградња улице Вука Караџића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 200m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 14.608.225,00 |
|  | Надзор |  |  | 200.000,00 |
| 11. | Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу-спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код базена са припадајућом комуналном инфраструктуром | 360 m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 27.015.599,80 |
|  |  |  |  | 350.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |
| 12. | Израда техничке документације за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 670 m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 580.482,42 |
|  | Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром |  |  | 38.571.205,50 |
|  | Надзор |  |  | 500.000,00 |
| 13. | Израда техничке документације за изградњу локалног и некатегорисаног пута у Врачевићу-Бабовићи | 1600м |  | 700.000,00 |
| 14. | Израда техничке документације за паркинг простор испред зграде ''Силоса'' | 3500м2 |  | 600.000,00 |

### 3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције рехабилитација локалног некатегорисаног пута: | обим јед. мере | напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице Kраља Милутина-пренета обавеза | 650 m |  | 50.000,00 |
|  | Рехабилитација улице Краља Милутина |  |  | 5.700.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 100.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице Петра Бојовића-пренета обавеза | 850 m |  | 50.000,00 |
| 3. | Израда техничке документације за рехабилитацију улице Гргура Бранковића-пренета обавеза | 200 m |  | 50.000,00 |
| 4. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – пут поред дома-пренета обавеза | 50 m |  | 50.000,00 |
| 5. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Стрмово – Гајски пут-пренета обавеза | 900 m |  | 50.000,00 |
| 6. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Степање – Гујари-пренета обавеза | 600 m |  | 50.000,00 |
| 7. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – С. Село-пренета обавеза | 1100 m |  | 50.000,00 |
| 8. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – Павловићи-пренета обавеза | 400 m |  | 50.000,00 |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута Бајевац - Павловићи |  |  | 3.450.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 50.000,00 |
| 9. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Бајевац – Петровићи-пренета обавеза | 1100 m |  | 50.000,00 |
| 10. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Јабучје – Мирковићи, Јосиповићи, Дубрава-пренета обавеза | 1700 m |  | 50.000,00 |
| 11. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута у Непричави-Милошевићи-пренета обавеза | 400 m |  | 50.000,00 |
|  | Рехабилитација некатегорисаног пута у Непричава-Милошевићи |  |  | 2.310.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 30.000,00 |
| 12. | Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје Ђорићи-Петровићи-пренета обавеза | 850 m |  | 7.090.551,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 88.500,00 |

### 3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац-пренета обавеза | 9.000 m 2 |  | 1.923.253,08 |
|  | Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац |  |  | 6.200.000,00 |
| 2. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - камен | 5.000 m3 |  | 4.000.000,00 |
| 3. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - пропусти | 500 m ɸ 500, ɸ 600, ɸ 800, ɸ 1000 |  | 2.000.000,00 |
| 4. | Зимско одржавање путева и јавних површина | 139,45 km |  | 5.000.000,00 |
| 5. | Кошење површина поред путева тарупом | 640.000м2 годишње |  | 5.036.800,00 |
| 6. | Чишћење улица и тротоара чистилицом | 400 часова годишње |  | 1.616.240,00 |
| 7. | Чишћење улица и тротоара | 7.000.000,00 m2 годишње |  | 18.900.000,00 |
| 8. | Прање и прскање улица | 250 цистерни x 8m3 |  | 2.341.070,00 |
| 9. | Уређење и чишћење канала | 5 km |  | 2.000.000,00 |

### 3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе

| р.б. | опис позиције | обим.јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аутобуска стајалишта-пренета обавеза | 4 |  | 1.096.800,00 |
| 2. | Заштитна ограда у Јабучју | 135 m |  | 700.000,00 |
| 3. | Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у насељу Словац | Дужина пешачке ограде 500м, 2 пеш.прелаза |  | 200.000,00 |

### 3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација)-пренета обавеза | 900 m2 |  | 551.100,00 |
|  | Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација) |  |  | 800.000,00 |
| 2. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (вертикална сигнализација)-пренета обавеза | 90 ком. |  | 577.488,00 |
|  | Управљање саобраћајном инфраструктуром (вертикална сигнализација) |  |  | 600.000,00 |
| 3. | Одржавање пружних прелаза | 3 п.п. |  | 1.940.000,00 |

### 3.8.1. Уређење парковских површина

### 3.8.1.1. Локалне парковске површине

| р.б. | опис позиције | обим по јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно кошење зелених површина | 480.000 m2 годишње |  | 4.416.000,00 |
| 2. | Изградња градског трга са елементима парковског уређења-пренета обавеза | 10 a |  | 6.830.000,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 84.806,00 |
| 3. | Одржавање фонтане | 1 велики сервис годишње, 7 малих сервиса годишње |  | 600.000,00 |

### 3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уређење цвећа | 2.000,00 ком. |  | 300.000,00 |

### 3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима

### 3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу свлачионице ФК Задругар | 96 m2 |  | 120.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације за капелу у Пепељевцу | 50 m2 |  | 300.000,00 |
| 3. | Санација дома МЗ Ратковац | 70 m2 |  | 900.000,00 |
| 4. | Санација крова на свлачионици у Ћелијама | 210 m2 |  | 600.000,00 |
| 5. | Санација трибина у Јабучју | 713 m2 |  | 900.000,00 |
| 6. | Санација свлачионице у Доњем Лајковцу | Керамика 31,26 м2 Кречење 94,57 м2 |  | 600.000,00 |

### 3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завршетак радова на ОШ „Миле Дубљевић“-амфитеатар-пренета обавеза | 1110 m2 |  | 3.155.269,78 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 50.000,00 |
| 4. | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта средње школе „17.септембра“ | 2.800 m2 | Канц.за управ. јавна улагањима | 240.708.883,00 |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу |  |  | 1.600.000,00 |
|  | Енергетски пасош за СШ'’17.септембар'' |  |  | 100.000,00 |
|  | Ангажовање координатора безбедности градилишта за СШ '’17. септембар'' |  |  | 150.000,00 |
| 5. | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта основне школе „Миле Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза | 625 m2 | Канц.за управ. јавна улагањима | 77.669.867,57 |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза |  |  | 844.694,00 |
|  | Енергетски пасош за ОШ у Бајевацу |  |  | 100.000,00 |
|  | Ангажовање координатора безбедности градилишта за ОШ у Бајевцу |  |  | 150.000,00 |
| 6. | Израда техничке документације за изградњу школске спортске хале у Јабучју-пренета обавеза | 800 m2 |  | 396.000,00 |
|  | Израда школске спортске хале у Јабучју |  | Условно Канц. За Јавна. Ул. | 30.000.000,00 |
| 7. | Изградња затвореног базена - пренета обавеза | 925m2 |  | 36.612.997,12 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 512.581,96 |
|  | Радови на изградњи котларнице базена-пренета обавеза |  | Фин. по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 36.093.364,62 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 294.762,47 |
|  | Радови на изградњи трафостанице-пренета обавеза |  | Фин. по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 5.697.334,97 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 41.780,46 |
|  | Партерно уређење око базена-пренета обавеза |  |  | 17.200.000,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 300.000,00 |
|  | Технички пријем базена |  |  | 600.000,00 |
| 8. | Израда техничке документације за завршетак конака Брена Михаиловић | 2 конака 130,53 а-партер | Фин. По споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 300.000,00 |
|  | Завршетак радова на изградњи и санацији Конака Брене Михаиловић |  |  | 4.626.720,00 |
|  | Прикључак на водоводну и канализациону мрежу |  |  | 1.621.052,87 |
|  | Израда техничке документације за партерно уређење око конака |  |  | 400.000,00 |
|  | Партерно уређење око конака |  |  | 6.570.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 100.000,00 |
|  | Конзерваторски надзор над извођењем радова на завршетку радова на изградњи и санацији конака Брена Михаиловић |  |  | 500.000,00 |
|  | Конзерваторски надзор над извођењем радова на конаку Радић |  |  | 180.000,00 |
|  | Прикључак на електроенергетску мрежу |  |  | 200.000,00 |

### 3.9.1.3. Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални подухвати

| Р.б. | Опис позиције | Обим по јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за погон за пречишћавање вода у Боговађи - пренета обавеза | 40m3 на дан ɸ250 |  | 201.600,00 |

### 3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија | 22 депоније |  | 1.000.000,00 |
| 2. | Пражњење великих контејнера-5м3 | 2.600 ком. |  | 18.800.000,00 |
|  | Пражњење малих контејнера-1,1м3 | 1.092 ком. |  | 2.300.000,00 |
| 3. | Чишћење септичких јама фекалком | 96 кам. x 8m3 |  | 289.890,00 |