ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2020-2022

На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017, у даљем тексту: Уредба), Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018), члана 62. став 1 тачка 21) Статута општине Лајковац  ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019), члана 9. и члана 61. Пословника о раду Oпштинског већа ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 12/2008), на седници одржаној дана ________.2019. године, Општинско веће oпштине Лајковац доноси:

Ревидиран План јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022

Члан 1.

Следећи капитални пројекати мале, средње и велике вредности у смислу Уредбе, утврђују се као пројекти који се предлажу за укључивање у буџет општине Лајковац за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину:

| СЕКТОР: Спорт и омладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б/ранг | Назив пројектa | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта (у годинама) | Укупна вредност инвестиције (у еврима) | Укупна вредност инвестиције (у динарима) | Категорија пројекта по вредности | Реализовани трошкови + средства планирана у буџету за текућу годину | Планирана вредност реализације по годинама (у динарима) |  |  | Извор | Предлагач идеје | Овлашћени предлагач | Нови пројекат/пројекат у току | Јединица за управљање капиталним пројектом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња затвореног базена | 1301 | 2016 | 5 | 3.257.754,10 | 383.698.277,72 | Средњи | 286.105.456,12 | 97.592.821,60 |  |  | 1 3 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња и уређење комплекса спортско-рекреативног центра “Војни круг“ | 1301 | 2021 | 1 | 250.000,00 | 29.616.450,00 | Мали |  |  | 29.616.450,00 |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Ћелијама | 0401 | 2008 | 13 | 1.096.596,33 | 129.157.116,02 | Средњи | 127.607.116,02 | 1.550.000,00 |  |  | 1 6 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац | 0401 | 2017 | 4 | 274.513,91 | 32.332.247,84 | Мали | 24.766.324,72 | 7.565.923,12 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња фекалног колектора у индустријској зони | 0401 | 2016 | 5 | 134.790,05 | 15.875.572,64 | Мали | 7.446.350,94 | 8.429.221,70 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи | 0401 | 2017 | 5 | 265.147,73 | 31.229.100,00 | Мали | 86.400,00 | 321.600,00 | 30.821.100,00 |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња фекалне канализације у Боговађи | 0401 | 2017 | 5 | 172.090,34 | 20.268.800,00 | Мали | 268.800,00 |  | 20.000.000,00 |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Изградња мреже фекалне канализације Словац | 0401 | 2017 | 6 | 453.192,39 | 53.377.000,00 | Мали | 287.000,00 | 20.520.000,00 | 16.285.000,00 | 16.285.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац | 0401 | 2018 | 5 | 232.980,55 | 27.440.448,92 | Мали | 18.840.448,92 |  |  | 8.600.000,00 | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Урбанизам и просторно планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног мета Лајковац | 1102 | 2019 | 2 | 2.104.941,42 | 247.920.000,00 | Средњи | 3.567.000,00 | 244.353.000,00 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Водоснабдевање дела општине Лајковац -изградња водоводне мреже у Јабучју | 1102 | 2017 | 5 | 1.101.669,04 | 130.432.308,20 | Средњи | 12.649.957,20 | 51.759.027,27 | 66.023.325,41 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица | 1102 | 2016 | 6 | 651.425,37 | 77.102.070,00 | Средњи | 9.106.883,59 | 2.838.996,41 | 65.156.190,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња потисно-дистрибуционог цевовода и пратећих објеката у систему Непричава-Лајковац-Ћелије | 1102 | 2018 | 4 | 2.012.055,02 | 238.351.440,00 | Средњи |  | 1.419.840,00 | 236.931.600,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња дистрибутивне водоводне мреже и пратећих објеката на сеоском подручју на територији општине Лајковац (Врачевић, Доњи Лајковац, Боговађа) | 1102 | 2019 | 3 | 902.429,95 | 106.898.562,00 | Средњи |  | 1.464.000,00 | 105.434.562,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 6. | Повезивање постојећег цевовода за Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац | 1102 | 2017 | 4 | 107.743,54 | 12.690.034,66 | Мали | 10.122.400,00 | 2.567.600,00 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 7. | Опремање бунара у Горњем крају Јабучја са постројењем за пречишћавање пијаће воде, хидростаницом и резервоаром | 1102 | 2020 | 1 | 250.000,00 | 29.616.450,00 | Мали |  | 770.028,00 | 28.846.422,00 |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 8 | Израда Плана генералне регулације за насељено место Јабучје | 1101 | 2021 | 1 | 200.000,00 | 23.693.160,00 | Мали |  |  | 23.693.160,00 |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Опште услуге јавне управе 1; Изградња сеоске куће у Пепељевцу; 0701; 2018; 4; 163.616,91; 19.270.800,00; Мали; 520.800,00; 18.750.000,00; 1; Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове; Општина Лајковац-Општинска управа; Пројекат у току; Предраг Мирковић, руководилац одељења. СЕКТОР: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| 1. | Рекострукција локалног и некатегорисаног пута Врачевић - Протићи | 0701 | 2017 | 4 | 245.781,97 | 28.948.200,00 | Мали | 6.888.375,60 | 22.059.824,40 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку | 0701 | 2018 | 4 | 482.384,79 | 57.141.720,80 | Мали |  | 42.925.824,80 | 14.215.896,00 |  | 1 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац | 0701 | 2018 | 3 | 166.295,22 | 19.586.251,00 | Мали | 217.200,00 | 19.369.051,00 |  |  | 1 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 4. | Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, са припадајућом комуналном инфраструктуром | 0701 | 2020 | 1 | 334.710,00 | 39.651.687,92 | Мали |  | 39.651.687,92 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 5. | Изградња саобраћајница и планиране комуналне инфраструктуре на локацији ''Војни круг'' | 0701 | 2020 | 1 | 280.785,00 | 33.263.419,65 | Мали |  | 33.263.419,65 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Нови пројекат | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем | 1201 | 2014 | 7 | 396.480,53 | 46.697.476,92 | Мали | 32.199.704,05 | 14.497.772,87 |  |  | 4 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| СЕКТОР: Образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптација,санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе „17. септемба“, Лајковац | 2003 | 2018 | 3 | 2.058.796,84 | 242.485.092,00 | Средњи | 1.499.370,00 | 240.985.722,00 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Адаптација, санација и инвестиционо одржавње објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу | 2002 | 2018 | 3 | 896.193,14 | 105.553.627,58 | Средњи | 26.689.065,53 | 78.864.562,05 |  |  | 1 5 | Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове | Општина Лајковац-Општинска управа | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |

Члан 2.

Следећи капитални пројекти врло мале  вредности у смислу Уредбе, утврђују се као пројекти који се предлажу за укључивање у буџет општине Лајковац за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину:

| Редни број/ранг/приоритет |  | Назив пројектa | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта (у годинама) | Укупна вредност инвестиције (у еврима) | Укупна вредност инвестиције (у динарима) | Извор | Реализовани трошкови + средства планирана у буџету за текућу годину | Планирана вредност реализације по годинама (у динарима) |  |  |  | Нови пројекат/пројекат у току | Јединица за управљање капиталним пројектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |
| Сектор: Образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар |  | 2002 | 2018 | 3 | 38.776,70 | 4.567.120,00 | 1 | 1.361.850,22 | 3.205.269,78 |  |  |  | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња улице 1300 каплара са кишном и феканом канализацијом |  | 0701 | 2015 | 8 | 99.847,17 | 11.760.000,00 | 1 | 300.000,00 | 360.000,00 |  |  | 11.100.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| Сектор: Урбанизам и просторно планурање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња градског трга са елементима парковског уређења |  | 1101 | 2018 | 3 | 62.054,73 | 7.308.806,00 | 1 | 294.000,00 | 7.014.806,00 |  |  |  | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Санација клизишта у Пепељевцу |  | 1101 | 2018 | 5 | 60.427,24 | 7.117.120,00 | 1 | 267.120,00 |  |  |  | 6.850.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Примарни довод воде од амбуланте до школе у Врачевићу |  | 1102 | 2018 | 5 | 11.767,70 | 1.386.000,00 | 1 | 36.000,00 |  |  |  | 1.350.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| Сектор: Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња црпне станице Борверк |  | 0401 | 2016 | 5 | 46.781,46 | 5.509.919,91 | 1 | 4.432.403,96 | 1.077.515,95 |  |  |  | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 2. | Изградња фекалне црпне станице Словац |  | 0401 | 2018 | 3 | 43.538,80 | 5.128.000,00 | 1 | 528.000,00 | 4.600.000,00 |  |  |  | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |
| 3. | Изградња фекалне канализације у улици Моравској |  | 0401 | 2016 | 7 | 11.122,43 | 1.310.000,00 | 1 | 240.000,00 |  |  |  | 1.070.000,00 | Пројекат у току | Предраг Мирковић, руководилац одељења |

Члан 3.

Задужује се Одељење за буџет и финансије Општине Лајковац да капиталне пројекте из члана 1. на одговарајући начин уврсти у Одкуку о буџету општине за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Члан 4.

План јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022 објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број:                     од               .2019. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Андрија Живковић

Образложење

У складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017), јединице локалне самоуправе су у обавези да донесу План јавних инвестиција. План јавних инвестиција је вишегодишњи документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране према приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

Овлашћени предлагач капиталног пројекта је директни корисник буџетских средстава који за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге идејa за капиталне пројекте. Такође, овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање капиталног пројекта Одељењу за буџет и финансије Општине Лајковац, у складу са буџетским календаром.

Општинско веће је у складу са Уредбом, Решењем број 06-23/19-III од 15.03.2019. године именовало Комисију за капиталне инвестиције општине Лајковац. Задатак Комисије је да након достављања предлога од стране овлашћеног предлагача Одељењу за буџет и финансије за укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године.

Овлашћени предлагач Општинска управа је, на основу добијених предлога идеја капиталних пројеката извршила анализу, оцену и селекцију предлога идеја капиталних пројеката из своје надлежности у складу са чланом 12. и 13. Уредбе и рангиране предлоге по значају 20.12.2019. године доставила Одељењу за буџет и финансије ради њиховог укључивања у План јавних инвестиција општине Лајковац за буџетску 2020. и наредне две фискалне године.

Одељење за буџет и финансије извршило је прелиминарну контролу комплетности достављене документације из чл. 19. и 20. ове Уредбе, и на основу члана 19-21. исте Уредбе доставило Комисији за капиталне инвестиције општине Лајковац  селектоване предлоге за финансирање капиталних пројекта овлашћеног предлагача Општинске управе са комплетном документацијом из члана 19. и 20. Уредбе ради рангирања капиталних пројеката средње вредности по секторима по члану 22. Уредбе као и Преглед врло малих пројеката предложених за укључивање у буџет ради сагледавања укупног обима инвестиција.

Комисија за капиталне инвестиције општине Лајковац је извршила рангирање капиталних пројеката средње вредности по секторима и записник који садржи преглед рангираних пројеката са образложењем доставила Одељењу за буџет и финансије. Образложење рангирања садржи и преглед критеријума којима се руководила Комисија и то:

- Статус пројекта

- Стратешка релевантност (усклађеност са стратегијом општине Лајковац)

- Започет/незапочет (капитални пројекти чија је реализација у току имају приоритет)

- Задовољење основних потреба становништва

- Постојање техничке (пројектне) документације (пројекат за извођење радова)

- Општост (да ли служи делу или целини заједнице)

- Повезаност са осталим пројектима који су у поступку реализације или су већ реализовани

- Финансијски утицај

- Финансијска одрживост

- Пројекат доноси нове приходе

- Степен обезбеђености финансијских средстава из других извора (учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника)

- Утицај на економски развој

- Утицај на подстицање локалног економској развоја у општини Лајковац (запошљавање, инвестиције...)

- Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

- Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга

- Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских рeсурсa

- Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa живoт привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм инфрaструктурoм

- Утицај на животну средину

- Знатно унапређује животну средину

- Унапређује животну средину

- Неутралан је у односу на животну средину

- Ризици

- Неизводљивост пројекта (недовољно обезбеђена средства, промена законске регулативе)

- Политички ризици

- Неиспуњење уговора

- Ризици везани за имплементацију пројекта и добијање употребне дозволе (могућност испуњења урбанистичких услова)

Полазећи од Записника који је доставила Комисија за капиталне пројекте средње вредности, и имајући у виду претходно достављене захтеве овлашћених предлагача за капиталне пројекте мале вредности, Одељење за буџет и финансије припремило је свеобухватан План јавних инвестиција за период 2020-2022 са прегледом капиталних пројеката врло мале вредности о којима се изјашњава Општинско веће општине Лајковац.

Општинско веће усвојило је Нацрт плана јавних инвестиција општине Лајковац за период 2020-2022 дана 30.08.2019. године.

Јавни увид по Нацрту плана јавних инвестиција трајао је од 30.08.-18.09.2019. године а јавна расправа одржана је 18.09.2019. године.

Општинско веће усваја Ревидирани План јавних инвестиција утврђивањем листе капиталних пројеката мале, средње и велике вредности као у члану 1., и листе капиталних пројеката врло мале вредности као у члану 2. овог акта.

Због ограниченог буџета за капиталне пројекте, овим Планом се за финансирање из прихода буџета у 2020. години предлажу само пројекти за које су преузете обавезе по уговорима на више година и пројекти за које су преузете обавезе по Програмима коришћења наменских средстава у 2019. години а процењује се да њихова реализација неће бити окончана до краја године.  За остале пројекте, чије је финансирање Планом јавних инвестиција за период 2019-2021 година било планирано из буџетских прихода у 2020 години, динамика финансирања се овим Планом предлаже за 2021 и 2022 годину. Уколико се у току 2020. године обезбеде средства за финансирање ових пројеката из алтернативних извора (преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, по конкурсима Министарстава, из донација, суфицита или додатних прихода буџета и др.) изменама Плана јавних инвестиција биће измењена и њихова динамика финансирања. Планом су обухваћени и сви започети и нови пројекти чија се реализација планира преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС и ЕПС Србија - Огранак РБ Колубара Лазаревац. Део ових пројеката по већ потписаним Споразумима и Уговорима укључује се у буџет за 2020.годину а део се у Плану планира условно и биће укључен у буџет по потписивању предложених нових Споразума и Уговора у току године.

У сектору Спорт и омладина, Планом јавних инвестиција обухваћен је наставак реализације пројекта изградње затвореног базена, а чији је циљ заокружење комплекса спортско-рекреативног центра. Завршени су радови на самој изградњи базена, изграђена је трафостаница, док се у наредном периоду очекује завршетак радова на партерном уређењу око базена и изградњи котларнице.  Изградња котларнице за базен финансира се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити побољшани услови и подигнут квалитет живота локалног становништва.

У сектору Заштита животне средине, План јавних инвестиција обухвата наставак пројеката изградње мреже фекалне канализације Словац и Боговађа као и постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи чија се реализација помера за 2021. годину због укидања прихода буџетског фонда за заштиту животне средине из кога су пројекти финансирани. Пројектом изградње мреже фекалне канализације за насеља Словац и Непричава, која укључује гравитациону канализацију са две црпне станице и 4 колектора, решава се проблем одвођења отпадних вода које ће бити пречишћаване у ППОВ Словац. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Боговађи планирана је у циљу пречишћавања свих отпадних вода из насеља, које не смеју нарушити прописани квалитет воде реке Љиг. Изградња канализационе мреже, која се укључује на ППОВ утицаће на чистију околину и самим тим удобнији живот за становнике Боговађе. Још један значајан пројекат у овом сектору односи се на улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац чији се наставак реализације помера за 2022. годину. Пројекат обухвата уређење речног тока реке Колубаре, у циљу регулације речног тока, заштите ерозивног подручја у приобаљу и заштите локалних и некатегорисаних путева поред обала водотокова.

У сектору Урбанизам и просторно планирање, Планом јавних инвестиција ставља се фокус на решавање дугогодишњих проблема у области водоснабдевања, како би се водоводним системима обухватила и она насеља која су се раније снадбевала из властитих бунара. У том циљу наставља се изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, која ће бити саставни део Колубарског регионалног система за снабдевање водом „Стубо-Ровни“. Планира се и наставак изградње примарне водоводне мреже у Јабучју, чиме ће и проблем водоснабдевања његових мештана бити решен формирањем новог изворишта са постројењем за пречишћавање воде и постојећим резервоарским просторима. Већи део средстава за финансирање ових пројеката за период 2020-2022 обезбеђен је по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. Пројектом Реконструкције и санације водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац предвиђена је комплетна реконструкција и санација цевовода у оквиру постојећег водоводног дистрибуционог система Лајковца. Пројекат има за циљ квалитетније снабдевање водом кроз редукцију и боље управљање губицима у водоводној мрежи који проузрокују непотребно високе оперативне трошкове, нерационално коришћење ограничених водних ресурса и угрожавају нормално снабдевање водом. Израдом SCADA система решавају се проблеми неадекватног система праћења, контроле и управљања водоводним системом. По Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара о уређењу локација за расељавање грађана из насељеног места Скобаљ“ планирана је изградња мреже и пратећих објеката за водоснабдевање у систему Непричава-Лајковац-Ћелије, као и у сеоским подручјима (Јабучје, Пепељевац, Врачевић, Доњи Лајковац и Боговађа). Израдом Плана генералне регулације за насељено место Јабучје планира се уређење грађевинског подручја, траса, коридора, јавних саобраћајних површина, регулација површина јавне намене и мреже комуналне инфраструктуре. У Горњем крају Јабучја се такође планира опремање бунара са постројењем за пречишћавање пијаће  воде, хидростаницом и резервоаром.

У сектору Опште услуге јавне управе, обухваћен је пројекат изградње сеоске куће у Пепељевцу.који се планира у 2021. години.  Један део објекта користиће се као пословни простор месне заједнице Пепељевац, док ће се други део користити за културне садржаје и потребе ФК Пепељевац. Оцењује се да ће реализацијом овог пројекта бити задовољене друштвене потребе од значаја за мештане Пепељевца на које ће се односити непосредни резултати пројекта.

У сектору Саобраћај и саобраћајна инфраструктура, поред пројеката чија је реализација у току, Планом јавних инвестиција предвиђени су и нови пројекти, с обзиром да је развој саобраћајне инфраструктуре један од стратешких правца  којим општина треба да се креће како би се постигао основни циљ, а то је одрживи развој општине. Као примарни задатак издваја се реконструкција и санација постојеће путне мреже у циљу спречавања њене даље деградације, као и трасирање нових саобраћајница. У том циљу планира се завршетак реконструкције локалног некатегорисаног пута за Протиће, који је значајан за мештане јер спаја два краја Врачевића. Пројекти изградње улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку и саобраћајница на локацији Војни круг са припадајућом инфраструктуром, као и изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића спроводе се у циљу инфраструктурног опремања локација за будућа расељавања становника из насељеног места Скобаљ и финансираће се по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“, а по основу Плана инвестиција површинског копа „Тамнава-Западно поље“ на подручју општине Лајковац.

У сектору Култура, Планом јавних инвестиција обухваћени су завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем, који се спроводе у циљу очувања културно-историјског наслеђа.

У сектору Образовање, Планом јавних инвестиција предвиђени су пројекти адаптације, санације и инвестиционог одржавање објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу и Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу. Пројекти имају за циљ побољшање услова смештаја ђака у школским објектима и финансира их Канцеларија за управљање јавним улагањима у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у обасти образовања, здравства и социјалне заштите.

Планом јавних инвестиција обухваћено је укупно 26 пројеката који треба да буду укључени у Одлуку о буџету за 2020. годину, са пројекцијама трошкова за 2021. и 2022. годину. Процењени трошкови капиталних пројеката из Нацрта плана јавних инвестиција за буџетску 2020. годину износе 932.769.922,79 динара, од чега 153.658.621,64 динара из извора 1 – Приходи из буџета, 222.425.711,10 динара из извора 4 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица (по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“), а 556.685.590,05 динара из извора 5 – Канцеларија за управљање јавним улагањима. Процењује се да је за 2021. годину потребно обезбедити средства у износу од 655.773.705,41 динара, од чега 85.856.100,00 динара из извора 1 – Приходи из буџета а 569.917.605,41 динара из извора 4 - по Споразуму са ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак РБ „Колубара“. За 2022. годину је потребно обезбедити средства у износу од 24.885.000,00 динара, из извора 1 – Приходи из буџета.

Ревидираним планом јавних инвестиција обухваћено је и 8 пројеката врло мале вредности, чија је реализација у току.

За средства за капиталне пројекте врло мале вредности потребно је у буџету обезбедити средства и то:  за буџетску 2020. годину 16.257.591,73 динара, за 2022. годину 20.370.000,00 динара.

Руководилац Одељења за буџет и финансије

Татијана Панић