Општина Лајковац

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1.	УВОДНЕ ОДРЕДБЕ	3

2.	ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ	4

3.	ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА	5

3.1.1.	Решавање имовинско-правних односа	5

3.1.2. Урбанистички планови – планска документација	5

3.2.1. Асанациони радови	5

3.3.1.  Систем водоснабдевања	6

3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде	6

3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа	6

3.4.1. Систем канализације	7

3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода	7

3.4.1.2. Постројења за пречишћавање	7

3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)	7

3.4.1.4.  Црпне станице	7

3.4.1.5. Одвођење атмосферских вода	8

3.5.1. Електро-енергетска мрежа	8

3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV	8

3.5.1.2. Мрежа јавне расвете	8

3.6.1. Телекомуникациона мрежа	8

3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови	8

3.7.1. Саобраћајне површине	9

3.7.1.1. Коловозне површине	9

3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева	10

3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева	10

3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе	10

3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација	11

3.8.1. Уређење парковских површина	11

3.8.1.1. Локалне парковске површине	11

3.8.1.2. Травњаци са украсним шибљем	11

3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима	12

3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;	12

3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)	12

3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме	13

4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА................................................................................................................14

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА..........................................................................................14

Нацрт

На основу члана 20. ст. 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)  и чланова 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС'', бр. 27/15) и члана 40. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', бр. 2/19), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана _________.2020.године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим програмом ближе се уређује садржина, поступак и начин уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лајковац.

Члан 2.

Програм обезбеђује да радови на уређивању грађевинског земљишта у 2021. години, буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње на територији општине Лајковац.

Програмом се обухватају сви радови на уређивању грађевинског земљишта на територији општине Лајковац, без обзира на њихове специфичности у погледу извора и услова финансирања, организације обављања стручних послова и сл, као и на посебне надлежности, овлашћења и улоге појединих субјеката.

Члан 3.

Програмом се омогућава просторно и временско усклађивање свих активности на просторном развоју и изградњи општине Лајковац, како међусобно тако и са могућностима и циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и урбанистичке планове и развојне програме.

У остваривању циља из става 1. овог члана, садржајем и начином доношења Програма, омогућава се:

1) остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа између улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;

2) висок степен ефикасности и економичности у реализацији планираних радова, кроз усклађивање динамике и других услова изградње појединих објеката;

3) утврђивање извора финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта, у целини и по појединим подручјима изградње и врстама радова и

4) благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршење предвиђених радова.

Члан 4.

Програм се доноси за 2021. годину, и обухвата радове који су планирани у тој буџетској години.

Члан 5.

Програм садржи:

1) уводни део,

2) оцену усклађености Програма са циљевима укупног развоја општине Лајковац;

3) приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта;

4) приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта и

5) мере за спровођење Програма.

- ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Програм је у складу са визијом општине Лајковац и стратешким циљевима развоја општине Лајковац, као  модерне општине која је спремна да се интегрише у савремене европске токове са:

- развијеном привредом, туризмом и предузетништвом,

- изграђеном квалитетном и модерном инфраструктуром,

- високим степеном енергетске ефикасности,

- очуваном животном средином,

- високим степеном запослености и без сиромаштва,

- ефикасном општинском администрацијом и

- очуваним културно- историјским наслеђем.

Визија економски ефикасне и одрживе заједнице захтева утврђивање приортета као уопштених дугорочних циљева чијом реализацијом ће се достићи основни циљ – одрживи развој општине Лајковац чији су стратешки циљеви:

- квалитетно и квантитетно унапређена саобраћајна инфраструктура,

- успостављена модерна и ефикасна локална самоуправа и

- достигнути одржив економски развој.

У том смислу неопходно је унапредити и израдити урбанистичко планску документацију за развој саобраћајне инфраструктуре у односу на целокупан локални развој, изместити локалне и регионалне путеве у складу са динамиком измештања насеља као последица развоја површинских копова и индустријско енергетског комплекса и изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, као и унапредити квалитет и квантитет јавно комуналних услуга. Јавно комуналне услуге подразумевају послове везане за управљање комуналним отпадом, снабдевање пијаћом водом и управљање отпадним водама. Главно питање које треба решитиу оквиру овог циља је цена коштања комуналних услуга у приградским насељима и селима. Цена комуналних производа и услуга треба да уважи начело покрића свих трошкова и омогући развој комуналног сектора и улагање у инфраструктуру. Претходно било којој активности у правцу реализације овог циља, неопходно је израдити студију о исплативости и реалним могућностима за увођење комуналних услуга у приградска насеља и села.

- ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА

    - Решавање имовинско-правних односа

| р.б | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Накнада на име конституисања права службености пролаза | ????? |  | 450.000,00 |
|  | Надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре током извоћења радова |  |  | 400.000,00 |
| 2. | Прибављање земљишта за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг, у површини од 0.85.22.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1 КО Лајковац | 0.85.22 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 15.143.484,00 |
| 3. | Прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг, у површини од 0.77.19.ха, које је у приватној својини К.п. бр.2212/1,2210/1,2213/1,2209/1,2213/2,2209/2,2217,2218,2220,2219,2206/1,2182/1,2183/1,2183/2,2184/2,2181/1,2181/2 КО Лајковац | 0.77.19 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 13.716.563,00 |
| 4. | Прибављање земљиштa за формирање грађевинских парцела на локацији Војни круг у површини од 0.66.46 ха, које је у својини општине Лајковац, K.п. 2212/3,2212/4,2210/3,2210/2 КО Лајковац | 0.66.46 ha | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 11.809.856,00 |
| 5. | Прибављање земљишта за изградњу улице 1300 каплара, к.п. 229/6, КО Рубрибреза | 320 m |  | 240.000,00 |
| 6. | Прибављање земљишта код ППОВ Ћелије ради одлагања комуналног отпада | 0.64 ha |  | 800.000,00 |

### 3.1.2. Урбанистички планови – планска документација

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП) | 3,87 hа | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 1.184.658,00 |
| 2. | Пројекат препарцелације за улицу 1300 Каплара | 229/6 КО Рубрибреза |  | 120.000,00 |

### 3.2.1. Асанациони радови

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Накнада штете настале услед извођења радова (по судским и вансудским поравнањима) |  |  | 700.000,00 |

### 3.3.1.  Систем водоснабдевања

### 3.3.1.2. Објекти за основни развод чисте воде

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде, резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу | ИДР,ПГД,ПЗИ |  | 2.000.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 100.000,00 |
| 2. | Усаглашавање техничке документације (ГП ВДС Лајковац)-пренета обавеза | 8 km ɸ280 ɸ315 |  | 1.419.840,00 |

### 3.3.1.3. Дистрибутивна мрежа

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња водомера на 12 (дванаест) мерних места на магистралном цевоводу Лајковац - Лазаревац-пренета обавеза | 11 ком. |  | 3.052.350,00 |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у индустријској зони-пренета обавеза | 80 m ɸ 110 |  | 780.000,00 |
| 3. | Прикључци на водоводну мрежу објеката јавне намене | ɸ 110 ɸ 50 |  | 1.000.000,00 |
| 4. | Израда техничке документације за изградњу водовода у Марковој Цркви | 3 km |  | 400.000,00 |
| 5. | Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац |  | Условно средствима Канц.за јавна улагања | 240.000.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 3.000.000,00 |

### 3.4.1. Систем канализације

### 3.4.1.1. Одвођење отпадних (фекалних) вода

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза-пренета обавеза | 2.000 m ɸ250 ɸ200 |  | 288.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |
| 2. | Изградња мреже фекалне канализације Словац-пренета обавеза | 1307,89 m ɸ200 |  | 2.373.041,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 96.642,00 |
| 3. | Израда техничке документације (ИДР, ПГД) фекалне канализације у улици Београдски пут | 400м ɸ200 |  | 300.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |

### 3.4.1.2. Постројења за пречишћавање

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац -пренета обавеза | 40m3 |  | 8.232.871,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 106.550,00 |
| 2. | Технички пријем | 40m3 180 m3 на дан |  | 350.000,00 |
|  | Пројекат изведеног стања ППОВ Ћелије – пренета обавеза |  |  | 720.000,00 |
|  | Процена утицаја затеченог стања ППОВ Ћелије за насељено место Лајковац |  |  | 480.000,00 |

### 3.4.1.3. Општи систем каналисања (који обухвата и фекалне и атмосферске воде)

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прикључци на канализацију јавних објеката | 180 m3 на дан |  | 1.000.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације за зацевљење канала у Војном кругу-пренета обавеза | 170 m |  | 360.000,00 |

### 3.4.1.4.  Црпне станице

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације(ИДР, ПГД) фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул. Петра Бојовића - пренета обавеза | 1.200 m 10m3 на дан |  | 384.000,00 |
| 2. | Изградња црпне станице Борверк - пренета обавеза | 85 m3 на дан |  | 914.090,00 |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 13.346,00 |
| 3. | Изградња фекалне црпне станице Словац | 15 m3на дан |  | 3.950.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 50.000,00 |
| 4. | Изградња фекалног колектора у Индустријској зони - пренета обавеза | 1.123 m ɸ 400 |  | 7.560.761,00 |
|  | Надзор - пренета обавеза |  |  | 88.461,00 |

### 3.4.1.5. Одвођење атмосферских вода

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за израду кишне канализације у улици Михаила Пупина | 100 m |  | 50.000,00 |

### 3.5.1. Електро-енергетска мрежа

### 3.5.1.1. Разводна мрежа напона 0,4 kV

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрична бројила, ормани и сл | 5 ком |  | 100.000,00 |
| 2. | Атести, таксе за прикључење, легализације и сл. | 8 ком |  | 100 .000,00 |
| 3. | Прикључак на црпну станицу Борверк | 22 kW |  | 150.000,00 |
| 4. | Прикључак на струју ОШ Бајевац | 15kW |  | 100.000,00 |
| 5. | Прикључак на струју СШ „17. септембар“ | 22kW |  | 120.000,00 |
| 6. | Остали прикључци на струју | 15-22 kW |  | 700.000,00 |

### 3.5.1.2. Мрежа јавне расвете

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јавна расвета по мерним местима | 102мм |  | 45.438.000,00 |
| 2. | Одржавање јавне расвете са материјалом | 500 светиљки |  | 2.500.000,00 |

### 3.6.1. Телекомуникациона мрежа

### 3.6.1.1. Транзитни и магистрални телекомуникациони водови

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка опреме и софтвера за видео надзор | 2 камере за мерење брзине возила, општи видео надзор на 14 раскрсница |  | 12.000.000,00 |

### 3.7.1. Саобраћајне површине

### 3.7.1.1. Коловозне површине

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за изградњу улице која повезује улице Вука Караџића и Извиђачку-пренета обавеза | 800 m |  | 491.600,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације за изградњу улице Момчила Радовановића са кишном канализацијом-пренета обавеза | 310 m |  | 132.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 30.000,00 |
| 3. | Израда техничке документације за изградњу улице Балканске са фекалном и кишном канализацијом-пренета обавеза | 577 m |  | 175.824,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 40.000,00 |
| 4. | Израда техничке документације за изградњу локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром | 300m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 592.329,00 |
|  | Изградња локалних саобраћајница у насељу ''Војни круг'' са припадајућом комуналном инфраструктуром |  |  | 17.519.870,00 |
|  | Надзор |  |  | 250.000,00 |
| 5. | Изградња улице Вука Караџића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 200m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 14.608.225,00 |
|  | Надзор |  |  | 200.000,00 |
| 6. | Наставак изградње саобраћајница у Војном кругу-спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код базена са припадајућом комуналном инфраструктуром | 360 m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 27.015.600,00 |
|  |  |  |  | 350.000,00 |
|  | Надзор |  |  |  |
| 7. | Израда техничке документације за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром-пренета обавеза | 670 m | По Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 356.160,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 60.000,00 |
|  | Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром |  |  | 38.571.206,00 |
|  | Надзор |  |  | 500.000,00 |
| 8. | Изградња саобраћајнице која повезује улицу Борислава Пекића са улицом Јустина Поповића са припадајућом комуналном инфраструктуром | 215m |  | 14.015.896,00 |
|  | Надзор |  |  | 200.000,00 |
| 9. | Израда техничке документације за паркинг простор испред зграде ''Силоса'' | 3500м2 |  | 600.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 60.000,00 |
| 10. | Израда идејног пројекта за завршетак улице Милана Павловића |  |  | 50.000,00 |

### 3.7.1.1.А Рехабилитација локалних и некатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције рехабилитација локалног некатегорисаног пута: | обим јед. мере | напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута за Доњи Лајковац-Влајићи | 500 m |  | 150.000,00 |

### 3.7.1.1.Б Редовно одржавање локалних и накатегорисаних путева

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац | 3.000 m 2 |  | 6.000.000,00 |
| 2. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - камен | 3.000 m3 |  | 3.000.000,00 |
| 3. | Ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева на територији општине Лајковац - пропусти | ɸ 500, ɸ 600, ɸ 800, ɸ 1000 |  | 1.000.000,00 |
| 4. | Зимско одржавање путева и јавних површина | 139,45 km |  | 2.000.000,00 |
| 5. | Зимско одржавање тротоара | 50.000м2 годишње |  | 186.000,00 |
| 6. | Кошење површина поред путева тарупом | 380.000м2 годишње |  | 2.990.600,00 |
| 7. | Чишћење улица и тротоара чистилицом | 500 часова годишње |  | 2.020.300,00 |
| 8. | Чишћење улица и тротоара | 7.800.000,00 m2 годишње |  | 21.060.000,00 |
| 9. | Прање и прскање улица | 100 цистерни |  | 936.428,00 |
| 10. | Уређење и чишћење канала | 3 km |  | 1.000.000,00 |

### 3.7.1.2. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе

| р.б. | опис позиције | обим.јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заштитна ограда у Јабучју-пренета обавеза | 135 m |  | 700.000,00 |
| 2. | Израда техничке документације саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони ОШ у Ћелијама-пренета обавеза | Дужина пешачке ограде 100м |  | 144.000,00 |
| 3. | Израда техничке документације за наставак изградње тротоара у ул. Надежде Петровић | 1100m |  | 300.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 40.000,00 |

### 3.7.1.3. Саобраћајна сигнализација

| р.б. | опис позиције | обим јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (хоризонтална сигнализација) | 900 m2 |  | 600.000,00 |
| 2. | Управљање саобраћајном инфраструктуром (вертикална сигнализација) | 90 ком. |  | 600.000,00 |
| 3. | Одржавање пружних прелаза | 3 п.п. |  | 1.940.000,00 |

### 3.8.1. Уређење парковских површина

### 3.8.1.1. Локалне парковске површине

| р.б. | опис позиције | обим по јед. мере | напомена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање зелених површина | 480.000 m2 годишње |  | 4.416.000,00 |
| 2. | Одржавање фонтане | 1 велики сервис годишње, 7 малих сервиса годишње |  | 660.000,00 |
| 3. | Набавка и уградња мобилијара испред базена | 10 ком. |  | 500.000,00 |

### 3.8.1.2. Травњаци са украсним шибље

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орезивање стабала, хемијско третирање и заливање | 314 ком. |  | 722.153,00 |

### 3.9.1. Карактеристике земљишта односно објеката на њима

### 3.9.1.1. Локације намењене за изградњу објеката јавне намене;

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације за капелу у Пепељевцу | 50 m2 |  | 300.000,00 |
| 2. | Санација дома МЗ Ратковац | 70 m2 |  | 1.400.000,00 |
| 3. | Санација трибина у Јабучју-пренета обавеза | 713 m2 |  | 860.000,00 |
| 4. | Измена техничке документације за изградњу сеоске куће у Пепељевцу | ИР,ПЗИ,ПГД |  | 360.000,00 |
| 5. | Проширење гробља у Лајковцу | ГП1,ГП2 2231, 2232/2 КО Лајковац |  | 5.000.000,00 |
| 6. | Израда техничке документације за санацију крова на згради општине Лајковац | Идејни пројекат |  | 150.000,00 |
| 7. | Израда техничке документације за уређење јавних површина у центру Јабучја | 78 ари |  | 400.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 50.000,00 |

### 3.9.1.2. Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта средње школе „17.септембра“-пренета обавеза | 3.469,57 m2 | Канц.за управ. јавна улагањима | 34.446.536,00 |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Средње школе „17. септембар“ у Лајковцу- пренета обавеза |  |  | 655.000,00 |
|  | Енергетски пасош за СШ'’17.септембар'' |  |  | 100.000,00 |
|  | Ангажовање координатора безбедности градилишта за СШ '’17. септембар''-пренета обавеза |  |  | 96.000,00 |
| 2. | Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта основне школе „Миле Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза | 606,12 m2 | Канц.за управ. јавна улагањима | 22.425.109,00 |
|  | Надзор на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу-пренета обавеза |  |  | 270.000,00 |
|  | Енергетски пасош за ОШ у Бајевацу |  |  | 100.000,00 |
|  | Ангажовање координатора безбедности градилишта за ОШ у Бајевцу-пренета обавеза |  |  | 48.000,00 |
|  | Радови на изградњи котларнице базена-пренета обавеза |  | Фин. по Споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 3.792.284,00 |
|  | Надзор-пренета обавеза |  |  | 30.970,00 |
|  | Технички пријем базена |  |  | 800.000,00 |
|  | Текуће одржавање затвореног базена |  |  | 40.746.048,00 |
| 4. | Израда техничке документације за завршетак конака Брена Михаиловић и за партерно уређење око конака | 2 конака 130,53 ари партер | Фин. По споразуму са ЕПС- Огранак РБ Колубара | 700.000,00 |
|  | Техничка контрола |  |  | 100.000,00 |
|  | Завршетак радова на изградњи и санацији Конака Брене Михаиловић |  |  | 4.626.720,00 |
|  | Прикључак на водоводну и канализациону мрежу |  |  | 1.621.053,00 |
|  | Партерно уређење око конака |  |  | 6.570.000,00 |
|  | Надзор |  |  | 100.000,00 |
|  | Конзерваторски надзор над извођењем радова на завршетку радова на изградњи и санацији конака Брена Михаиловић |  |  | 500.000,00 |
|  | Конзерваторски надзор над извођењем радова на конаку Радић |  |  | 180.000,00 |
|  | Прикључак на електроенергетску мрежу |  |  | 200.000,00 |

### 3.9.1.4. Специфични објекти комуналне опреме

| Р.б. | Опис позиције | Јед. мере | Напомена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија | 22 депоније |  | 1.000.000,00 |
| 2. | Пражњење великих контејнера-5м3 | 2.912 ком. |  | 22.097.531,00 |
|  | Пражњење малих контејнера-1,1м3 | 2.108 ком. |  | 4.631.027,00 |
| 3. | Чишћење септичких јама фекалком | 20 цистерни |  | 122.701,00 |