| Стратегије безбедности саобраћаја општине Лајковац за период 2024-2030. године |  |
| --- | --- |

САДРЖАЈ:

ПРЕДГОВОР:	2

1.	УВОД	7

2.	ШТА СМО УРАДИЛИ ДО САД?	12

3.	ШТА НИСМО УРАДИЛИ ДО САД?	14

4.	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	17

4.1.	Ставови учесника у саобраћају	19

4.2.	Индикатори безбедности саобраћаја	22

4.3.	Саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода	25

4.4.	Укупни друштвено-економске последице саобраћајних незгода	35

4.5.	Кључни проблеми безбедности саобраћаја	38

4.5.1.	Систем управљања безбеднишћу саобраћаја	38

4.5.2.	Безбедни путеви	44

4.5.3.	Безбеднија возила	45

4.5.4.	Безбедни учесници у саобраћају	47

4.5.5.	Деловање након саобраћајне незгоде	48

5.	ЗАШТО МОРАМО ДА НАСТАВИМО	50

6.	ЦИЉЕВИ КОЈЕ ЖЕЛИМО ДА ОСТВАРИМО	52

6.1. Општи циљеви	53

6.2. Посебни циљеви	55

6.2.1. Систем управљања безбедношћу саобраћаја	56

6.2.2. Безбеднији путеви	61

6.2.3. Безбедна возила	67

6.2.4. Безбедни учесници у саобраћају	71

6.2.5. Деловање након саобраћајне незгоде	77

Мере и индикатори за постизање Посебног циља 5	78

8.	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	87

9.	СТРУЧНО ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА	90

10.	ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ	93

11.	ДОНОШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ	98

12.	ЗАВРШНA ОДРЕДБA	99

# ПРЕДГОВОР:

Посматрајући безбедност у саобраћају, охрабрујући је податак да је од 1997. године број саобраћајних незгода и број погинулих у сталном  опадању. Саобраћај данас представља једну од најзначајнијих делатности за живот човека, али упоредо са порастом степена моторизације повећавају и негативни ефекти саобраћаја. Један од циљева савременог друштва је да одговори на питање „Како смањити или потпуно елиминисати негативне ефекте саобраћаја на живот људи?“. Тренутни ниво техничког и технолошког развоја друштва не омогућава потпуну елиминацију свих негативних ефеката, односно достизање потпуно безбедног нивоа саобраћајних процеса, али постоји реална  могућност за њихово значајно смањење.

У саобраћајним незгодама годишње у свету погине приближно 1,35 милиона људи, а буде повређено више од 50 милиона људи. У саобраћајним незгодама најчешће страдају млади људи, а посебно у земљама у којим улагање у безбедност саобраћаја није препознато као друштвена добит већ као трошак. Имајући у виду огромне људске и економске губитке Уједињене нације и Европска унија су у протеклих 15 година предузеле низ стратешких активности усмерених ка смањењу броја саобраћајних незгода. Уједињене нације су донеле Резолуцију којом се период до 2030. године проглашава Другом деценијом акције за безбедност саобраћаја, а Светска здравствена организација је припремила Глобални план Друге деценије акције за безбедност саобраћаја. Према  бројним анализама, Европа је најбезбеднији  континент у саобраћају на свету.

Чланом 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 и др. Закон и 76/2023) прописано је да Скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Националним планом.

Влада Републике Србије је, усвајањем националне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима 2023. године, заузела одлучан став да је стање безбедности саобраћаја у држави потребно подићи на знатно виши ниво. Достизање националног циља није могуће без подизања нивоа безбедности саобраћаја на путевима локалних самоуправа. Потребно је да све или бар већина локалних самоуправа подигну ниво безбедности саобраћаја на својој територији.

Уважавајући глобалне правце и успешне праксе у безбедности саобраћаја кроз припрему и усвајање Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 2009. године, наступила је четврта етапа у управљању системом безбедности саобраћаја у Републици Србији, која још увек траје. Ову етапу карактерише успостављен стабилан опадајући тренд броја погинулих у саобраћајним  незгодама, док тренд повређених лица има значајне осцилације. У току 2023. године, 503 особе су изгубиле живот, док су 19.017 особа било повређено у саобраћајним незгодама на путевима Републике Србије. Ови показатељи су четири пута мањи у односу на 1990. годину, и двоструко мањи у односу на 2000. годину.

Предуслов за стратешко и системско управљање безбедности саобраћаја на националном нивоу је управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу, што је дефинисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 и др. Закон и 76/2023). Закон предвиђа да јединица локалне самоуправе донесе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју, а у складу са националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима.

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), на 82. седници Владе Републике Србије одржане 28. септембра 2023. године, усвојена је Стратегије безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023 до 2030. године са пратећим Акционим планом безбедности саобраћаја за период од 2023. до 2025. године.

Законом је истакнута значајна улога локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја, креиран је амбијент у којем је локална самоуправа кроз тело за безбедност саобраћаја носилац и координатор свих активности безбедности саобраћаја. Законом је препозната обавеза локалне самоуправе да донесе Стратегију безбедности саобраћаја

Последњих 40 година најразвијеније земље успешно управљају безбедношћу саобраћаја, тако да омогућавају неометан развој друштва и саобраћаја, уз непрекидно смањење броја саобраћајних незгода и настрадалих лица. У истом периоду је значајно порастао број незгода и број настрадалих лица у земљама са малим и средњим бруто националним дохотком.

Саобраћај је егзистенцијална функција која је допринела развоју цивилизације. Без саобраћаја није могућ опстанак и функционисање живота. Саобраћај има за циљ повезивање осталих функција живота, уз што мање нежељених ефеката.

Данас је саобраћај праћен великим бројем негативних појава, које прате његов развој и интензитет, а истовремено нарушавају интересе друштва. Данас од негативних последица саобраћаја човечанство трпи изузетно велике губитке. Једна од негативних појава у саобраћају, су и саобраћајне незгоде.

Саобраћајне незгоде представљају најзначајнији облик небезбедности саобраћаја због чега су препознате широм света као глобални, здравствени, друштвени и економски проблем. Повреде у саобраћајним незгодама су тренутно водећи узрок смрти у старосној групи од 15 до 29 године.

Саобраћајне "незгоде" нису "несреће", тј. страдање у саобраћају није случајно, већ је резултат системских грешака и нерада.

Овакав приступ потребно је прихватити и промовисати на свим нивоима управљања безбедности саобраћаја, на тај начин се даје значај усвајању система и стратешким управљањем безбедности саобраћаја.

Према извештају Светске здравствене организације (WHO-World Healt Organization) у саобраћајним незгодама највише страдају млади и сиромашни.

Јачање улоге јединице локалне самоуправе у области безбедности саобраћаја има за циљ децентрализацију управљања безбедности саобраћаја и јачање институција, организација, појединаца и стабилан извор финансирања мера безбедности саобраћаја од наплаћених новчаних казни на територији локалне самоуправе.

| Најзначајнији негативни ефекти и последице саобраћаја су: | настрадали у саобраћајним незгодама |
| --- | --- |
|  | исцрпљивање природних ресурса |
|  | загађивање околине отпадним материјалима и гасовима |
|  | загађивање међуљудских односа проузроковано учешћем у саобраћају |
|  | стресови проузроковани учешћем у саобраћају |
|  | физичка неактивност |
|  | материјалне штете, губици и трошкови у вези са саобраћајним незгодама |
|  | загађивање околине буком |

Поред циљева, мисија и визија, стратешко управљање безбедности саобраћаја предвиђа планирање и акције које имају за циљ подизање нивоа безбедности саобраћаја, као и подизање свести учесника у саобраћају о правилним ставовима о безбедности саобраћаја.

Квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја је дефинисање жељеног стања, смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица, коoрдинација рада институција и активности које се спроводе, а све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја.

Међутим, унапређење стања безбедности саобраћаја на националном нивоу није могуће без унапређења стања безбедности саобраћаја на локалном нивоу, односно у општинама и градовима Републике Србије. Општина Лајковац је препознала потребу за унапређењем безбедности саобраћаја стављањем у план израду Стратегије и акционог плана.

Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може се променити добро организованим радом и спровођењем добро осмишљених и координираних мера.

# УВОД

Човек је имао потребу да се креће кроз простор, да осваја нова пространства и нове територије. Живот човека је одувек био угрожен, само што су се извори, природа и домашај опасности временом мењали. Раније је човек био више угрожен од разних природних појава, док је касније био све више угрожен од производа свога ума. Један од производа који угрожава свог креатора је и превозно средство које се користи у саобраћају. Човек је једино биће које себе угрожава на овај начин.

Развој моторног саобраћаја унео је велике промене, не само у саобраћају него и у живот човека, изменио је постојеће услове и створио нове изворе опасности. Безбедност друмског саобраћаја је постала једна од главних друштвених брига. Човек је током година усавршавао свој изум и створио је изванредне техничке услове да се брзо креће. Безбедност саобраћаја није само друштвени проблем, већ првенствено проблем који је изазван неуравнотеженим техничким и другим напретком друштва.

Друштво није увек имало исте проблеме безбедности саобраћаја (по врсти и обиму). Ови проблеми нису имали исти значај, нису били на исти начин третирани, нити су на исти начин решавани.

Колико је безбедност саобраћаја битна тема, између осталог говори и чињеница да Уједињене нације и цео свет посвећују пажњу и регулишу услове и понашање у саобраћају. Саобраћај представља неизбежни предуслов размене добара. Другим речима, саобраћај није избор појединца и без саобраћаја се не може замислити савремено друштво.

Сврха доношења Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац за период од 2024. до 2030. године јесте упознавање са стањем безбедности саобраћаја у којем се налазимо сада, стање инфраструктуре, упознавање са ставовима и понашањем учесника у саобраћају, приказ стања безбедности саобраћаја којем тежимо и смернице којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац.

Израда једног стратешког документа из области безбедности саобраћаја представља комплексан процес који обухвата детаљну анализу и сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, усаглашавање и дефинисање параметара жељеног стања и координирано планирање и спровођење оптималних управљачких мера којима ће се постојеће стање приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног заштитног система у безбедности саобраћаја, активно учешће многобројних субјеката, сарадњу и усаглашено деловање. Ово су веома амбициозне, али неопходне претпоставке које нису обезбеђене у потпуности. Успех у реализацији ове стратегије ће зависити од квалитета садржаја, од одмерености циљева, избора и планирања оптималних мера, од активности надлежних субјеката у различитим областима и посвећености директно задужених за успех у реализацији Стратегије, а посебно од политичке и полицијске подршке.

Доношењем Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац пре свега препознат је проблем безбедности саобраћаја на територији општине и намера да се тај проблем решава стручно, плански, организовано, квалитетно и дугорочно, па тек онда се може рећи да је то и Законска обавеза локалне самоуправе.

Основна сврха управљања безбедношћу саобраћаја јесте смањење свих штетних последица саобраћаја, а пре свих саобраћајних незгода и настрадалих лица у саобраћајним незгодама. Одлука о доношењу Стратегије јесте пре свега друштвено-морална, хумана, законски подржана и политичка одлука носиоца власти општине.

Повреде у саобраћајним незгодама се могу спречити. У ефективне интервенције спадају: укључивање принципа безбедности саобраћаја у планско искоришћавање земљишта, урбано планирање и планирање саобраћаја, пројектовање безбеднијих путева и независне провере безбедности на путевима приликом планирања нових пројеката, унапређење безбедности самих возила, промовисање јавног превоза, ефикасна контрола брзине од стране полиције и коришћење других мера за успоравање саобраћаја, доношење и спровођење закона који обавезују на коришћење сигурносних појасева, кацига и дечијих седишта, одређивање дозвољеног нивоа и провера концентрације алкохола у крви за возаче, побољшање начина непосредног збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама. Кампање за подизања свести такође играју важну улогу у пружању подршке спровођењу законских мера кроз повећање свести о ризицима и казненим мерама у случају непоштовања закона.

Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Лајковац има индиректан утицај на целокупну привреду општине, смањење трошкова због мањег броја саобраћајних незгода, ефикаснији како транзитни тако и локални саобраћај и стварање осећаја сигурног окружења за све становнике општине и све друге учеснике у саобраћају који користе путеве и улице на територији општине.

Праћење постојећег стања подразумева низ поступака везаних за прикупљање тачних података, формирање и стално ажурирање базе података о саобраћају, путу, о саобраћајним незгодама, о последицама незгода, као и о осталим важним обележјима безбедности саобраћаја. Узимањем у обзир политичких, економских, социјалних, културолошких и саобраћајних услова, друштво поставља циљеве, односно жељени ниво безбедности својих грађана у саобраћају, односно прихватљив ниво угрожености у саобраћају.

Жељено стање се достиже планским деловањем и применом добро осмишљених и стручно пројектованих, одрживих мера како би се постојећи ниво угрожености грађана приближио друштвено и политички прихватљивом нивоу. Као и у другим областима, припрема, доношење и доследно спровођење стратешких докумената (политика, Ревизија стратегије и стратешки акциони планови) је најбољи начин да се обезбеди амбијент за успешно и ефикасно политичко управљање и достизање циљева.

Стратешким документима се обезбеђује политички прихватљив, стручан и добро усмераван утицај на најважније елементе саобраћајног система. Искуства најразвијенијих земаља указују да су се одрживи позитивни резултати постигли тек успостављањем снажних заштитних система и добре сарадње између појединих елемената овог система. Неопходно је успоставити сарадњу између корисника којима саобраћај служи да остваре неке своје потребе, оних који зарађују од саобраћаја и оних чији је задатак да се брину о саобраћају.

У сврху израде ове Стратегије безбедности саобраћаја, а у процесу прикупљања стручне и научне грађе везане за израду Стратегије у свету и код нас, прикупљена су најсавременија светска искуства у безбедности саобраћаја, као и позитивна пракса. Анализом ових документа се дошло до најсавременијих концепата управљања саобраћајним системима у свету, као најбоље светске праксе. Извршено је поређење са домаћом праксом, при чему је вршено сагледавање могућности примена најбоље светске праксе на нашим просторима, а посебно на простору општине Лајковац. Прикупљена светска искуства су била основ за стратегију безбедности саобраћаја општине Лајковац, и предлог одговарајућих решења за унапређење безбедности саобраћајног система.

Анализом доступних података је дат преглед тренутног стања безбедности саобраћаја, као и приказ стања безбедности саобраћаја у протеклом периоду, на основу чега су препознати одређени периоди са повећаном угроженошћу учесника у саобраћају.

# ШТА СМО УРАДИЛИ ДО САД?

Формирање, као и акивно деловање Савета зе безбедност саобраћаја на путевима општине Лајковац је темељ за успостављање система безбедности саобраћаја, како и унапређење свих негативних појава које саобраћај има.

Општина Лајковац је у више наврата реализовала пројекте изградње и реконструкције путева. Ови пројекти често укључују побољшање путне инфраструктуре, попут проширења путева, изградње нових путева и поправке постојећих који су били у лошем стању. Такође, општина Лајковац редовно обнавља саобраћајну сигнализацију, као и ознаке на коловозу, што свакако доприноси унапређењу безбедноти саобраћаја.

Општина Лајковац сарађује са локалном полицијом ради побољшања спровођења саобраћајних прописа. Ово укључује заједничке акције и кампање усмерене на контролу брзине и безбедност на путевима. Преглед и ажурирање саобраћајних прописа и правила који могу утицати на безбедност.

Обаразовне установе општине Лајковац раде на едукацији, као и подизању свести безбедности саобраћаја код најмлађих. Развијање образовних програма за школе који обухватају теме као што су безбедност на путу, важност појасева и правила понашања у саобраћају.

Унапређењу безбедности саобраћаја, наручито рањивих категорија значано доприноси и изградња и обнављање пешачких и бициклистичких стаза које је општина Лајковац радила у презтходном периоду.

Општина Лајковац је предузела разне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, укључујући инвестиције у инфраструктуру, образовне кампање, сарадњу са другим институцијама, и примена савремених технологија. Међутим, успешна реализација мера често захтева свеобухватан приступ који укључује и укључивање јавности, систематско праћење резултата и континуирано унапређење система безбедности саобраћаја. Савакако мора се споменути изузетно значајна политичка одлука о припреми и усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац са пратећим Акционим планом.

# ШТА НИСМО УРАДИЛИ ДО САД?

Недоследно спровођење финансирања безбедности саобраћаја, слаба организација и управљање безбедношћу саобраћаја, недовољна свест доносиоца одлука о улагању у безбедност саобраћаја, системски недостатак одрживог планирања изградње и јачања капацитета субјеката у области безбедности саобраћаја, недовољна посвећеност појединаца и појединих субјеката, недовољна међународна сарадња и примена успешних пракси, изостанак редовних стручних анализа и извештавања о безбедности саобраћаја, неспремност да се редовно прати спровођење мера и активности и да се сагледава достизање зацртаних циљева, слаба комуникација, координација и кооперација важних субјеката итд.

Општина Лајковац, као и многе друге локалне самоуправе, може се суочавати с различитим изазовима у управљању безбедношћу саобраћаја. Важно је размотрити неколико аспеката који могу утицати на стање безбедности саобраћаја у општини.

Многе општине се суочавају с проблемима у планирању и реализацији инфраструктурних пројеката. Општина Лајковац нема довољно развијену или модерну инфраструктуру која би омогућила увођење адекватних решења за безбедност саобраћаја. Ово укључује недостатак савремених система за управљање саобраћајем, као што су напредни системи надзора и контроле.

Планирање и реализација мера безбедности саобраћаја често захтева координацију између различитих локалних и државних институција. Општина Лајковац није успела да координира своје напоре с другим релевантним органима, може бити да су важне мере пропустиле да буду имплементиране.

Безбедност саобраћаја није само питање инфраструктуре, већ и образовања и подизања свести међу грађанима. Можда није било довољно програма који би обухватили едукацију о безбедности саобраћаја и повећали свест о важности правилног понашања у саобраћају.

Ако постоје неадекватни регулаторни оквири или недостатак ефективне контроле у спровођењу саобраћајних прописа, то може утицати на безбедност саобраћаја. Општина Лајковац није имала довољно ресурса или механизама да осигура правилно спровођење прописа и санкционисање прекршаја.

Важно је напоменути да се ситуација у области безбедности саобраћаја може значајно променити с новим плановима и иницијативама. Ако постоји интересовање или притисак од стране грађана, општина може бити подстакнута да преиспита своје приоритете и предузме конкретне акције за побољшање безбедности на путевима.

Пројекти који за циљ имају унапређење безбедности саобраћаја захтевају значајне инвестиције у инфраструктуру, попут изградње нових путева, поправке и одржавања постојећих, као и увођење сигурносних мера као што су семафори, саобраћајна сигнализација и осветљење. Недостатак финансија може значити да општина мора да бира приоритете и између других важних области, као што су образовање и здравство.

Без одговарајуће обуке и образовања особља које управља саобраћајем, општинске власти могу имати ограничене способности у идентификовању и имплементацији најбољих пракси за побољшање безбедности на путевима.

Политички интереси и краткорочни циљеви могу утицати на одлуке о томе које области добијају приоритет. Безбедност саобраћаја можда није привлачна као неке друге политички осетљиве теме, као што су запошљавање или велике инфраструктурне пројекте.

Могуће је да постоји недостатак социјалног притиска или интересовања јавности за решавање проблема безбедности саобраћаја. Ако јавност није активна у захтеву за побољшањем, локалне власти могу осећати мање потребе за акцијом.

Чак и када су прописи усвојени, њихова примена може бити неефикасна. Прекршаји се можда не санкционишу строго, што може довести до рецидива и слабљења мера безбедности.

Применом најбољих пракси из других успешних локалних самоуправа или земаља, општина може унапредити своје приступе и решења. Учешће у мрежама и иницијативама које подстичу размену искустава може бити корисно.

# ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама чине важан корак у решавању проблема безбедности саобраћаја. У већини земаља податке о незгодама прикупља полиција, па иако ти подаци не обухватају све незгоде, пажњу је потребно приклонити прикупљању релевантних информација о томе како касније спречити сличне незгоде. Коришћење података о локацијама омогућује утврђивање концентрације незгода (на појединачним местима, дуж пута или у некој области). Даља анализа заједничких фактора омогућиће развој мера за побољшање безбедности саобраћаја.

| Заједнички проблеми већине општина обухватају следеће: |  |
| --- | --- |
| - прекорачење ограничења брзине, - младе возаче, - преоптерећеност возила, - лоше стање путева, - неискусне возаче, - коришћење мобилних телефона у саобраћају, - учествовање у саобраћају под утицајем алкохола, - незгоде на раскрсницама, - техничко стање возила, - умор, - не коришћење сигурносних појасева. |  |

Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности и праћење ефеката примењених мера. Имајући наведено у виду, извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за различите категорије учесника у саобраћају у односу на својство учешћа, категорију возила у којој су се налазили и старост учесника.

## Ставови учесника у саобраћају

Најзахтевнији сегмент праћења стања безбедности саобраћају су ставови учесника у саобраћају. Ставови имају огроман утицај на понашање учесника у саобраћају. То је главни разлог праћења ставова са циљем откривања доприноса људских фактора у настанку саобраћајних незгода. Када се разматрају ставови учесника у саобраћају у разматрање ће се узети сатвови ширег подручја из разлога што у општини Лајковац поред становника саме општине у саобраћају учествују и становници суседних општина које гравитирају општини Лајковац. Ставови учесника у саобраћају се виде на графицима који су представљени испод.

График 4.1. Ставови учесника у саобраћају за брзину, алкохол и дрогу

График 4.2. Ставови учесника у саобраћају о коришћењу мобилног телефона

График 4.3. Ставови учесника у саобраћају о коришћењу сигурносних појасева и дечијијих сигурносних система

График 4.4. Ставови учесника у саобраћају као пешаци

График 4.5. Субјективни осећај безбедности у саобраћају

График 4.6. Субјективни осећај да ће учесници у саобраћај бити контролисани

Ставови учесника у саобраћају који се ослањају на субјективни осећај безбедности често могу бити веома неприхватљиви и потенцијално опасни. Овакви ставови обично произилазе из погрешне процене ризика, где се људи осећају сигурније него што заиста јесу, због недостатка објективног сагледавања саобраћајних ситуација. Субјективни осећај безбедности може довести учеснике у саобраћају у заблуду, чинећи да верују да су њихови поступци исправни или безопасни, иако то није случај. На пример, превелико ослањање на личне способности, занемаривање ограничења брзине или непажљиво понашање као што је коришћење мобилних телефона током вожње, могу изгледати безопасно у тренутку, али носе велики ризик по живот и здравље свих учесника у саобраћају. Овакав приступ не само да угрожава сопствену безбедност, већ и безбедност других, јер игнорисање објективних показатеља и правила саобраћаја доводи до ситуација у којима се ризик повећава, а несреће постају неизбежне. Због тога је од суштинске важности да учесници у саобраћају стално преиспитују своје ставове и поступке, ослањајући се на објективне и утврђене мере безбедности, уместо на субјективне осећаје који могу бити варљиви и опасни.

## Индикатори безбедности саобраћаја

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја (у даљем тексту: индикатори) представљају савремени алат за праћење безбедности саобраћаја, показују тенденције у безбедности саобраћаја и истичу проблеме страдања у саобраћајним незгодама. Индикатори најчешће описују понашање учесника у саобраћају. Савремени приступ у раду у области безбедности саобраћаја се у великој мери базира на праћењу стања и планирању активности применом индикатора перформанси безбедности саобраћаја.

График 4.7. Употреба мобилних телефона у општини Лајковац и Републици Србији по категоријама возила

График 4.8. Употреба сигурносних појасева у општини Лајковац и Републици Србији по категоријама возила

График 4.9. Употреба заштитних система за децу у општини Лајковац и Републици Србији по категоријама возила

График 4.10. Употреба заштитних кацига у општини Лајковац и Републици Србији по категоријама возила

График 4.11. Понашање пешака у саобраћају у општини Лајковац и Републици Србији по категоријама возила

При разматрању индикатора перформанси безбедности саобраћаја треба имати у виду да то нису саобраћајни прекршаји (откривени од стране саобраћајне полиције), већ евидентирано понашање учесника у саобраћају. Важно је истаћи да приликом прикупљања података о индикаторима не постоје утицаји других елемената на промене понашања учесника у саобраћају, попут саобраћајне полиције на путу, односно лице које прикупља податке о индикаторима не утиче на промену понашања учесника у саобраћају.

Индикатори су у виду пасивне безбедности (употреба сигурносних појасева на предњем и на задњем седишту, употреба сигурносних кацига, употреба дечијих седишта), елементи пасивне безбедности имају за циљ да ублаже последице саобраћајне незгоде када се саобраћајна незгода догоди.

## Саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода

Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности и праћење ефеката примењених мера. Имајући наведено у виду, извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за различите категорије учесника у саобраћају у односу на својство учешћа, категорију возила у којој су се налазили и старост учесника.

За сваку од посматраних категорија учесника у саобраћају су приказани основни подаци о стању безбедности саобраћаја и околностима настанка саобраћајних незгода у којима су учествовали. У табели приказано је стање безбендости саобраћаја у општини Лајковац од 1997. године. Приказано је број погинулих, број тешко и лако повређених учесника саобраћајних незгода.

Табела 4.1. Број страдалих учесника у саобраћају

| Година | ПОГ | ТТП | ЛТП | НАСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 год. | 3 | 14 | 50 | 64 |
| 1998 год. | 3 | 34 | 77 | 111 |
| 1999 год. | 7 | 16 | 42 | 58 |
| 2000 год. | 4 | 23 | 41 | 64 |
| 2001 год. | 1 | 30 | 48 | 78 |
| 2002 год. | 4 | 31 | 59 | 90 |
| 2003 год. | 4 | 22 | 47 | 69 |
| 2004 год. | 3 | 26 | 51 | 77 |
| 2005 год. | 4 | 11 | 83 | 94 |
| 2006 год. | 8 | 14 | 61 | 75 |
| 2007 год. | 5 | 24 | 58 | 82 |
| 2008 год. | 2 | 29 | 66 | 95 |
| 2009 год. | 6 | 28 | 54 | 82 |
| 2010 год. | 3 | 12 | 56 | 68 |
| 2011 год. | 2 | 15 | 44 | 59 |
| 2012 год. | 3 | 10 | 53 | 63 |
| 2013 год. | 6 | 18 | 35 | 53 |
| 2014 год. | 1 | 10 | 23 | 33 |
| 2015 год. | 0 | 12 | 45 | 57 |
| 2016 год. | 3 | 17 | 39 | 56 |
| 2017 год. | 3 | 9 | 26 | 35 |
| 2018 год. | 0 | 13 | 43 | 56 |
| 2019 год. | 3 | 11 | 27 | 38 |
| 2020 год. | 4 | 16 | 29 | 45 |
| 2021 год. | 4 | 11 | 17 | 28 |
| 2022 год. | 3 | 12 | 38 | 50 |
| 2023 год. | 5 | 6 | 43 | 49 |
| Укупно | 89 | 468 | 1212 | 1680 |

Како би се урадила додатна анализа стања безбедности саобраћаја по годинама, урадиће се пондерисање старадалих учесника у саобраћају на путевима општине Лајковац. Када се одређује број пондерисаних, прихваћено је да један погинули буде еквивалентан као 99 лако повређених лица, а један тешко повређени као 13 лако повређених лица. На граафику је приказана вредност пондера безбедности саобраћаја по годинама.

График 4.12. Последице саобраћајних незгода од 1997. године

Како би се урадила темељна анализа безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац, неопходно је сагледати и временску расподелу саобраћајних незгода. У табелама испод приказано је колико саобраћајних незгода и са којим последицама се догађао у месецима у току године, односно у данима у току недеље. Анализирани период је последњих 10 година.

Табела 4.2. Број и последице саобраћајних незгода по месецу у току године

| Месец | СНПОГ | СНПОВ | СННАС | СНМШ | СНУК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јануар | 2 | 21 | 23 | 21 | 44 |
| Фебруар | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 |
| Март | 3 | 20 | 23 | 23 | 46 |
| Април | 1 | 21 | 22 | 18 | 40 |
| Мај | 3 | 28 | 31 | 28 | 59 |
| Јун | 1 | 21 | 22 | 30 | 52 |
| Јул | 2 | 28 | 30 | 28 | 58 |
| Август | 3 | 26 | 29 | 34 | 63 |
| Септембар | 3 | 29 | 32 | 28 | 60 |
| Октобар | 3 | 22 | 25 | 37 | 62 |
| Новембар | 4 | 21 | 25 | 25 | 50 |
| Децембар | 0 | 15 | 15 | 38 | 53 |

Табела 4.3. Број и последице саобраћајних незгода по данима у току недеље

| Дан | СНПОГ | СНПОВ | СННАС | СНМШ | СНУК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедељак | 4 | 44 | 48 | 48 | 96 |
| Уторак | 1 | 27 | 28 | 43 | 71 |
| Среда | 5 | 37 | 42 | 45 | 87 |
| Четвртак | 2 | 38 | 40 | 44 | 84 |
| Петак | 5 | 44 | 49 | 60 | 109 |
| Субота | 3 | 32 | 35 | 42 | 77 |
| Недеља | 5 | 45 | 50 | 48 | 98 |

ПРОСТОРНА РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Слика 4.1. Локације саобраћајних незгода са погинулим учесницима у саобраћају

Слика 4.2. Локације саобраћајних незгода које су за последице имале тешке телесне повреде

Слика 4.3. Локације саобраћајних незгода које су за последице имале лаке телесне повреде

Слика 4.4. Локације саобраћајних незгода које су за последице имале материјалну штету

Поред наведених анализа постојећег стања, спроведена је и анализа саобраћајних незгода и њихових последица по старосној структури за период у последњих 10 година.

Када се поматра страдање учесника у саобраћају, учесници у саобраћају су подељени у четири старосне доби и то:

- Деца – старосне доби од рођења до навршених 14 година живота;

- Млади – старосне доби од 15 до 30 година живота;

- Одрасли – старосне доби од 31 до 64 године живота;

- Стари – старосне доби преко 65 година живота.

Старосне категорије су тако дефинисане због својих специфичности. Од четири старосне категорије, само одрасли не спадају у ризичне тј. рањиве категорије учесника у саобраћају због својих психофизичких специфичности. Деца никада не могу да буду одговорна за своје страдање у саобраћају, с обзиром да нису свесна опасности и ризика које својим поступцима могу да изазову. Млади су жељни доказивања и често падају под утицај друштва у коме се налазе и у саобраћају желе да се доказују.

Стара лица су рањиви учесници у саобраћају из разлога што су им кости мање еластичне (кртије) и склоне преломима, а  повреде од којих се млађи људи лакше опорављају, за њих могу да буду фаталне. Такође, стара лица се често отежано и спорије крећу, имају слабије чуло вида и слуха, као и слабију процену удаљености и брзине возила.

График 4.13. Страдање учесника у саобраћају по старости учесника

Нје могуће добити потпуну слику безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац уколико се не сагледа безбедност саобраћаја по категорији возила који учествују у саобраћају. У последњих 10 година на путевима општине Лајковац су највише страдали возачи и путници у путничким аутомобилима.

График 4.14. Страдање учесника у саобраћају по категорији возила

СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ

Утврђивање нивоа безбедности саобраћаја на неком одређеном подручју истраживања није лако мерљиво, па се из тог разлога за одређивање нивоа безбедности у саобраћају користи њено наличје, односно степен угрожености. Под степеном угрожености подразумева се ризик који прати одвијање саобраћаја, тј. опасност којој су изложени људи и имовина. Такође, степен угрожености представља могућност, вероватноћу или изгледност настанка саобраћајне незгоде или другог вида угрожавања људи и имовине.

Степен угрожености у саобраћају се утврђује према:

- Просторном критеријуму (степен угрожености у држави, региону, путу, насељу...);

- Персоналном критеријуму (степен угрожености пешака, возача бицикала...)

Израчунавање степена угрожености омогућава нам да утврдимо степен, односно величину опасности, разлоге њеног настајања као и одређена сазнања која ће омогућити ефикасније мере друштвене интервенције.

За оцену степена угрожености у саобраћају користе се различити поступци и анализе:

- Анализа саобраћајних незгода;

- Анализа конфликата у саобраћају;

- Експертско утврђивање...

За утврђивање степена угрожености на основу анализе саобраћајних незгода, стављају се у однос саобраћајне незгоде и њихове последице са: бројем становника, бројем регистрованих моторних возила, интензитетом саобраћаја, дужином путне и уличне мреже...

Поред апсолутних података о броју и последицама саобраћајних незгода, у наредним табелама представљене су вредности релативних показатеља за општину Лајковац. Вредности релативних показатеља су добијене на основу:

- Броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима-ЈР (СНнас) и СР (СНнас);

- Броја саобраћајних незгода са погинулим лицима-ЈР (СНпог) и СР (СНпог);

- Броја погинулих лица у саобраћајним незгодама-ЈР ПОГ и СР ПОГ;

- Збира бројева погинулих и тешко повређених лица-ЈР п+тп и СР п+тп;

- Пондерисаног броја настрадалих лица на основу последица саобраћајних незгода-ЈПБН и СПБН.

Математичке формуле за израчунавање изабраних показатеља дате су у наставку.

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима:

ЈРСНнас=Бр.СНнасБр.становника×100.000                  СРСНнас=Бр.СНнасБр.рег.мот.возила×10.000

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са погинулим лицима:

ЈРСНпог=Бр.СНпогБр.становника×100.000                  СРСНпог=Бр.СНпогБр.рег.мот.возила×10.000

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих лица:

ЈРПОГ=Бр.ПОГБр.становника×100.000                  СРПОГ=Бр.ПОГБр.рег.мот.возила×10.000

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих и тешко повређених лица:

ЈРп+то=Бр.ПОГ+Бр.ТТПБр.становника×100.000                  СРп+тп=Бр.ПОГ+Бр.ТТПБр.рег.мот.возила×10.000

Јавни и саобраћајни ризик на основу пондерисаног броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама:

ЈПБН=ЛТП×П1+ТТП×П2+ПОГ×П3Бр.становника×10.000

СПБН=ЛТП×П1+ТТП×П2+ПОГ×П3Бр.рег.мот.возила×1.000

где су П1, П2 и П3 коефицијенти (пондери) који имају вредности: П1=1, П2=13 и П3=99. Вредности пондера су објављене од стране Британског министарства за транспорт.

Табела 4.4. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општине Лајковац и Републике Србије

|  | Година | ЈПБН | СПБН | ЈР ПОГ | СР ПОГ | СР П+T | ЈР (СНпог) | СР (СНпог) | ЈР (СНнас) | СР (СНнас) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 2020 | 148,4 | 41,1 | 7,2 | 2,0 | 14,0 | 6,7 | 1,9 | 180,1 | 50,0 |
| СРБИЈА | 2021 | 163,4 | 45,3 | 7,6 | 2,1 | 15,7 | 7,1 | 2,0 | 201,3 | 55,8 |
| СРБИЈА | 2022 | 163,5 | 45,3 | 7,8 | 2,2 | 15,6 | 7,4 | 2,0 | 194,7 | 54,0 |
| СРБИЈА | 2023 | 160,2 | 44,4 | 7,4 | 2,0 | 15,8 | 6,9 | 1,9 | 196,7 | 54,6 |
| Лајковац | 2020 | 456,3 | 117,9 | 28,8 | 7,4 | 144,2 | 37,2 | 28,8 | 7,4 | 237,9 |
| Лајковац | 2021 | 400,8 | 103,5 | 28,8 | 7,4 | 108,1 | 27,9 | 28,8 | 7,4 | 165,8 |
| Лајковац | 2022 | 354,0 | 91,4 | 21,6 | 5,6 | 108,1 | 27,9 | 21,6 | 5,6 | 223,5 |
| Лајковац | 2023 | 444,1 | 114,7 | 36,0 | 9,3 | 79,3 | 20,5 | 28,8 | 7,4 | 201,9 |

Вредности јавног ризика су подељене на следећи начин:

- Врло низак до 98;

- Низак од 98 до 157;

- Средњи од 157 до 215;

- Висок од 215 до 274 и

- Врло висок више од 274.

Вредности саобраћајног ризика су подељене на следећи начин:

- Врло низак до 29;

- Низак од 29 до 51;

- Средњи од 51 до 73;

- Висок од 73 до 95 и

- Врло висок више од 95.

Вредности јавног и саобраћајног ризика током година стално варирају што намеће закључак да још увек није изграђен, односно успостављен заштитни систем управљања безбедношћу саобраћаја на територији општине Лајковац.

График 4.15. Јавни и саобраћајни ризик

На графику је представљена вредност јавног и саобраћајног ризика у протходне четири године за општину Лајковац и Републику Србију.

## Укупни друштвено-економске последице саобраћајних незгода

Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета изазваних саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају:

- бол и патња жртава саобраћајних незгода,

- губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода,

- некомпензована бол и недостатак жртве родбини,

- изгубљена продуктивност,

- трошкови оштећења возила и објеката,

- трошкови здравствених услуга,

- социјална давања,

- трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе),

- трошкови сахране,

- изгубљена добит,

- трошкови осигурања,

- трошкови радног места,

- правни трошкови,

- трошкови правосудних органа,

- трошкови спровођења санкција,

- трошкови услед временских губитака и др.

Висина штете настале у саобраћајним незгодама не може се прецизно измерити, проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете настале у саобраћајним незгодама. На основу модела рачунања висине штете који је примењен у Републици Србији. Методологији, трошак једне саобраћајне незгоде са погинулим лицем износи 3.273.909 евра, трошак једне саобраћајне незгоде са тешко повређеним лицем износи 498.591 евра, док трошак једне саобраћајне незгоде са лакше повређеним лицем износи 38.514 евра. У табели су приказани су трошкови саобраћајних незгода у којима је било погинулих лица, тешко и лако повређених у саобраћајним незгодама на територији општине Лајковац, односно трошкови тих незгода по годинама.

График 4.16. Укупни трошкови саобраћајних незгода

Табела 4.5. Трошкови саобраћајних незгода по последицама и годинама

|  | Трошкови СН са ПОГ | Трошкови СН са ТТП | Трошкови СН са ЛТП | Укупни трошкови СН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 год. | 9.821.727,00 € | 23.433.777,00 € | 2.002.728,00 € | 35.258.232,00 € |
| 1998 год. | 6.547.818,00 € | 21.439.413,00 € | 2.387.868,00 € | 30.375.099,00 € |
| 1999 год. | 29.465.181,00 € | 12.963.366,00 € | 1.270.962,00 € | 43.699.509,00 € |
| 2000 год. | 9.821.727,00 € | 17.450.685,00 € | 1.425.018,00 € | 28.697.430,00 € |
| 2001 год. | 3.273.909,00 € | 20.940.822,00 € | 1.887.186,00 € | 26.101.917,00 € |
| 2002 год. | 13.095.636,00 € | 13.461.957,00 € | 1.502.046,00 € | 28.059.639,00 € |
| 2003 год. | 13.095.636,00 € | 11.467.593,00 € | 2.195.298,00 € | 26.758.527,00 € |
| 2004 год. | 9.821.727,00 € | 13.461.957,00 € | 1.964.214,00 € | 25.247.898,00 € |
| 2005 год. | 9.821.727,00 € | 13.461.957,00 € | 1.964.214,00 € | 25.247.898,00 € |
| 2006 год. | 19.643.454,00 € | 17.949.276,00 € | 2.503.410,00 € | 40.096.140,00 € |
| 2007 год. | 16.369.545,00 € | 20.442.231,00 € | 2.503.410,00 € | 39.315.186,00 € |
| 2008 год. | 6.547.818,00 € | 13.960.548,00 € | 2.349.354,00 € | 22.857.720,00 € |
| 2009 год. | 19.643.454,00 € | 10.470.411,00 € | 3.081.120,00 € | 33.194.985,00 € |
| 2010 год. | 9.821.727,00 € | 7.977.456,00 € | 2.272.326,00 € | 20.071.509,00 € |
| 2011 год. | 6.547.818,00 € | 12.963.366,00 € | 2.773.008,00 € | 22.284.192,00 € |
| 2012 год. | 9.821.727,00 € | 7.478.865,00 € | 2.503.410,00 € | 19.804.002,00 € |
| 2013 год. | 19.643.454,00 € | 10.470.411,00 € | 2.618.952,00 € | 32.732.817,00 € |
| 2014 год. | 3.273.909,00 € | 9.971.820,00 € | 2.233.812,00 € | 15.479.541,00 € |
| 2015 год. | - € | 8.974.638,00 € | 1.887.186,00 € | 10.861.824,00 € |
| 2016 год. | 9.821.727,00 € | 3.490.137,00 € | 2.233.812,00 € | 15.545.676,00 € |
| 2017 год. | 9.821.727,00 € | 8.974.638,00 € | 2.195.298,00 € | 20.991.663,00 € |
| 2018 год. | - € | 6.980.274,00 € | 2.079.756,00 € | 9.060.030,00 € |
| 2019 год. | 9.821.727,00 € | 11.966.184,00 € | 1.925.700,00 € | 23.713.611,00 € |
| 2020 год. | 13.095.636,00 € | 5.983.092,00 € | 2.233.812,00 € | 21.312.540,00 € |
| 2021 год. | 13.095.636,00 € | 6.481.683,00 € | 2.310.840,00 € | 21.888.159,00 € |
| 2022 год. | 9.821.727,00 € | 5.983.092,00 € | 1.964.214,00 € | 17.769.033,00 € |
| 2023 год. | 13.095.636,00 € | 4.487.319,00 € | 2.002.728,00 € | 19.585.683,00 € |
| Укупно | 294.651.810,00 € | 323.086.968,00 € | 58.271.682,00 € | 676.010.460,00 € |

## Кључни проблеми безбедности саобраћаја

## Систем управљања безбеднишћу саобраћаја

Стање система безбедности саобраћаја може се објаснити уколико се разуме: стратешки оквир, правни оквир, институционални оквир, финансирање безбедности саобраћаја и комуникација, координација и кооперација у области безбедности саобраћаја.

Стратешки оквир

У претходном периоду препознати су и усвојени значајни стратешки документи безбедности саобраћаја на глобалном, регионалном (ЕУ) и националном нивоу, који су наведени у уводном делу стратегије. Закон о безбедности саобраћаја предвиђа обавезу свих јединица локалних самоуправа да припреме, усвоје и спроводу стратешка документе у складу са националном Стратегијом. Међутим, није систематски праћена примена ових докумената, нити је јасно препозната одговорна институција која би пратила усвајање стратешких докумената на међународном нивоу, усаглашавање националних и локалних докумената и редовно, стручно анализирала постигнуте резултате и извештавала јавност.

Правни оквир

У Републици Србији разним правним актима дат је оквир безбедности саобраћаја, како Уставом, Законима тако и подзаконским актима. Велики помак у области безбедности саобраћаја десио се усвајањем Закона о безбедности саобраћаја на путевима који је у примени од 11. децембра 2009. године. Најзначајнији акти којима је уређена област безбедности саобраћаја у Републици Србији су:

Устав Републике Србије проглашава право на живот као неприкосновено. Из тога проистиче обавеза државе и свих субјеката безбедности саобраћаја да штите то право грађана. Устав проглашава и право на физички интегритет и право на личну безбедност.

Проглашавање тих права такође намеће обавезу Републици Србији да штити физички интегритет и безбедност учесника у саобраћају. Право детета на посебну заштиту, које проглашава Устав, намеће безбедност деце у саобраћају као приоритет, односно обавезу државе да заштиту деце у саобраћају истакне у први план.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон и 76/2023) у чл. 13. предвиђа да Скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Националним планом. Поред правила саобраћаја уређује институционални оквир система безбедности саобраћаја, и финансирање система. Такође, у основи се овим законом уређује део система који се односи на возаче и возила, а закон садржи и одредбе које се односе на путеве. Закон о безбедности саобраћаја уређује и права и обавезе органа надлежних за контролу и регулисање саобраћаја, као и друге одредбе од значаја за систем безбедности саобраћаја.

Закон о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон) уређује управљање, заштиту и одржавање јавних путева. Свакако најважнија одредба која се односи на безбедност саобраћаја јесте обавеза управљача јавног пута да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу. Поједине одредбе односе се на све јавне путеве, а поједине само на државне путеве, док се локалним самоуправама оставља да својим актима уреде пре свега заштиту и одржавање локалних путева и улица.

Однос са Законом о безбедности саобраћаја на путевима – у делу који се односи на настанак саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем итд. Безбедност путева је такав да се Закон о јавним путевима више бави путевима са аспекта грађевинске струке, док Закон о безбедности саобраћаја на путевима садржи одредбе које се односе на безбедност путева са аспекта саобраћајне струке (ревизија безбедности саобраћаја на путу, провера безбедности саобраћаја на путу, техничко регулисање саобраћаја, управљање црним тачкама, независну оцену доприноса пута за настанак саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем итд.).

Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) садржи главу која одређује кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, а заштитни субјекти јесу живот односно тело људи и имовина већег обима. Инкриминисане радње јесу пре свих: непридржавање саобраћајних прописа, уништење односно оштећење саобраћајне сигнализације или опреме пута, постављање препрека на саобраћајници, несавестан надзор над стањем и одржавањем саобраћајница, и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.

Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019, 91/2019 - др. закон и 112/2022 - одлука УС)  уређује прекршајни поступак, и прекршајне санкције. С обзиром да су најчешћи саобраћајни деликти саобраћајни прекршаји и с обзиром да су најчешћи прекршаји у Републици Србији они против безбедности саобраћаја на путевима, систем прекршајног кажњавања јесте веома значајан у репресивном делу система безбедности саобраћаја. Закон о прекршајима познаје и хитан поступак, када се осумњичени за прекршај може одмах спровести прекршајном суду, а казна се може извршити пре правноснажности одлуке о казни. Овај институт нарочито је погодан у борби против вишеструких повратника и учинилаца најтежих прекршаја против безбедности саобраћаја.

Закон о полицији ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) уређује поступање саобраћајно полицијских службеника у поступку контроле и регулисања саобраћаја на путевима, односно одређује полицијска овлашћења у тим пословима.

Закон о комуналној милицији („Службени гласник РС”, број 49/2019) одређује да су послови комуналне милиције одржавање комуналног реда у шта спада одржавање реда у области „локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања”.

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) јесте системски закон који уређује поступање управних односно извршних органа. Овај пропис примењује се у поступању органа надлежних за контролу (полиција, инспекција), али и органа надлежних за управљање безбедношћу саобраћаја односно техничко регулисање.

Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 - одлука УС) уређује веома важну област обавезног осигурања и начина исплате штета из саобраћајних незгода. Овим прописом уведен је „бонус-малус” систем кажњавања и награђивања власника возила у зависности од тога да ли се њиховим возилом узрокују саобраћајне незгоде или не, што јесте мера која утиче на понашање возача.

До октобра 2014. године по основу тог закона осигуравајућа друштва су уплаћивала 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности као део превентиве на посебан рачуна за увођење видео надзора на путевима. Рок важења наведене одредбе није продужен изменом закона.

Закон о смањењу ризика од катасрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 87/2018) уређује систем заштите и спасавања људи и добара од елементарних непогода и других несрећа укључујући и саобраћајне незгоде, надлежности државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у заштити и спасавању; успоставља службу „112” која ће обезбедити функционалну интеграцију служби од интереса за заштиту и спасавање чиме ће се обезбедити координирана, брза и ефикасна интервенција ватрогасно – спасилачких јединица, хитне медицинске помоћи и саобраћајне полиције у случају саобраћајних незгода.

Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019 и 92/2023 - аутентично тумачење) уређује систем здравствене заштите као организоване и свеобухватне делатности друштва са основним циљем да се оствари највећи могући ниво очувања и унапређења здравља грађана, спречавање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација.

Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023)  уређује основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Пропис треба да пружи основ за увођење и спровођење саобраћајног образовања и васпитања деце и младих кроз наставу и остале активности, на квалитативном и квантитативном нивоу који ће обезбедити да долазеће генерације стичу ставове и имају знање неопходно за безбедно и одговорно учествовање у саобраћају.

Такође треба узети у обзир и подзаконске акте који ближе дефинишу одређене области, а нарочито области из Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о путевима

Влада Републике Србије је 2019. године усвојила „Националну Стратегију одрживог развоја за период од 2019. до 2030. године („Службени гласник РС", број 47 од 28. јуна 2019.) којом је препозната неопходност унапређења саобраћајне инфраструктуре, проблем недостатка управљања саобраћајним системима, негативан утицај буке која потиче из саобраћаја и сл. Стратегијом је посебно истакнута лоша пракса безбедности саобраћаја која није омогућила одговарајуће прикупљање, обраду и доступност података као и непостојање Националног модела за процену трошкова саобраћајних незгода (на процену трошкова саобраћајних незгода примењен је модел Светске банке, који је проценио трошкове на 2,3% БДП-а).

Стратешки оквир безбедности саобраћаја на националном нивоу, који је од највеће важности за доношење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац за период 2024-2030. године, јесте Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за период 2023-2020. године („Службени гласник РС”, број 30/18). Важност националне Стратегије за јединице локалне самоуправе утврђена је Законом о безбедности саобраћаја на путевима, због тога што јединице локалне самоуправе имају обавезу да усагласе своје локалне стратегије са националном и као такве да их усвоје.

Финансијски оквир

Закон о безбедности саобраћаја је прописао и финансирање безбедности саобраћаја и то: извори финансиских средстава, расподела средстава између државе јединица локалне самоуправе, намена средстава, начин коришћења и начин извештавања. Постојећи систем финансирања у републици Србији је од стране међународне заједнице и европских институција оцењен као репрезентативан и један од најбољих на територији Европе. Закон о буџету Републике Србије не препознаје начин финансирања система безбедности саобраћаја који је утврђен одредбама Закон о безбедности саобраћаја због чега је финансирање система доведено у реалну опасност. Међутим, до данас овај систем није у потпуности успостављен, већ је чак и урушаван, а посебно после измена Закон о безбедности саобраћаја и доношења Закон о буџету Републике Србије. Због недовољне свести доносиоца одлука о значају улагања у безбедност саобраћаја, већи број јединица локалне самоуправе није користио наменска средства за унапређење безбедности саобраћаја. Изменом Закон о безбедности саобраћаја прописано је давање сагласности на локалне програме безбедности саобраћаја, али нису предвиђене санкције, нити механизми ефикасне контроле.

На државном нивоу, део средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају који иде у државни буџет (70% укупних средстава), не користи се за финансирање мера и активности у безбедности саобраћаја. Међутим, нису прописани други извори финансирања безбедности саобраћаја: новчане казне од опортунитета, средства прикупљена у поступку одлагања кривичног гоњења, део бруто премије обавезног осигурања возила, део акциза за гориво, систем пројектног финансирања, итд.

Институционални оквир

Како би се систем безбедности саобраћаја успоставио и одржао у некој друштвеној заједници, па тако и у локалној самоуправи (општини или граду), неопходне су институције и организације које су од значаја за безбедност саобраћаја и које својим деловањем чине систем безбедности саобраћаја. Веома је важно да се на територији која жели да успостави систем безбедности саобраћаја препознају најважније институције од којих ће свака посебно бити део система, док са друге стране, у међусобној интеракцији, повезивању и координацији активности, чине да сам систем функционише.

Свака институција или организација која чини и учествује у функционисању система безбедности саобраћаја својим пословима и активностима доприноси унапређењу безбедности саобраћаја. Свака у свом домену рада. Примера ради, уколико се на посматраној територији реализује кампања безбедности саобраћаја, коју покреће Савет за безбедност саобраћаја, неопходно је у кампању укључити све институције које могу да допринесу да се циљеви кампање реализују.

Уколико је реч о кампањи у којој су млади возачи циљна група, потребно је укључити најмање: средње школе, ауто-школе, саобраћајну полицију, управљача пута на посматраној територији и удружење грађана или невладину организацију која се бави безбедношћу саобраћаја и уколико је иста део система безбедности саобраћаја. Уколико се реализују активности везане за повећање техничке исправности возила, поред савета за безбедност саобраћаја и саобраћајне полиције, у активност је пожељно укључити техничке прегледе и ауто-школе које функционишу на посматраној територији.

Управљање безбедношћу саобраћаја не може се одржати без подршке институција и организација које могу да дају свој допринос подизању нивоа безбедности саобраћаја. Овакав приступ може да се примени и на локалну заједницу. Бројне институције требају да се укључе у систем безбедности саобраћаја, како на државном тако и на локланом нивоу.

| Инсиституције Републике Србије | Институције општине Лајковац |
| --- | --- |
| Председник Републике Србије | Председник општине Лајковац |
| Влада Републике Србије | Општинска управа Лајковац |
| Скупштина Републике Србије | Скупштина општине Лајковац |
| Министарство надлежно за послове саобраћаја | Општински орган надлежан за послове саобраћај |
| Министарство надлежно за послове образовања | Школске установе на територији општине Лајковац |
| Министарство надлежно за послове здравља | Установе здравствене заштите на територији општине Лајковац |
| Министарство надлежно за унутрашње полове | Полициска станица Лајковац |
| Агенција за безбедност саобраћаја | Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
| Орган надлежан за инспекцијске послове из области саобраћаја | Саобраћајни инспектор општине Лајковац |
| Управљачи пута | Управљач локалних путева и улица на територији општине Лајковац |

Важни субјекти и појединци често немају потребан капацитет, нису мотивисани, стручни, нити су довољно посвећени спровођењу мера и активности унапређења безбедности саобраћаја за које су одговорни и надлежни. У великом броју случајева, изостао је редован, добро организован и систематичан рад на унапређењу безбедности саобраћаја.

Овакво стање се може променити само искреном, непрекидном и јавно исказиваном политичком подршком и одговорношћу, а посебно доследном применом прописа и подршком приликом доношења, промоције и спровођења ове стратегије.

Конкуренција, комуникација, координација и кооперација (4K)

У конкуренцији са другим важним друштвено-економским питањима, безбедност саобраћаја није препозната као незаобилазан приоритет, у складу са њеним друштвеним значајем. Постоји велики простор за унапређење сталне и усаглашене комуникације, координације и кооперације између најважнијих субјеката на државном и локалном нивоу, као и сталне комуникације између стручне, политичке и најшире јавности.

## Безбедни путеви

Побољшање постојећих путева захтева стручан и одговоран приступ у идентификацији утицајних фактора пута који узрокују или доприносе настанку саобраћајних незгода и увећању последица саобраћајних незгода, а све у циљу да се ти фактори отклоне. У ''Независним оценама утицаја пута на настанак саобраћајних незгода са погинулим лицима'', пут је као утицајни фактор на државним путевима Републике Србије, препознат у преко 20%.  С обзиром на уочен утицај пута на настанак и последице саобраћајних незгода са једне         стране, и на изостанак примене мера ради     отклањања уочених утицаја пута, са друге стране, у претходном периоду је пропуштен потенцијал да се побољша безбедност пута. Поред тога општина Лајковац није спроводила анализе утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода као ни ревизије ни провере безбедности саобраћаја,  што додатно онемогућава побољшање безбедности саобраћаја, са аспекта пута.

У претходном периоду је постојала велика дисперзија око препознавања утицајних фактора на настанак незгода и последица незгода од стране службеника саобраћајне полиције који врше увиђаје саобраћајних незгода због непостојања периодичних обука и усавршавања. Додатни проблем код прецизнијег дефинисања проблема је и неуспостављање процеса ''Дубинских анализа саобраћајних незгода''. Све претходно наведено је довело до изостанка квалитетних анализа података о узроцима и утицајним факторима пута и бољег уочавања и сагледавања проблема безбедности саобраћаја и мера за смањење негативног утицаја пута на безбедност саобраћаја.

Освртом на органе и институције надлежне за путну инфраструктуру, на државном и локалном нивоу, уочава се проблем недовољних капацитета за вршење сложених послова безбедности путева и недовољног броја запослених који се баве проблемом безбедности путне инфраструктуре. Због малог броја инспектора за путеве отежана је доследна примена правне и ванправне одговорности управљача путева.

Недовољна промоција и примена концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и неусклађеност функције пута са његовом стварном наменом, узрокује небезбедне ситуације на путевима, које су најчешће настале као последица неусклађености између ограничења и стварних брзина кретања возила. Ово потврђују и подаци из студије, коју је Агенција за безбедност саобраћаја спровела 2019. године, да свако друго путничко возило прекорачује дозвољену брзину кретања у насељу. Свему овоме треба додати и проблеме небезбедних пролазака државних путева кроз насеља, недостатак обилазница и непостојећу, недовољну или неусклађену инфраструктуру за рањиве учеснике у саобраћају. Велики проблем представља и неодговарајуће одржавање путева, којем често доприноси нередован надзор над стањем путне инфраструктуре, а посебно стањем саобраћајне сигнализације и коловоза, нарочито када су неповољни временски услови. Неодговарајуће обезбеђење и уређење зона радова на путу и недовољан надзор над спровођењем радова се, такође, издваја као велики проблем на путевима.

## Безбеднија возила

Старост возила је обележје возила које је веома повезано са настанком и тежином последица саобраћајних незгода. Критична граница старости возила после које значајно расту последице незгода је 15 година6. С обзиром на просечну старост возила у Републици Србији од преко 16 година, старост возила је најзначајније обележје возила које доприноси ризику и последицама саобраћајних незгода.

График 4.17. Старост путничких аутомобила (у годинама) у Лајковцу и у Србији

Велика старост возила указује на малу примену нових технологија на возилима која се увозе и која су у употреби у Републици Србији. Куповна моћ грађана умногоме утиче на просечну старост возног парка, а самим тим и присутност релативно застарелих технологија.

График 4.18. Структура старости путничких аутомобила у Лајковцу и у Србији

Провера саобразности возила пре пуштања у саобраћај подразумева поступак којим се утврђује да ли предметно возило испуњава прописане услове који важе у Републици Србији и односи се на моторна и прикључна возила која се појединачно или серијски производе или преправљају, као и на њихове уређаје, склопове и опрему. Државни орган који је одговоран за предметну област је Агенција за безбедност саобраћаја, а део послова поверен је овлашћеним организацијама. Национални законски оквир за управљање безбедношћу возила и за проверу саобразности возила пре пуштања у саобраћај тренутно чине: Закон о безбедности саобраћаја и подзаконски акти. Примењују се и важећи УН Правилници и технички стандарди из области возила прихваћени од стране Републике Србије.

Периодична контрола техничке исправности возила је највише унапређена у последњих пет година као најзначајнија мера унапређења безбедности возила у саобраћају. Периодични технички прегледи су важни и за праћење општег стања возног парка Републике Србије.

Ниска техничка култура доводи до занемаривања редовног одржавања возила, a нарочито у погледу система који утичу на безбедност саобраћаја. Посебно велики проблем ствара и црно тржишта нових нехомологованих и половних резервних делова.

Држава има ограничене могућности да утиче на обнову возног парка. Безбедносна својства возила и напредни системи безбедности прате еколошка својства, емисионе нивое и декарбонизација возила. Подстицајне мере које држава током претходне три године даје за еколошки напредна возила имају позитиван утицај на унапређење безбедносних карактеристика возила, али је проблем у превеликом обухваћеном ценовном оквиру.

У Републици Србији, путничка возила млађи од 6 година чине само 7% возног парка (у ЕУ, око 44%), док путничка возила старија од 10 година чине 76% возног парка (у ЕУ око 35%). Чак 36% путничких возила је старије од 15 година. Додатно, постоје значајне разлике у квалитету и старости возног парка. Возила са оваквом старосном структуром немају савремене пакете опреме која доприноси смањивању ризика и последица саобраћајних незгода.

График 4.19. Број регистрованих возила по категоријама у општини Лајковац

Поређења ради, у наредној табели приказан је степен моторизације у општини Лајковац и у Републици Србији.

Табела 4.6. Степен мотор4изације у општини Лајковац у односу на РС

|  | Општина Лајковац | Република Србија |
| --- | --- | --- |
| Број становника | 13.871 | 6.834.000 |
| Број регистрованих путничких возила | 4.484 | 2.134.000 |
| Путничких аутомобила на 1.000 становника | 323 | 312 |
| Становника на 1 путнички аутомобил | 3,1 | 3,2 |

### Безбедни учесници у саобраћају

Опште је позната чињеница да фактор „човек” у систему фактора безбедности саобраћаја човек – возило – пут – окружење, има утицај на настанак саобраћајних незгода у око 95% случајева. Из тих разлога, највећи потенцијал за унапређење нивоа безбедности саобраћаја и достизање предвиђених циљева управо почива на предузимању мера и активности усмерених ка фактору „човек”. Како би био успостављен одржив систем безбедности саобраћаја неопходно је достићи опште прихваћено позитивно понашање учесника у саобраћају, засновано на знању и на позитивним ставовима. У претходном периоду, према истраживањима понашања учесника у саобраћају спроведених од стране Агенције безбедност саобраћаја, забележен је позитиван тренд када је реч о унапређењу понашања учесника у саобраћају.

Искуства најразвијенијих земаља Европе указују да се унапређење понашања учесника у саобраћају може остварити оптималним балансом саобраћајног образовања и васпитања, кампања и одговарајуће принуде. Дакле, уклапање понашања учесника у саобраћају у шаблон безбедног и одговорног понашања у саобраћају оптимално се остварује преношењем знања и развијањем позитивних ставова о безбедном учешћу у саобраћају, као и принудом у случају одступања од жељеног понашања, која мора задовољити превентивне, васпитне и репресивне аспекте.

Ипак, нови изазови намећу потребу нормативног регулисања употребе возила, односно превозних средстава микромобилности, обавезне употребе заштитних кацига за све двоточкаше, као и опреме за повећање уочљивости у условима смањене видљивости, промене старосних граница за (младе) професионалне возаче, унапређење система управљања брзинама возила, увођења интермедијарних (нових, додатних) мера за возаче којима се изричу казнени поени, као и мера унапређења понашања возача којима је одузета возачка дозвола. Када је реч о вожњи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци, није креиран ефикасан модел елиминације повратника код којих вожња под утицајем алкохола и психоактивних супстанци представља здравствени проблем, па је неопходно упућивање на лечење у одговарајуће установе, а потом интензиван рад на социјализацији и уклапању у безбедан начин понашања у саобраћају.

У претходном периоду интензивиране су активности везане за примену друштвеног маркетинга, односно кампања усмерених на развијање знања, ставова и понашања у саобраћају Ипак, потенцијал друштвеног маркетинга није довољно искоришћен. Наиме, изостала је одговарајућа друштвена подршка и координација у спровођењу ових кампања.

## Деловање након саобраћајне незгоде

У систему безбедности саобраћаја велики део активности усмерава се ка превенцији саобраћајних незгода. Системски приступ у безбедности саобраћаја усмерен је ка спречавању саобраћајних незгода, односно спречавању њихових последица, али никако не треба занемарити деловање система у случајевима када до саобраћајних незгода ипак дође. Након догађања саобраћајне незгоде најважнији допринос у смањењу њихових последица могуће је остварити кроз брзо и ефикасно реаговање хитних служби. Активности након саобраћајне незгоде почињу правовременим реаговањем свих служби које учествују у спасавању повређених након саобраћајне незгоде (саобраћајна полиција, службе хитне медицинске помоћи, ватрогасне службе, горске службе спасавања и сл.). Ове активности се настављају лечењем повређених у саобраћајним незгодама и њиховом негом у циљу што бржег опоравка.

Један од кључних елемената за смањење тежине последица, насталих у саобраћајним незгодама је брзина одзива хитних служби након незгоде и ефикасно деловање тих служби у збрињавању настрадалих лица. Унапређење ефекта рада хитних служби у највећој мери остварује се кроз скраћивање времена одзива које директно повећава шансе за преживљавањем и спречавањем тежих последица саобраћајних незгода. Медицинске мобилне јединице које поседују здравствене установе могу такође утицати на могућност квалитетног, ефикасног и брзог здравственог збрињавања, а самим тим и на утицај на спашавање страдалих у саобраћајним незгодама и стварање могућности спречавања смртног и тешког телесног повређивања. Такође, систем прихватања позива, начин одзива, брзина и координисано деловање хитних служби (саобраћајне полиције, хитне медицинске помоћи, ватрогасних служби) су пресудни фактор за смањење последица насталих саобраћајних незгода, али и спречавање секундарних саобраћајних незгода.

На основу података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије добијених реализацијом пројекта снимања индикатора безбедности саобраћаја на путевима, у оквиру којих је извршено и прикупљање података о временима одзива служби хитних медицинских помоћи на територији Републике Србије, ХМП (хитна медицинска помоћ) који износи 9,57 минута.

Човек, као један од фактора безбедности саобраћаја, у свакој саобраћајној ситуацији пројектује своја знања, личност, вештине и ставове. Ставови доминантно утичу на понашање учесника у саобраћају, а самим тим и на безбедност саобраћаја. Стога, веома је битно колико и на који начин се приступа изградњи и корекцији ставова учесника у саобраћају. Ставови у понашању се изграђују и укорењују од рођења, а ставови о понашању у саобраћају креирају се практично од првих самосталних корака детета, кроз породицу, кроз образовни систем, кроз пословну политику на месту рада и сл. Иницијалну, најважнију улогу у томе има породица, васпитачи, најранија искуства и добри узори, али и остали појединци или институције које имају директан или индиректан утицај на ставове учесника у саобраћају. Прихватање друштвених норми и позитивних ставова је дуг процес који треба усмеравати од периода одрастања, јер свака накнадна корекција кроз друштвени систем и окружење захтева значајно додатно ангажовање, а тешко остварује трајан ефекат на ставове појединца. Познавање ставова о саобраћају, правилима, прописима, међусобним односима учесника у саобраћају и ризицима којима су учесници у саобраћају изложени, неопходно је за процену ефеката саобраћајно техничких мера, процену њиховог схватања и прихватања од стране учесника у саобраћају, али и за процену најефикаснијих модела едукације и јавног информисања који могу утицати на унапређење ових ставова. Ставови учесника у саобраћају представљају један од чинилаца стања безбедности саобраћаја који може да допринесе препознавању најефикаснијих мера унапређења.

Изузетно је важно редовно спроводити истраживања о већ изграђеним ставовима о ризицима у саобраћају и пратити резултате како би се установио и пратио тренд побољшања или погоршања стања. На овај начин, могуће је идентификовати области у којима је потребно деловати и унапредити ставове које учесници у саобраћају на територији општине Лајковац имају.

# ЗАШТО МОРАМО ДА НАСТАВИМО

Генерална скупштина УН је усвојила резолуцију ,,Унапређење глобалне безбедности саобраћаја на путевима” (А/РЕС/74/299 од 31. августа 2020. године), којом се проглашава период од 2021. од 2030. године Другом деценијом акције за безбедност саобраћаја на путевима.

Република Србија као чланица УН треба да доследно реализује мере и активности из Глобалног плана друге деценије акције за безбедност саобраћаја, који као основни циљ предвиђа смањење броја погинулих и тешко повређених лица у саобраћајним незгодама до 2030. године за 50% у односу на 2021. годину. Са друге стране, као кандидат за чланство у ЕУ, а имајући у виду да је Европа најбезбеднији регион у свету, требало би пратити њихове напредне иницијативе и тежити достизању жељеног нивоа безбедности.

Све развијене земље усвојиле су у оквиру својих националних стратегија безбедности саобраћаја принцип „нулте толеранције” броја погинулих лица у саобраћајним незгодама и доделиле сегменту безбедности саобраћаја статус националног приоритета првог реда.

Просечне друштвено-економске последице саобраћајних незгода на територији општине Лајковац износе преко 26 милиона евра. Финансиски оквир за достизање општих циљева односно реализација свих мера и активности из Стратегије и пратећих Акционих планова на годишњем нивоу допринело би значајом смањењу издатака буџета на  друштвено-економске последице саобраћајних незгода.

Доношењем Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац од 2024. до 2030. године поставља се основ за прављење система у којем би безбедност саобраћаја била један од друштвених приоритета свих грађана општине Лајковац, а општина Лајковац била једна од 10 најбезбеднијих општина у Републици Србији.

# ЦИЉЕВИ КОЈЕ ЖЕЛИМО ДА ОСТВАРИМО

АМБИЦИЈА Бити међу 10 најбезбеднијих општина у Србији, према вредностима јавног ризика смртног страдања у друмском саобраћају и јавног ризика тешких повреда у друмском саобраћају.

МИСИЈА Систем безбедности друмског саобраћаја који омогућава безбедан приступ и одрживу мобилност свих учесника у саобраћају, уз минималне штетне последице.

ВИЗИЈА Друмски саобраћај без погинулих и без тешко повређених лица у саобраћају.

## 6.1. Општи циљеви

Општи циљ:

- Без погинулих учесника у саобраћају на путевима општине Лајковац

- Без тешко повређене деце у саобраћају (2016 и 2022 године није било трешко повређене деце на путевима општине Лајковац),

- Смањење броја тешко повређених у саобраћајним незгодама за 50% у 2030. години, на путевима општине Лајковац у односу на 2023. годину

- Смањење броја лако повређених у саобраћајним незгодама за 50% у 2030. години, на путевима општине Лајковац у односу на 2023. годину

Дијаграм 6.1. Циљана вредност броја погинулих на путевима општине Лајковац

Дијаграм 6.2. Циљана вредност броја тешко повређених на путевима општине Лајковац

Дијаграм 6.3. Циљана вредност броја лако повређених на путевима општине Лајковац

## 6.2. Посебни циљеви

До достизања општег циља води пет посебних циљева, који ће бити наведени и разложени у наставку.

Општи циљ: без погинулих, смањење тешко повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2023.

|  | Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују |
| --- | --- |
|  | Планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила |
|  | Просечна старост путничких и комерцијалних моторних возила у саобраћају испод 14 година |
|  | Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја |
|  | Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност медицинског опоравка повређених у саобраћајним незгодама |

Основни предуслов за успешно спровођење и достизање постављених циљева Стратегије, јесте ФУНКЦИОНАЛАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА у општини Лајковац. Функционалност овог система у највећој мери зависи од спровођења мера и активности из стратешког, правног, институционалног и финансијског оквира, као и вертикалне и хоризонталне координације и кооперације између кључних субјеката.

## 6.2.1. Систем управљања безбедношћу саобраћаја

Посебни циљ 1 Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују

| Показатељ исхода (успешности) | Почетна вредност (2023) | Циљна вредност |
| --- | --- | --- |
| Степен усаглашености и примене Стратегије безбедности саобраћаја општине Лајковац са националном стратегијом и са најбољим праксама и прихваћеним стратешким документима УН и ЕУ. (Експертска оцена, 1-10) | Није мерено | (2025) 5 (2027) 8 (2030) 10 |
| Степен усаглашености и примене локалних прописа у складу са науком и најбољом праксом. (Експертска оцена, 1-10) | Није мерено | (2025) 6 (2030) 9 |
| Капацитет субјеката безбедности саобраћаја за редовно, посвећено и систематично вршење послове безбедности саобраћаја (Експертска оцена, 1- 10) | Није мерено | (2025) 7 (2027) 8 (2030) 9 |
| Квалитет комуникације, кооперације и координације између субјеката безбедности саобраћаја. (Експертска оцена, 1- 10) | Није мерено | (2025) 7 (2027) 8 (2030) 9 |

Мере и индикатори за постизање Посебног циља 1

У циљу испуњења Посебног циља 1, спроводиће се мере усмерене на унапређење стратешког, правног, финансијског и институционалног оквира, као и мере унапређења комуникација, координације и кооперације у области безбедности саобраћаја.

МЕРА 1.1. Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја

Организовано ће се пратити национални документи и документи ЕУ у безбедности саобраћаја и најбоље праксе ће се примењивати у стратешким докуметима општине Лајковац. Организовано праћење и примена националних документа подразумева: праћење, избор, превођење и промоцију националних докумената, размену искуства и успостављање одрживе сарадње са најважнијим националним и иностраним институцијама и организација, научним институтима и другим субјектима који се баве безбедношћу саобраћаја на међународном нивоу, стручне посете и учешће у раду конференција значајних за праћење трендова у безбедности саобраћаја, др. Поред тога, редовно ће се реализовати стручна анализа усклађености стратешких докумената у општини Лајковац и Републици Србији, као и најбољом праксом, односно успешним праксама у свету које су оствариле ефекте на унапређењу безбедности саобраћаја и организација годишње конференције о спровођењу стратегија безбедности саобраћаја и достизање циљева.

МЕРА 1.2. Унапређење прописа у безбедности саобраћаја

У складу са науком и потребама, ефикасно ће се доносити, унапређивати и спроводити општинске одлуке и правилници општине Лајковац значајни за безбедност саобраћаја, како би се створио оптимални правни оквир за управљање безбедношћу саобраћаја. Посебно ће се анализирати постојеће општинске одлуке и правилници које се односе на учеснике у саобраћају, у погледу употребе возила, односно превозних средстава микромобилности. Како би се унапредио процес планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева, у складу са високим стандардима безбедности саобраћаја и како би се одређене неусклађености прописа отклониле неопходно је спровести унапређење прописа, који су у директној вези са безбедношћу путне инфраструктуре. Посебно је неопходно прописе усклађивати са прихваћеним републичким прописима и директивама из области безбедности путне инфраструктуре. Код увођења нових алата, као што су Дубинске анализе саобраћајних незгода, неопходно је исте имплементирати у локалне прописе. Област возила спада у најуређеније области у оквиру УН и ЕУ прописа, па општинске прописе треба ускладити са УН и ЕУ пропима. С тим у вези, константно ће се усклађивати и унапређивати прописи на свим нивоима.

МЕРА 1.3. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја

Перманентно ће се разматрати и унапређивати капацитет, интегритет и рад субјеката безбедности саобраћаја. У складу са образовним и другим потребама унапређиваће се систем регрутовања нових и стручног усавршавања постојећих кадрова у области безбедности саобраћаја, а све у циљу јачања капацитета и интегритета појединаца и институција у безбедности саобраћаја. Како би се обезбедило спровођење предвиђених активности и достизање високог стандарда безбедности путне инфраструктуре ојачаће се капацитети институција које се баве безбедношћу путном инфраструктуром, кроз формирање, односно јачање одговарајућих организационих јединица, сектора и одељења за безбедност путне инфраструктуре и кроз запошљавање и усавршавање довољног броја стручних лица за бављење пословима безбедности саобраћаја на путевима. Даље, како би се обезбедио виши ниво поштовања прописа од стране учeсника у саобраћају, ојачаће се капацитети институција које чине систем принуде, а посебно капацитети саобраћајне полиције кроз увећање броја полицијских службеника, а посебно службеника на пословима непосредне контроле саобраћаја. Са аспекта јачања капацитета полицијских службеника саобраћајне полиције неопходно је константно вршити унапређење техничке опремљености и едукације.

МЕРА 1.4. Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја

Успоставиће се канали комуникације, а посебно електронске размене података, као и процедуре редовног извештавања, у циљу оптималне координације и кооперације субјеката у безбедности саобраћаја. Успостављање канала комуникације и процедуре редовног извештавања подразумева одржавање редовних седница Савета за безбедност саобраћаја општине Лајковац, припрема и реализација заједничког плана активности, унапређење кооперације субјеката безбедности саобраћаја у заједничку реализацију активности, унапређење вертикалне координације између државних и локалних субјеката безбедности саобраћаја и активно укључивање у реализацију националних превентивних и других активности. Унапређење знања, ставова и понашања учесника у саобраћају, односно достизање предвиђених циљева није могуће остварити уколико не буде постигнута међуинституционална комуникација, кооперација и координација.

| Мере: | Показатељ(и) на нивоу мере: |
| --- | --- |
| Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја | Доношење и усклађивање стратешких докуменат безбедности саобраћаја општине Лајковац |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1,5 милион РСД |
| Мера 1.2. Унапређење прописа у безбедности саобраћаја | Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Број унапређених општинских одлука и правилника, у погледу безбедности путне инфраструктуре. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 3) |
|  | Проценaт унапређених општинских одлука и правилника, у погледу безбедности возила (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 3) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |
| Мера 1.3. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја | Проценат субјеката безбедности саобраћаја у општини Лајковац који имају потребан капацитет и интегритет (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 95%) |
|  | Проценат које сваке године упућују надлежне запослене и чланове савета за безбедност саобраћаја на стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 95%) |
|  | Проценат повећања полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50%) |
|  | Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције (почетна вредност 2023: није мерено циљна вредност 2030: 100% |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 5 милиона РСД |
| Мера 1.4. Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја | Оцена нивоа комуникације, координације и кооперације субјеката безбедности саобраћаја који омогућава функционалан систем безбедности саобраћаја (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |

## 6.2.2. Безбеднији путеви

Посебни циљ 2 Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила

| Показатељ исхода (успешности) | Почетна вредност (2023) | Циљна вредност |
| --- | --- | --- |
| Проценат km од укупне дужине путева у општини Лајковац, који задовољавају најстрожије захтеве безбедности саобраћаја, односно на којима је мапирањем ризика утврђена оцена безбедности од 60% и више. (Према Извештајима Управљача државних и локалних путева) | Није мерено | (2025) 85% (2027) 90% (2030) 95% |
| Проценат даљинског, односно транзитног саобраћаја, који се одвија на путевима општине Лајковац. (Према Извештајима Управљача државних и локалних путева) | Није мерено | (2025) 55% (2027) 65% (2030) 75% |
| Степен планираних, пројектованих, изграђених и одржаваних општинским путева и улица, уз потпуно уважавање рањивости свих учесника у саобраћају и уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева. (Експертска оцена, 1- 10) | Није мерено | (2025) 4 (2027) 5 (2030) 6 |
| Проценат дужине државних и локалних путева и улица прилагођених кретању аутоматизованих возила у односу на укупну дужину путне мреже. (Према Извештајима Управљача државних и локалних путева) | Није мерено | (2025) 70% (2027) 85% (2030) 100% |

Мере и индикатори за постизање Посебног циља 2

У циљу испуњења Посебног циља 2, спроводиће се мере усмерене на побољшаном планирању, пројектовању, изградњи и одржавању путева, уважавајући рањивост свих учесника у саобраћају, приступ безбедног система и захтеве аутономних возила

МЕРА 2.1. Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева

Нови путеви ће бити планирани, пројектовани и изграђени уз потпуну примену свих алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре. Постојећи путеви ће бити одржавани тако да се на њима обезбеди висок стандард безбедности саобраћаја. Ово подразумева да ће се редовно спроводити сви прописани алати унапређења безбедности путне инфраструктуре и биће примењени сви прихваћени предлози мера, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, приступа безбедног система и будућих захтева аутоматизованих возила. Са овако обезбеђеним високим стандардом безбедности путне инфраструктуре очекује се мањи ризик страдања у саобраћају. Обезбеђење високог стандарда безбедности путне инфраструктуре ће бити потпомогнуто промоцијом примене алата и разменом искустава на домаћим и међународним конференцијама и другим скуповима, редовним надзором над спровођењем алата и применом предложених мера побољшања, као и праћењем ефеката примене мера и доследном применом савременог концепта подељене одговорности.

МЕРА 2.2. Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута

Доследно ће се спроводити алати, који имају за циљ препознавање утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута. С тим у вези, редовно ће се пратити и анализирати утицајни фактори и спроводиће се редовне и периодичне обуке надлежних субјеката за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора. Развиће се методологија и успоставити систем Дубинских анализа саобраћајних незгода, који ће омогућити формирање квалитетних база података о утицајним факторима настанка саобраћајних незгода. Анализом овако прикупљених података о саобраћајним незгодама ће се створити услови за квалитетну процену околности које доводе до настанка саобраћајних незгода, односно створиће се услови за уочавање кључних проблема и предлагање ефикасних мера за спречавање настанка саобраћајних незгода, односно смањење страдања у друмском саобраћају.

МЕРА 2.3. Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре

Како би се обезбедило спровођење предвиђених активности и достизање високог стандарда безбедности путне инфраструктуре ојачаће се капацитети институција које се баве безбедношћу путне инфраструктуре, кроз запошљавање и усавршавање довољног броја стручних лица за бављење пословима безбедности саобраћаја на путевима, спровођење и по потреби, унапређење програма обука и стручних усавршавања ревизора и проверивача, као и спровођење периодичних стручних усавршавања запослених у управљачима путева. На тај начин ће се створити могућности за потпуном применом алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре, односно управљањем безбедношћу путне инфраструктуре.

МЕРА 2.4. Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насељена места општине Лајковац

Посебно небезбедне локације на мрежи путева су проласци државних путева кроз насељена места општине Лајковац, па ће се спровести адекватне анализе и за високо ризичне проласке државних путева кроз насеља ће се припремити пројекти побољшања безбедности саобраћаја, а мере, предвиђене тим пројектима, ће бити изведене. Посебно ће се обратити пажња када је у питању пролазак државних путева кроз насеља водити рачуна о потребама рањивих учесника у саобраћају, првенствено пешака и бициклиста и уредиће се зоне школа које се налазе на државним путевима. Једно од решења за побољшање безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља представљају обилазнице, па ће се спровести анализа оправданости изградње обилазница и за оправдане обилазнице припремиће се одговарајући пројекти који ће бити изведени.

МЕРА 2.5. Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама општине Лајковац

Спровешће се детаљна анализа угрожености рањивих учесника у саобраћају и за све зоне школа и друге угрожене локације, за које се утврди већи ризик страдања по рањиве учеснике у саобраћају, припремиће се пројекти побољшања безбедности саобраћаја, а локације ће бити третиране адекватним мерама и активностима из тих пројеката, а све у циљу побољшања безбедности саобраћаја за угрожене категорије учесника у саобраћају.

МЕРА 2.6. Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге

За побољшање безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге и смањивање ризика страдања на овим локација биће припремљен План унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге, биће израђена методологија за процену ризика безбедности саобраћаја на прелазима преко пруге и редовно ће се спроводити оцена ризика. На основу свеобухватне анализе стања безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге биће предложене, а затим и спроведене мере и активности за унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге, како техничке мере, тако и ''меке'' мере (едукативне, превентивно-промотивне активности, измене закона и сл.). Посебно ће се истраживати понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге, а затим и предузимати мере и активности за смањивање њиховог небезбедног понашања.

| Мере: | Показатељ(и) на нивоу мере: |
| --- | --- |
| Мера 2.1. Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева | Проценат примене сваког од алата за унапређење безбедности државних путева, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање приступа безбедног система. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 95%) |
|  | Степен примене сваког од алата за унапређење безбедности општинских путева и улица, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање приступа безбедног система. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50%) |
|  | Степен примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на општинским путевима и улицама и проласцима државних путева кроз насеље. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 75%) |
|  | Проценат реализације редовног надзора над спровођењем сваког од алата и применом предложених мера побољшања за унапређење безбедности путне инфраструктуре. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50% за све путеве и улице) |
|  | Проценат праћења ефеката примене мера за унапређење безбедности локалних путева и улица. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 30 милиона РСД |
| Мера 2.2. Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута | Оцена квалитета праћења и анализе утицајних фактора. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Број спроведених стручних усавршавања полицијских службеника који обављају послове увиђаја и расветљавања саобраћајних незгода за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора. (почетна вредност 2023: 1,циљна вредност 2030: 1 (сваке године)) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 5 милиона РСД |
| Мера 2.3. Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре | Проценат субјеката безбедности саобраћаја који имају потребан капацитет и интегритет у области безбедности путне инфраструктуре. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 95%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 5 милиона РСД |
| Мера 2.4. Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насељена места општине Лајковац | Број спроведених студија идентификације небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 1 студија сваке три године) |
|  | Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 100%) |
|  | Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односну на укупан број припремљених пројеката. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 100%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Управљачи локалних и државних путева |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 15 милиона РСД |
| Мера 2.5. Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама | Број спроведених студија идентификације локација повећаног ризика страдања рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 1 студија сваке три године) |
|  | Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 100%) |
|  | Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 80%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 20 милиона РСД |
| Мера 2.6. Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | Проценат изведених пројеката унапређења безбедности саобраћаја на високо ризичним прелазима пута преко пруге. (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50%) |
|  | Број истраживања понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 1 трогодишње) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Управљачи локалних и државних путева |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 2 милиона РСД |

## 6.2.3. Безбедна возила

Посебни циљ 3 Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк

| Показатељ исхода (успешности) | Почетна вредност (2023) | Циљна вредност |
| --- | --- | --- |
| Проценат нових возила у возном парку оцењених бројем EURONCAP звездица једнаким или изнад дефинисане границе (4 звездице). (Према истраживањима АБС) | Није мерено | (2025) 50% (2027) 80% (2030) 95% |
| Проценат саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима, у којима је возило имало утицај на настанак и последице саобраћајних незгода. (Према Извештајима МУП и научно истраживачких установа) | Није мерено | (2025) 20% (2027) 10% (2030) 5% |
| Ниво одржавање техничке исправности возила у складу са стандардима произвођача и правилницима. (Експертска оцена, 1- 10) | Није мерено | (2025) 6 (2027) 7 (2030) 8 |
| Проценат возила која користе алтернативна горива и/ или електрични погон. (Извештај МУП) | Није мерено | (2025) 10% (2027) 20% (2030) 40% |
| Проценат технички исправних возила на техничким прегледима. (Према Извештајима МУП) | Није мерено | (2025) 80% (2027) 90% (2030) 95% |
| Проценат технички исправних возила на путу у реалним условима експлоатације - вожње (Према Извештајима МУП) | Није мерено | (2025) 80% (2027) 90% (2030) 95% |

Мере и индикатори за постизање Посебног циља 3

Да би се обезбедило испуњење Посебног циља 3, спроводиће се мере усмерене на унапређењу система приступа возила јавном саобраћају као и унапређење емисионих стандарда који обезбеђују и унапређење безбедносних стандарда. Такође ће се унапредити систем одржавања и систем контроле техничке исправности возила и то путничких, комерцијалних возила и трактора. Посебно ће се дефинисати подстицајне мере за набавку нових возила како појединаца тако возила у власништву привредних друштава и јавног сектора. За достизање овог посебног циља најважнији предуслов је економски развој.

МЕРА 3.1. Унапређење безбедносних својстава возила

Унапређење безбедносних својстaва возила обезбедиће се кроз обнову возног парка новим возилима (у складу са EURONCAP системом вредновања) и употребљаваним возилима из емисионих стандарда ЕURO 5 и ЕURO 6 који су опремљени савременим системима који помажу возачу да до незгоде не дође али и са системима који смањују последице саобраћајних незгода. Ово ће омогућити да се смањи број саобраћајних незгода где је возило узрок настанка незгоде, као и да се значајно смање последице саобраћајних незгода.

МЕРА 3.2. Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила

Имајући у виду да обнова возног парка зависи од социјално - економских оквира део возног парка старијих годишта која не могу бити замењена морају да буду одржавани на начин да своје техничке карактеристике одржавају на безбедносно прихватљивом нивоу тј. да не долази до отказа у реалним условима вожње. За комерцијална возила и тракторе биће омогућено унапређење постојећих система доградњом недостајућих како активних тако и пасивних подсистема. Систем обавезне периодичне техничке контроле исправности возила унапређиваће се у складу са међународним прописима, искуствима најбољих међународних пракси и анализом стања исправности возила на основу доступних података и истраживања. Систем ванредне (неочекиване) контроле мора се значајно унапредити и правно уредити када су у питању комерцијална возила.

МЕРА 3.3. Јачање капацитета институција и интегритет појединаца у области управљања безбедности возила

Како би се обезбедили услови за реализација свих мера у области безбедности возила неопходно је унапређивати капацитете институција и појединаца као и носиоца јавних овлашћења у области безбедности возила (овлашћених лабораторија, станица техничких прегледа, и др.). Код институција обезбедиће се јачање одговарајућих организационих јединица, сектора и одељења за безбедност возила. У стручним организацијама за реализацију обука, наставни планови и програми обука биће прилагођени потребама управљања безбедношћу возила, техничким знањима и вештинама која област возила захтева.

МЕРА 3.4. Унапређење система стимулација, фискалних подстицаја, субвенције и других погодности

Утврдиће се начин и критеријум стимулисања набавке возила високих емисионих стандарда и високих безбедносних стандарда за појединце. Из основних принципа да небезбедност плаћа безбедност посебно ће се дефинисати начини стимулисања обнове возних паркова јавних предузећа и државних институција, али и обједињених набавки привредних система, комуналних предузећа, превозника, такси удружења а све у циљу унапређења безбедносних својстава возила и мотивације за обнову возних паркова. Посебно ће се дефинисати начин стимулације за доградњу система активне безбедности и заштитних система на комерцијалним возилима и тракторима.

МЕРА 3.5. Дефинисање услова за безбедно учешће возила микромобилности

Урбана мобилност све више заступа употребу возила микромобилности у јавном саобраћају. Са циљем смањења броја саобраћајних незгода, саобраћајних гужви, загађења ваздуха, буке, ограничења броја паркинг места, дефинисаће се прописи који ће уредити област возила микромобилности и то од техничких карактеристика до услова за приступ јавном саобраћају.

| Мере: | Показатељ(и) на нивоу мере: |
| --- | --- |
| Мера 3.1. Унапређење безбедносних својстава возила | Проценат возила од 0 до 2 године старости (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 10%) |
|  | Проценат возила од 3 до 10 године старости (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 50%) |
|  | Проценат возила од 11 до 15 године старости (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 20%) |
|  | Проценат возила од 16 до 20 године старости (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 15%) |
|  | Проценат возила старијих од 20 година (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 5%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: МУП и Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 3 милиона РСД |
| Мера 3.2. Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила | Број спроведених активности на унапређењу система одржавања возила (почетна вредност 2023: 0, циљна вредност 2030: најмање 3 сваке године) |
|  | Успостављен систем доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила и тракторе (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2030: да) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |

## 6.2.4. Безбедни учесници у саобраћају

Посебни циљ 4 Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја

| Показатељ исхода (успешности) | Почетна вредност (2023) | Циљна вредност |
| --- | --- | --- |
| Ниво стечених неопходних знања из области безбедности саобраћаја по нивоима (Експертска оцена, 1- 10) | Није мерено | (2025) 4 предшколско 4 основно 4 средње 6 ауто-школе 4 возачи (2027) 7предшколско 7 основно 7средње 8ауто-школе 7 возачи (2030) 9 предшколско 9 основно 9 средње 9 ауто-школе 9 возачи |
| Проценат путника у путничким аутомобилима којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас на задњем седишту (Извештај АБС) | 73% | (2025) 60% (2027) 40% (2030) 20% |
| Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да прекорачују ограничење брзине у насељу (Извештај АБС) | 77% | (2025) 60% (2027) 40% (2030) 20% |
| Проценат возача којима је прихватљиво да возе и после конзумирања алкохола (Извештај АБС) | 28% | (2025) 15% (2027) 10% (2030) 3% |
| Проценат возача којима је прихватљиво да, у току вожње, користе мобилни телефон који држе у руци (Извештај АБС) | 64% | (2025) 45% (2027) 30% (2030) 10% |
| Проценат путника на предњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас (Извештај АБС) | 78% | (2025) 90% (2027) 93% (2030) 96% |
| Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас (Извештај АБС) | 27% | (2025) 35% (2027) 60% (2030) 85% |
| Проценат деце у аутомобилима која правилно путничким користе одговарајуће системе заштите (Извештај АБС) | 74% | (2025) 85% (2027) 92% (2030) 98% |

Мере и индикатори за постизање Посебног циља 4

У циљу испуњења Посебног циља 4, неопходна је реализација и доследна примена свих мера и активности које су предвиђене за претходно наведене посебне циљеве. Наиме, унапређење знања, ставова и понашања учесника у саобраћају не остварује се само мерама конкретно усмереним ка учеснику, већ и управљачким мерама (унапређење система безбедности саобраћаја), као и мерама које обухватају и факторе пут и возило. У стратешком смислу мере је неопходно усмерити ка возачима и путницима путничких аутомобила као најугроженијим категоријама, а потом рањивим учесницима у саобраћају (пешацима, возачима бицикала, мопеда, мотоцикала), возачима трактора и професионалним возачима, односно возачима комерцијалних возила. Поред тога, посматрајући старост учесника у саобраћају, пажња мора бити усмерена на децу и учеснике у саобраћају старије од 65 година. Коначно, важна је реализација мера усмерених ка возачима који су склони чињењу најтежих прекршаја, посебно насилничкој вожњи и вожњи под утицајем алкохола, дрога и психоактивних супстанци.

МЕРА 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања

У циљу успостављања система саобраћајног образовања и васпитања неопходна је примена мера и активности које ће омогућити да свако лице, сагласно старости и начину на који учествује у саобраћају (пешак, возач, путник), пре започињања активног учешћа у саобраћају стекне одговарајућа знања и вештине, као и да развије позитивне ставове везано за безбедност саобраћаја. Наиме, висок ниво знања, односно вештина, као и развијени позитивни ставови директно су сразмерни позитивном моделу понашања свих учесника у саобраћају (деце, учитељам наставника, професора, родитеља, и др.). С обзиром на претходно, важно је предузети активности на унапређењу постојећег система саобраћајног образовања и васпитања на свим нивоима, почев од предшколских установа, преко основних и средњих школа, обука у ауто-школама до усавршавања постојећих возача.

МЕРА 4.2. Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања

Како би безбедност учесника у саобраћају била подигнута на највиши ниво, и достигнути постављени стратешки циљеви, неопходно је унапређење превентивно пропагандног деловања у безбедности саобраћаја, односно перманентна и доследна примена друштвеног маркетинга. Наиме, друштвено одговорне кампање у безбедности саобраћаја које су засноване на научној и стручној основи, уз политичку, медијску, институционалну, а посебно подршку полиције, представљају доказано средство којим се успешно унапређује и у позитивном смислу мењају знање, понашање и ставови учесника у саобраћају.

МЕРА 4.3. Унапређење система принуде

Како би се сви учесници у саобраћају уклопили у систем безбедног понашања у саобраћају, заснованог на знањима и позитивно изграђеним ставовима, неопходан је баланс између реализације мера усмерених ка унапређењу знања и вештина, са једне и мера принуде, са друге стране. Мере принуде омогућавају да мањи број учесника у саобраћају склоних чињењу саобраћајних деликата, применом одговарајућих санкција које имају и васпитни и превентивни карактер промене постојећи став, односно понашање. У том погледу, неопходно је мерама принуде повећати осећај (субјективни ризик) сваког учесника у саобраћају да ће евентуални прекршај бити брзо откривен, јасно документован, а потом и брзо санкционисан, а што се између осталог може остварити унапређењем система, одржавањем и унапређењем постојећих и постављањем нових система за аутоматску детекцију прекршаја.

МЕРА 4.4. Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају

За успешно достизање пролазних (годишњих) и коначних циљева Стратегије неопходна је реализација мера везаних за праћење резултата, односно периодично (на годишњем нивоу) утврђивање постојећег стања и оцене стања безбедности саобраћаја. У ту сврху, неопходна је реализација пројеката усмерених ка мерењу индикатора безбедности саобраћаја везаних за заштитне системе (сигурносни појасеви, седишта за децу, заштитне кациге и сл.), индикатора везаних за поштовање ограничења брзине, вожњу под дејством алкохола и понашање рањивих учесника у саобраћају, те пројекте идентификације најутицајнијих индиктора безбедности саобраћаја по територијама. Поред тога, важно је реализовати пројекте усмерене ка утврђивању ставова учесника у саобраћају и пројекте оцене (нивоа) безбедности саобраћаја по територијама, како би се током периода спровођења Стратегије поједине активности могле фокусирати, односно интензивирати. Коначно, периодичне процене нивоа знања на одабраном узорку учесника у саобраћају, могу такође указати на специфичне проблеме ка којима би требало усмерити активности.

| Мере: | Показатељ(и) на нивоу мере: |
| --- | --- |
| Мера 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања | Оцена квалитета рада са децеом предшколаског узраста на тему безбедности у саобраћају (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Оцена квалитета рада са децеом у основним школама на тему безнедности саобраћаја (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Оцена квалитета рада са децеом у средњим школама на тему безнедности саобраћаја (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 9) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 8 милиона РСД |
| Мера 4.2. Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања микромобилности (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања моторизованих двоточкаша (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (почетна вредност 2023: 0; циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 6 милиона РСД |
| Мера 4.3. Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају | Број пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на локалном нивоу (почетна вредност 2023: 0, циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Број пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на локалном нивоу (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030:1 сваке године) |
|  | Број пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на локалном нивоу (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: најмање 1 сваке године) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 13 милиона РСД |

## 6.2.5. Деловање након саобраћајне незгоде

Посебни циљ 5 Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка повређених у саобраћајним незгодама

| Показатељ исхода (успешности) | Почетна вредност (2023) | Циљна вредност |
| --- | --- | --- |
| Укупно време одзива преболничке хитне медицинске помоћи (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутима (Извештај дома здравља Лајковац) | Није мерено | (2025) 10/20* (2027) 9/17* (2030) 8/15* |
| Укупно време одзива ВСЈ (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутима (Извештај МУП) | Није мерено | (2025) 14/28* (2027) 12/24* (2030) 10/20* |
| Ниво неопходних знања и вештина свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | (2025) 6 (2027) 7 (2030) 9 |
| Ниво увежбаности и усаглашености свих хитних служби за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде). (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | (2025) 2 (2027) 5 (2030) 9 |
| Ниво оспособљености лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | (2025) 3 (2027) 5 (2030) 7 |

## Мере и индикатори за постизање Посебног циља 5

У циљу испуњења Посебног циља 5 спроводиће се мере усмерене на унапређењу брзине, квалитета и капацитета свих хитних служби које делују након саобраћајне незгоде – полиције, ватрогасно спасилачких јединица, преболничке и болничке хитне медицинске помоћи.

МЕРА 5.1. Нормативизација националних и локалних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода

Мером се успостављања уједначено поступање, бржи одговор, квалитетније збрињавање и спасавање и већа способност прихватања повређених у саобраћајним незгодама на територији општине Лајковац

МЕРА 5.2. Нормативизација опремљености и обучености хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде

Мером се унапређује безбедност и здравље припадника хитних служби, и унапређује брзина, квалитет и капацитет хитних служби

МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система

Мера подразумева успостављање система који омогућава квалитетну једновремену гласовну комуникацију међу свим хитним службама односно јединицама хитних служби успостављањем заједничких тетра канала радио везе и опремањем одговарајућим тетра радио уређајима и опремом, успостављање информационог система који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује квалитетан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (употреба смарт уређаја, прецизно геопозиционирање позиваоца, пријем eCall позива) што ће значајно унапредити брзину и квалитет деловања хитних служби.

МЕРА 5.4. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде

Мера подразумева иновирање програма образовања, стручног усавршавања и увежбавања у циљу стицања знања, вештина и оспособљености припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде укључујући и масовне саобраћајне незгоде, кроз уврштавање садржаја у систем средњег, вишег и високог образовања, специјалистичких студија, непрекидног образовања и додатних обука, као и успостављањем система непрекидног заједничког обучавања и увежбавања

МЕРА 5.5. Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде

Мера подразумева успостављање посебних база података у свим хитним службама које садрже битне податке о дејству након сваке саобраћајне незгоде, укључујући систем аутоматског бележења реакционих времена путем ГПС позиционирање јединица хитних служби

МЕРА 5.6. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде

Мера подразумева опремање хитних служби опремом која омогућава брз долазак на лице места, брз превоз повређених, квалитетно спасавање и збрињавање, обезбеђење лица места на потребном нивоу, квалитетно вршење увиђаја, и личну безбедност припадника хитних служби, што укључује и специјална возила, личну опрему, медицинску опрему, техничку опрему, опрему за прикупљање доказа о саобраћајној незгоди.

МЕРА 5.7. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде

Мера подразумева успостављање система хоризонталне и вертикалне комуникације и координације свих хитних служби, уз увођење института националног и регионалних координатора за координацију хитних служби у случају масовних саобраћајних незгода.

МЕРА 5.8. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде

Мера подразумева отклањање препрека за брзо кретање хитних служби у вези са путном и железничком инфраструктуром, вођењем саобраћаја и понашањем учесника у саобраћају, а посебно примену мера за брз и лак приступ објеката хитних служби саобраћајној инфраструктури, брзо и лако кретање јединица хитних служби (планирање, пројектовање и техничко регулисање, поступање осталих учесника у саобраћају) и приступ објектима хитних служби, брз пролазак пружних прелаза, наплатних рампи и сл. Овом мером значајно се повећава брзина хитних служби.

МЕРА 5.9. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама

Мера подразумева омасовљавање лица вољних, обучених и способних за указивање прве помоћи и поступање на лицу места саобраћајне незгоде. Што раније започињање пружања прве помоћи и обезбеђења лица места саобраћајне незгоде од стране случајних пролазника, а до доласка првих екипа хитних служби, значајно повећава шансу за преживљавање тешко повређених и смањење ризика од настанка нове саобраћајне незгоде. Мера ће се спроводити кроз систем формалног образовања, обуке за возача, кроз рад Црвеног крста и других организација посвећених унапређењу безбедности саобраћаја.

| Мере: | Показатељ(и) на нивоу мере: |
| --- | --- |
| МЕРА 5.1. Доношење заједничких усаглашених локалних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода | Број усвојених процедура (почетна вредност 2023: 0, циљна вредност 2025: 5) |
|  | Успостављене процедуре, стручно оспособљене и увежбане све хитне службе за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде) (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |
| МЕРА 5.2. Доношење обавезујућих локалних прописа за опрему и обученост хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Број усвојених прописа (почетна вредност 2023: 0, циљна вредност 2025: 4) |
|  | Успостављен систем обавезног непрекидног образовања и увежбавања свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |
| МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система | Успостављен информациони систем који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби, односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује поуздан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (ГПС позиционирање позиваоца, eCall систем, итд.) (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 2 милиона РСД |
| МЕРА 5.4. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Проценат хитних служби које најмање два пута реализују заједничке вежбе (почетна вредност 2023: 0%, циљна вредност 2030: 100% ) |
|  | Изграђен, опремљен, оспособљен и пуштен у рад тренинг центар за заједничку обуку и увежбавање свих хитних служби (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да ) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |
| МЕРА 5.5. Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде | Број хитних служби које су успоставиле базу података (почетна вредност 2023: 0, циљна вредност 2025: 3) |
|  | Успостављена јединствена база података хитних служби (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 2 милиона РСД |
| МЕРА 5.6. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде | Проценат јединица хитних служби које су опремљене прописаном опремом (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 100%) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 2 милиона РСД |
| МЕРА 5.7. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде | Успостављена координатора (почетна вредност 2023: не, циљна вредност 2025: да) |
|  | Оцена квалитета координације (почетна вредност 2023: није мерено, циљна вредност 2030: 8/10 |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: Није потребно издвајати финансијска средстава за реализацију мере |
| МЕРА 5.8. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде | Оцена квалитета окружења (почетна вредност 2021: није мерено, циљна вредност 2030: 8) |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: Није потребно издвајати финансијска средстава за реализацију мере |
| МЕРА 5.9. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама | Проценат обучених, оспособљених и увежбаних лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи почетна вредност 2023: 0%, циљна вредност 2030: 100% |
|  | Институција задужена за праћење реализације мере: Савет зе безбедност саобраћаја општине Лајковац |
|  | Процењена финансијска средстава за реализацију мере: 1 милион РСД |

- НАЈВАЖНИЈИ ПРИНЦИПИ РАДА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Стратегија, у свим својим деловима, подржава приступ безбедног система (енгл. Safe System Approach) и следеће принципе:

1.	принцип, Поштовање и спровођење свих међународних и мациомналних докумената који се могу повезати са безбедношћу саобраћаја;

2.	принцип, Нити смрт, нити тешке телесне повреде у виду инвалидитета нису прихватљиви у саобраћају, тј. не постоји ниједна вредност у саобраћају којом се могу оправдати смрт или тешке повреде у виду инвалидитета у саобраћају;

3.	принцип, Људски је грешити и људи ће увек грешити у саобраћају;

4.	принцип, Постоји граница људске толеранције на силу, после које човек задобија тешке повреде или гине; Систем треба да буде такав да се не никад прелази ова граница;

5.	принцип Подељене одговорности - за саобраћајне незгоде су одговорни креатори система (да креирају безбедан систем, укључујући и прописе) и учесници (да поштују прописана правила учешћа у саобраћају),

6.	принцип Проширене одговорности – поред правне, треба редовно анализирати и ванправну одговорност: стручну, моралну и политичку одговорност за безбедност саобраћаја;

7.	принцип, Систем треба да опрашта грешке – у случају отказа или грешке једног елемента система, остали елементи система треба да спрече смрт и тешку повреду;

8.	принцип Превентивног деловања – редовно и систематски, у континуитету се спроводе прописане процедуре откривања и отклањања (смањивања) ризика у саобраћају, а сваку саобраћајну незгоду са озбиљним последицама користити за учење и унапређење система;

9.	принцип, Безбедности саобраћаја заснована на подацима – прикупљање, систематизовање и аутоматска обрада података (о изложености, ставовима, самопријављеном понашању, индикаторима безбедности саобраћаја, саобраћајним незгодама и њиховим последицама) су основа за стручно планирање и спровођење оптималних мера у циљу унапређења безбедности саобраћаја;

10.	принцип, Безбедност саобраћаја заснована на науци – знање у безбедности саобраћаја је скупо и плаћа се жртвама у саобраћајним незгодама; систематско вршење трансфера знања, креирање нових знања, ширење знања из области безбедности саобраћаја, а посебно у вези доказаних и успешних иницијатива, обезбедиће примену најбољих знања и искустава у Републици Србији;

11.	принцип Редовна комуникација између субјеката безбедности саобраћаја – успостављати и одржавати канале редовне размене информација између субјеката, у оквиру заједничких мултисекторских тела и редовних састанака и комуникација;

12.	принцип Вертикална и хоризонтална координација (усаглашавање) у раду субјеката и појединаца – Хоризонтална координација - субјекти на истом нивоу (држава, јединица локалне самоуправе) усаглашавају своје активности на извршавању заједничких задатака и достизању јединствених циљева безбедности  саобраћаја. Вертикална координација - надлежне државне институције (министарства и др.) обезбеђују координирано спровођење мера и активности на свим нивоима;

13.	принцип Кооперације (сарадње) између субјеката безбедности саобраћаја – сви субјекти који су укључени у поједине активности сарађују и заједнички раде на реализацији задатака и достизању циљева. Носилац активности ради у циљу укључивања свих субјеката који могу помоћи извршењу задатака и ради на унапређењу посвећености и сарадње, како би се добили оптимални резултати, уз што мање улагање ресурса.

# НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на различитим нивоима, у различитим областима и у различитим облицима организовања. Најзначајнији носиоци активности у Општини Лајковац су:

Општински  Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац, који је задужен за унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине Лајковац. Савет доноси план реализације новчаних средстава, спроводи акције и активности које имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја;

Скупштина Општине Лајковац треба најмање два пута годишње да разматра извештај Савета о стању безбедности саобраћаја на својим редовним седницама и резултате спроведених активности  које су имале за циљ унапређење безбедности саобраћаја;

Председник општине је кључна фигура и неопходно је да се заузме за унапређење безбедности саобраћаја на територији Општина Лајковац и да за то обезбеди политичку подршку;

Управљач локалних путева; одговорно је за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на локалним путевима Општина Лајковац и светлосном саобраћајном сигнализацијом, идентификује опасне деонице пута (црне тачке) и предузима одређене мере како би их отклонио;

Управљач државних путева – ЈП „Путеви Србије“ одговоран је за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на државним путевима који пролазе кроз општином Лајковац. Предузеће обавља редовни надзор над путевима, хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, идентификује опасне деонице пута (црне тачке) и предузима одређене мере како би их отклонио;

Саобраћајна полиција (ПС Лајковац) има значајну функцију у безбедности саобраћаја, пре свега као орган који врши непосредан надзор и принуду према учесницима у саобраћају;

Ватрогасци спасиоци који извлаче жртве саобраћајних незгода из хаварисаних возила, каде је то неопходно.

Саобраћајна инспекција такође има важну улогу у области безбедности саобраћаја јер врши  непосредни надзор над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица као и надзор на применом прописа у области превоза путника и терета у друмском саобраћају;

Образовне установе на територији Општине Лајковац представљају изузетно важан субјект у безбедности саобраћаја из разлога што је њихова улога да едукују децу како и на који начин да безбедно учествују у саобраћају што се такође касније манифестује у њиховом одрастању и изградњи позитивних ставова о безбедности саобраћаја;

Здравствена установа – Дом здравља најважнији је елемент који се односи на деловање након саобраћајне незгоде како би се  пружила правовремена и квалитетна медицинска помоћ, а последице саобраћајних незгода биле мање за учеснике у незгодама. Неопходан је професионалан приступ, добра опремљеност, посебне службе хитне медицинске помоћи;

Ауто-школе су изузетно битне јер у будућим возачима треба да изграде позитивне ставове о безбедности саобраћаја и да им предоче све неопходне чињенице.

Превозници и предузећа која имају сопствени возни парк одговорни су  за техничку исправност својих возила и ако је могуће са напредним системима активне и пасивне безбедности возила, као и да њихови запослени који приликом обављања радних задатака користе возила нипошто не крше саобраћајне прописе и правила;

Медији и средства јавног информисања имају важну улогу у безбедности саобраћаја. На тај начин пропагирања безбедности саобраћаја и на пластичан начин приказују шта се може десити учесницима у саобраћају ако не поштују саобраћајне прописе и правила;

Удружења грађана који делују на територији Општине Лајковац који се баве посебно проблематиком младих, а уједно и безбедношћу саобраћаја;

Јавност Општине Лајковац су сви грађани који живе у општини и њихова подршка је неопходан услов за ефикасну примену и спровођење свих мера у безбедности саобраћаја;

# СТРУЧНО ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

У циљу што ефикаснијег достизања циљева, неопходно је успоставити процес непрекидног, стручног и на науци заснованог праћења стања безбедности саобраћаја и реализације мера и активности које предвиђа Стратегија. Од великог значаја за достизање циљева је анализа достизања пролазних циљева на годишњем нивоу и редовно извештавање о стању безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Праћење стања безбедности саобраћаја представља непрекидан процес који је заснован на подацима и на науци. На њега се ослања редовно извештавање надлежних институција, стручне и најшире јавности. Праћење стања безбедности саобраћаја подразумева прикупљање, систематизацију и анализу података. Неопходно је успоставити редовно праћење најважнијих обележја безбедности саобраћаја на територији општине Лајковац и то:

- апсолутних и релативних показатеља о саобраћајним незгодама и последицама саобраћајних незгода,

- индикатора перформанси система безбедности саобраћаја,

- изложености учесника у саобраћају,

- ставова о ризицима у саобраћају,

- показатеља о путевима,

- показатеља о возилима,

- саобраћајних прекршаја и

- стања капацитета и интегритета најважнијих субјеката на локалном  нивоу и других релевантних показатеља.

Праћење реализације мера и активности које су предвиђене Стратегијом подразумева да се на годишњем нивоу прати степен реализације мера и активности дефинисаних Акционим планом. У оквиру редовног праћења, извештавања и евалуације, Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац ће након три године спровођења стратегије извршити ex-post анализа стратегије и првог акционог плана.

Изузетно, уколико стручна јавност процени да је то оправдано, преиспитаће се и поједини циљеви у Стратегији.

Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац би требало на свакој седници да анализирају: најважније показатеље безбедности саобраћаја (између седница), спровођење мера и активности из ове стратегије безбедности саобраћаја. Макар једном годишње Савет би требало да расправљају о стручним анализама достизања циљева стратегија. Тела за координацију послова безбедности саобраћаја ће припремати и достављати Извештаје о стању безбедности саобраћаја. Ове извештаје ће, најмање два пута годишње, разматрати на седницама Скупштина општине Лајковац.

Посебно је важно омогућити редовно извештавање јавности о стању безбедности саобраћаја путем електронских и других медија. Извештаје треба учинити доступним стручној и најширој јавности путем интернета. У штампаним и електронским медијима објављивати најважније податке о стању безбедности саобраћаја. У телевизијским и радио емисијама говорити о ризицима у саобраћају, као и мерама и активностима за унапређење безбедности саобраћаја.

Током периода трајања Стратегије, анализе постојећег стања безбедности саобраћаја и извештавање стално унапређивати, у складу са тренутним нивоом развоја науке.

На крају периода важења акционих планова безбедности саобраћаја, Савет ће, припремати детаљне извештаје о реализацији и ефектима мера и активности из акционог плана. На основу ових извештаја вршиће се евалуација најважнијих мера и евалуација акционог плана безбедности саобраћаја.

# ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

У наставку детаљније су представљени трошкови по циљевима и мерама, за прве три године спровођена стратегије (Табела 10.1.).

Табела 1. Збирна табела трошкова по годинама и циљевима и мерама, за период од 2023. до 2025. године  (вредности су у РСД)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују | 800.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 4.740.000 |
| Мера 1.1. Унапређење прописа у безбедности саобраћаја | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 900.000 |
| Мера 1.2. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 450.000 |
| Мера 1.3. Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја | 450.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 3.190.000 |
| Мера 1.4. Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила | 400.000 | 14.650.000 | 23.100.000 | 38.150.000 |
| Мера 2.1. Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева | 400.000 | 6.600.000 | 9.850.000 | 16.850.000 |
| Мера 2.2. Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута | / | 1.350.000 | 1.400.000 | 2.750.000 |
| Мера 2.3. Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре | / | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| Мера 2.4. Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насељена места општине Лајковац | / | 1.700.000 | 3.850.000 | 5.550.000 |
| Мера 2.5. Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама | / | 2.600.000 | 6.400.000 | 9.000.000 |
| Мера 2.6 Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | / | 800.000 | / | 800.000 |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк | / | 1.100.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| Мера 3.1. Унапређење безбедносних својстава возила | / | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| Мера 3.2. Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила | / | 300.000 | 100.000 | 400.000 |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 4 Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја | 2.800.000 | 7.100.000 | 5.500.000 | 15.400.000 |
| Мера 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 4.350.000 |
| Мера 4.2. Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 4.050.000 |
| Мера 4.3. Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају | / | 4.300.000 | 2.700.000 | 7.000.000 |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 5 Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка повређених у саобраћајним незгодама | 0 | 3.400.000 | 900.000 | 4.300.000 |
| МЕРА 5.1. Доношење заједничких усаглашених локалних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода | / | 350.000 | / | 350.000 |
| МЕРА 5.2. Доношење обавезујућих локалних прописа за опрему и обученост хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | / | 350.000 | / | 350.000 |
| МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система | / | 1.500.000 | / | 1.500.000 |
| МЕРА 5.4. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | / | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| МЕРА 5.5. Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде | / | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
| МЕРА 5.6. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде | / | 400.000 | 500.000 | 900.000 |
| МЕРА 5.7. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде | / | / | / | / |
| МЕРА 5.8. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде | / | / | / | / |
| МЕРА 5.9. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама | / | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| Укупно по годинама у динара | 4.000.000 | 28.220.000 | 32.370.000 | 64.590.000 |

За сваки од преостала два трогодишња периода спровођена стратегије, процењује се да је потребно издвојити 25% више средстава него за претходни трогодишњи период важења акционог плана. Детаљна процена потребних средстава за реализацију активности у периоду од 2025. до 2027. године односно у периоду од 2028. до 2030. године, по циљевима и мерама, представиће се у оквиру будућих акционих планова.

Приликом израде пратећег трогодишњег акционог плана, препознате су активности чија реализација зависи од других активности. У складу са тим, процена неопходних средстава за реализацију таквих активности није примењива (скр. нп), јер захтева обрачун средстава на основу резултата активности које им претходе.

На графику су пригазани процентуални удели у финасирању безбедности саобраћаја општине Кула за сваки посебни циљ појединачно.

Графикон 10.1 приказује укупне процењене трошкове по посебним циљевима.

# ДОНОШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

Акционим планом за прве три године спровођења Стретагије предвиђене су конкретне активности које ће се предузети ради обезбеђења услова да се циљеви и мере Стратегије реализују, одређени су носиоци и партнери за спровођење тих активности, као и рокови и средства за њихово спровођење.

Акциони план за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја општине Лајковац одштампан је уз ову стратегију и чини њен саставни део.

# ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Ову стратегију објавити на интернет страници општине Лајковац, такође Стратегију објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац”.

Стратегију безбедности саобраћаја општине Лајковац 2024-2030 усваја Скупштина општине Лајковац.

| Акциони план за споровођење Стратегије безбедности саобраћаја општине Лајковац за период 2024-2026. године |  |
| --- | --- |

САДРЖАЈ:

Увод	3

Стуб 1. Систем управљања безбедности саобраћаја	                                          5

Посебни циљ 1.: Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују	          5

Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја	                                  6

Мера 1.2.: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја	                                              7

Мера 1.3.: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја	                                                                                                          8

Мера 1.4.: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја	                                                                                                                                10

Стуб 2. Безбедни путеви	                                                                                                        11

Посебни циљ 2.: Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обављапутевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила     11

Мера 2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева	        12

Мера 2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута	                                                                    16

Мера 2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре	                                                                                                                    17

Мера 2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева                            кроз насељена места општине Лајковац	                                                                                18

Мера 2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама	                                19

Мера 2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге	        21

Стуб 3. Безбедна возила	                                                                                                        22

Посебни циљ 3.: Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк    22

Мера 3.1.: Унапређење безбедносних својстава возила	                                                        23

Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности	                                24

Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају	                                                              25

Посебни циљ 4.: Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја	                                                        25

Мера 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања    	                    27

Мера 4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања	        28

Мера 4.3.: Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају   33

Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде	                                                        35

Посебни циљ 5.: Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка	                                                        35

повређених у саобраћајним незгодама	                                                                                35

Мера 5.1.: Доношење заједничких усаглашених локалних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода	                                                                    36

Мера 5.2.: Доношење обавезујућих локалних прописа за опрему и обученост хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде	                                                                    38

МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система	                    40

МЕРА 5.4. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде	                                                                    41

МЕРА 5.5. Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде	                                                                                                                                42

МЕРА 5.6. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде	                                                                                                                    43

МЕРА 5.7. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде	                                                                                44

МЕРА 5.8. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде	                                                                                                                    45

МЕРА 5.9. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама	                                                                                                        46

Увод за акциони план безбедности саобраћаја треба да пружи свеобухватан преглед основних проблема и значаја овог документа, као и поставити темеље за конкретне мере и активности које ће бити представљене у плану.

Безбедност саобраћаја представља фундаменталан аспект друштвене одговорности и јавног здравља, који захтева непрестано улагање напора, ресурса и иновација. Саобраћајне незгоде се могу сматрати глобалним проблемом јер годишње узимају животе милиона људи и доводе до озбиљних повреда, инвалидитета и непроцењивих губитака за друштво. Упркос сталним напорима да се смање последице саобраћајних незгода, број жртава и даље остаје на неприхватљивом нивоу, што указује на потребу за свеобухватним и интегрисаним приступом у решавању овог проблема.

Циљ израде акционог плана безбедности саобраћаја је да обезбеди стратешки оквир за унапређење безбедности на путевима, смањење броја саобраћајних незгода и ублажавање њихових последица. Овај план представља синтезу најбољих пракси, научних истраживања и локалних искустава, усмерен на дугорочно и одрживо побољшање безбедности свих учесника у саобраћају.

| Акциони план: | Акциони план безбедности саобраћаја општине Лајковац за период од 2024. до 2026. године |
| --- | --- |
| Предлагач: | Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |
| Координација и извештавање: | Скупштина општине Лајковац |

| Општи циљ: Без погинулих у саобраћају, број тешко и лако повређених лица за 50% мањи до 2030. године, у односу на 2023. годину и без тешко повређене деце од 2030. године |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2026 | Последња година важења АП |
| Проценат смањења броја погинулих учесника у саобраћаја у односу на 2023. годину | Проценат | Извештај савета зе безбедност саобраћаја општине Лајковац | 0% (3) | 2023 | 900%(0) | 2026 |
| Проценат смањења броја тешко повређених учесника у саобраћаја у односу на 2023. годину | Проценат | Извештај савета зе безбедност саобраћаја општине Лајковац | 0% (9) | 2023 | 11% (8) | 2026 |
| Проценат смањења броја лако повређених учесника у саобраћаја у односу на 2023. годину | Проценат | Извештај савета зе безбедност саобраћаја општине Лајковац | 0% (78) | 2023 | 25% (59) | 2026 |
| Проценат самњења тешко повређене деце у саобраћају у односу на 2023. годину | Проценат | Извештај савета зе безбедност саобраћаја општине Лајковац | 0% (1) | 2023 | 300%(0) | 2026 |

# Стуб 1. Систем управљања безбедности саобраћаја

| # Посебни циљ 1.: Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Степен усаглашености и примене страегије безбедности саобраћаја општине Лајковац са најбољим праксама и прихваћеним стратешким документима УН и ЕУ | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 3 | 4 | 4 |
| Степен усаглашености и примене локалних прописа у складу са науком и најбољом праксом | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 5 | 6 | 6 |
| Капацитет субјеката безбедности саобраћаја за редовно, посвећено и систематично вршење послове безбедности саобраћаја | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 6 | 7 | 8 |
| Квалитет комуникације, кооперације и координације између субјеката безбедности саобраћаја | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 6 | 7 | 8 |

| # Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2026 |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко- институционална |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Доношење и усклађивање стратешких докуменат безбедности саобраћаја општине Лајковац |  | Експертска оцена |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  |  | Није мерено |  | 2023 | 8 | 8 | 9 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1.1. Праћење, избор, превођење и промоција националних докумената у области безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.1.2. Успостављање и одржавање сарадње са најважнијим националним организацијама АБС и МУП | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |
| 1.1.3. Праћење реализације акционих планова безбедности саобраћаја општине Лајковац | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |
| 1.1.4. Истраживање обима и квалитета спроведених мера и активности са проценом ефекта и предлога мера у реализацији Стратегије и Акционог плана | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 150.000 | 150.000 |
| 1.1.5. Припрема предлога унапређења мера и активности | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |

| # Мера 1.2.: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | Сет прописа наведених кроз активности у оквиру ове мере |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом |  | Експертска оцена |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 5 | 6 | 7 |
| Број унапређених општинских Одлука са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности путне инфраструктуре. |  | Број |  | Сл. Гласник општине Лајковац |  | 0 |  | 2023 | 0 | 1 | 2 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.2.1. Посета научно стручног скупа: Проблеми примене прописа у безбедности саобраћаја области безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Ораганизатори скупа (АБС; МУП...) |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.2.2. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Општинских одлука у вези БС | Скупштина општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |
| 1.2.3. Спровођење кампање о изменама и допунама Закона, Општинаких одлукаи Правилника | Савет за БС општине Лајковац |  | Општина Лајковац |  | 1. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 100.000 | 100.000 |

| # Мера 1.3.: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко- институционална |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат субјеката безбедности саобраћаја на локалном нивоу који имају потребан капацитет и интегритет |  | Проценат |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 30% | 50% | 60% |
| Проценат чланова Савета и запослених у Управи које сваке године похађају стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја |  | Проценат |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 5% | 10% | 20% |
| Проценат повећања полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја |  | Проценат |  | Извештај МУП-а |  | Није мерено |  | 2023 | 3% | 8% | 8% |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – возила са обележјима саобраћајне полиције |  | Проценат |  | Извештај МУП-а |  | Није мерено |  | 2023 | 0% | 5% | 5% |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције |  | Проценат |  | Извештај МУП-а |  | Није мерено |  | 2023 | 5% | 15% | 15% |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.3.1. Анализа капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја и предлог мера унапређења | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 250.000 | 250.000 |
| 1.3.2. Примена предлога мера у циљу јачања капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 1.3.3. Одржавање најмање 4 седнице савета за безбедност саобраћаја општине Лајковац и реализација активности у складу са Законом | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.3.4. Именовање, стручно оспособљавање и усавршавање координатора за послове безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 120.000 | 120.000 |
| 1.3.5. Редовно извештавање о стању безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац (израда извешзаја безбедности саобраћаја 2 пута годишње) | Савет за БС општине Лајковац |  | Скупштина општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.3.6. Унапређење стручног усавршавања кадрова у области безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 100.000 | 350.000 | 350.000 |

| # Мера 1.4.: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Оцена нивоа комуникације, координације и кооперације субјеката безбедности саобраћаја који омогућава функционалан систем безбедности саобраћаја |  | Експертска оцена |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 2 | 4 | 6 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.4.1. Унапређивање кооперације субјеката безбедности саобраћаја у кроз заједничку реализацију активности унапређења безбедности саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | Саобраћајна полиција Хитна Помоћ Ватрогасци спасиоци |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |
| 1.4.2. Унапређивање комуникације и координације на релацији АБС- Савет за БС општине Лајковац (израда софтверских пакета за бољу координацију. одржавање састанака, обуке, радионице, конференције) | Савет за БС општине Лајковац |  | Општинко веће |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребан финансиска средства |  | - | - | - |
| 1.4.3. Активно укључивање Савет за БС општине Лајковац у реализацију националних превентивних и др. активности АБС | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 100.000 | 500.000 | 500.000 |

# Стуб 2. Безбедни путеви

| # Посебни циљ 2.: Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обављапутевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат km од укупне дужине путева у општини Лајковац, који задовољавају најстрожије захтеве безбедности саобраћаја, односно на којима је мапирањем ризика утврђена оцена безбедности од 60% и више. | Проценат | Извешај Савета за БС општине Лајковац | Није мерено | 2023 | 70% | 80% | 85% |
| Проценат даљинског, односно транзитног саобраћаја, који се одвија на путевима општине Лајковац. | Проценат | Извешај Савета за БС општине Лајковац | Није мерено | 2023 | 30% | 40% | 55% |
| Степен планираних, пројектованих, изграђених и одржаваних општинским путева и улица, уз потпуно уважавање рањивости свих учесника у саобраћају и уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева. | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 2 | 3 | 4 |
| Проценат дужине државних и локалних путева и улица прилагођених кретању аутоматизованих возила у односу на укупну дужину путне мреже | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 0 | 0 | 1 |

| # Мера 2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима је пут имао утицај на настанак и последице саобраћајних незгода на основу независних оцена |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 35 | 30 | 25 |
| Проценат примене сваког од алата за унапређење безбедности државних путева ван насеља |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 70 | 75 | 80 |
| Степен примене сваког од алата за унапређење безбедности општинских путева и улица и пролазака државних путева кроз насеље, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање принципа безбедног система |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 25 | 30 | 35 |
| Проценат примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 40 | 50 | 60 |
| Проценат реализације редовног надзора над спровођењем сваког од алата и применом предложених мера побољшања за унапређење безбедности путне инфраструктуре |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 15 | 25 | 40 |
| Оцена квалитета техничког регулисање саобраћаја на путу за време извођења послова одржавања пута (зона радова) |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 1-најлошија 10-најбоља |  | Није мерено |  | 2023 | 6 | 7 | 8 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1.1. Анализа ризика страдања у саобраћају | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 250.000 | 400.000 |
| 2.1.2. Припрема програма побољшања ризичних места и опасних деоница | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 200.000 | 300.000 |
| 2.1.3. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | - |
| 2.1.4. Спровођење Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.5. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеља | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац и ЈППС |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.1.6. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених алата за општинске путеве и улице и проласка државних путева кроз насеља | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац и ЈППС |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | 1.500.000 |
| 2.1.7. Спровођење Ревизија пројеката путне инфраструктуре | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 350.000 | 350.000 |
| 2.1.8. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за путеве општине Лајковац | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 850.000 | 850.000 |
| 2.1.9. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | 1.500.000 |
| 2.1.10. Израда пројета техничког регулисања саобраћаја на општинским путевима и улицама | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.1.11. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде које су за последицу имале смрт тешке телесне повреде | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | 400.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.12. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде које су за последицу имале смрт тешке телесне повреде | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.1.13. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац и ЈППС |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 350.000 | 350.000 |
| 2.1.14. Израда катастра саобраћајне сигнализације | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.1.15. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средства за наведену активност нису потребна |  | - | - | - |

| # Мера 2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима за које је припремљен извештај о независној оцени утицаја пута на настанак и последице тих незгода. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 100 | 100 |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима за које је припремљен извештај о дубинској анализи саобраћајних незгода. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 100 | 100 |
| Оцена квалитета праћења и анализе утицајних фактора |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 1-најлошија 10-најбоља |  | Није мерено |  | 2023 | 6 | 7 | 8 |
| Број спроведених стручних усавршавања полицијских службеника који обављају послове увиђаја и расветљавања саобраћајних незгода за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора |  | Број годишње |  | Извештај МУП-а |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.2.1. Анализа података о утицајним факторима настанка саобраћајних незгода, са посебним и тешко повређеним лицима са освртом на утицај пута | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 550.000 | 600.000 |
| 2.2.2. Анализа података о саобраћајним незгодама где је пут био фактор настанка или доприноса последицама саобраћајних незгода | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 800.000 | 800.000 |

| # Мера 2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: институционално-управљачко-организационе |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат субјеката безбедности саобраћаја који имају потребан капацитет и интегритет у области безбедности путне инфраструктуре. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 50 | 60 | 70 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.3.1. Запошљавање лица надлежних за безбедност путне инфраструктуре у надлежним субјектима безбедности саобраћаја | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.3.2. Спровођење периодичних стручних усавршавања запослених у Управљачима путева | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 100.000 | 100.000 |

| # Мера 2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насељена места општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: институционално-управљачко-организационе |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број спроведених студија идентификације небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. |  | Број годишње |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Није мерено |  | 2023 | - | 20% | 40% |
| Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односну на укупан број припремљених пројеката. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Није мерено |  | 2023 | - | 40% | 80% |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.4.1 Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља | Савет за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Управљач општинских путева и улица општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 800.000 | 900.000 |
| 2.4.2 Пројектовање побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насељена места општине Лајковац | Савет за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Управљач општинских путева и улица општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 950.000 |
| 2.4.3 Извођење мера из пројеката побољшања безбедности пролазака државних путева кроз насељена места општине Лајковац | Савет за БС општине Лајковац и ЈППС |  | Управљач општинских путева и улица општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | 2.000.000 |

| # Мера 2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број спроведених студија идентификације локација повећаног ризика страдања рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. |  | Број |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 1 | 1 |
| Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 50 | 60 | 70 |
| Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 45 | 55 | 65 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.5.1. Идентификација зона школа које нису обезбеђене на адекватан начин са аспекта безбедности саобраћаја | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 300.000 | - |
| 2.5.2. Припрема плана реализације пројеката обезбеђења зона школа | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребна финансиска средства |  | - | - | - |
| 2.5.3. Израда пројеката обезбеђења зона школа | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.5.4. Имплементација мера из пројеката обезбеђења зона школа | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | 2.500.000 |
| 2.5.5. Анализа ризика и идентификација локација са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 600.000 | 600.000 |
| 2.5.6. Припрема плана реализације побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребна финансиска средства |  | - | - | - |
| 2.5.7. Израда пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 900.000 | 900.000 |
| 2.5.8.Имплементација мера из пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | - | 2.500.000 |

| # Мера 2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат изведених пројеката унапређења безбедности саобраћаја на високо ризичним прелазима пута преко пруге. |  | Проценат % |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 50 | 70 |
| Број истраживања понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге |  | Број годишње |  | Извешај Савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.6.1. Анализа стања безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | Савет за БС општине Лајковац |  | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац и ЈП Железнице Србије |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 800.000 | - |
| 2.6.2. Припрема Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | Савет за БС општине Лајковац |  | Управљач локалних путева и улица општине Лајковац и ЈП Железнице Србије |  | 4. квартал 2026 |  | Нису потребна финансиска средства |  | - | - | - |

# Стуб 3. Безбедна возила

| # Посебни циљ 3.: Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат нових возила у возном парку оцењених бројем EURONCAP звездица једнаким или изнад дефинисане границе (4 звездице). (Према истраживањима АБС) | Проценат | Извешај МУП-а | Није мерено | 2023 | 45% | 50% | 55% |
| Проценат саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима, у којима је возило имало утицај на настанак и последице саобраћајних незгода.. | Проценат | Извешај МУП-а | Није мерено | 2023 | 30% | 20% | 15% |
| Ниво одржавање техничке исправности возила у складу са стандардима произвођача и правилницима. | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 5 | 6 | 6 |
| Проценат возила која користе алтернативна горива и/ или електрични погон. | Проценат | Извешај МУП-а | Није мерено | 2023 | 5% | 10% | 12% |
| Проценат технички исправних возила на техничким прегледима. | Проценат | Извешај МУП-а | Није мерено | 2023 | 75% | 80% | 85% |
| Проценат технички исправних возила на путу у реалним условима експлоатације - вожње (Према Извештајима МУП) | Проценат | Извешај МУП-а | Није мерено | 2023 | 75% | 80% | 85% |

| # Мера 3.1.: Унапређење безбедносних својстава возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Организационо- управљачко- институционална |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат возила од 0 до 2 године старости |  | Проценат % |  | МУП |  | Није мерено |  | 2023 | 4,5 | 5 | 7 |
| Проценат возила од 3 до 10 године старости |  | Проценат % |  | МУП |  | Није мерено |  | 2023 | 25 | 30 | 40 |
| Проценат возила од 11 до 15 године старости |  | Проценат % |  | МУП |  | Није мерено |  | 2023 | 22 | 20 | 18 |
| Проценат возила од 16 до 20 године старости |  | Проценат % |  | МУП |  | Није мерено |  | 2023 | 32,5 | 30 | 25 |
| Проценат возила старијих од 20 године старости |  | Проценат % |  | МУП |  | Није мерено |  | 2023 | 16 | 15 | 10 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1.1. Израда студије утицаја старости возила на настанак и степен последица од саобраћајних незгода | Савет за БС општине Лајковац |  | МУП |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 700.000 | 700.000 |
| 3.1.2. Промоција и популаризација међу власницима аутомобила савремених сигурносних система за возила | Савет за БС општине Лајковац |  | МУП |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | - | 100.000 | 100.000 |

| # Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Организационо- управљачко- институционална |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број спроведених активности на унапређењу система одржавања возила |  | Број активности |  | Савет за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Успостављен систем доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила и тракторе |  | ДА/НЕ |  | Савет за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.2.1. Набавка опреме за контролу техничке исправности возила на путу | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 200.000 | - |
| 3.2.2. Промоција унапређењу система одржавања возила | Савет за БС општине Лајковац |  | МУП |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 100.000 | 100.000 |

# Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају

| # Посебни циљ 4.: Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Ниво стечених неопходних знања из области безбедности саобраћаја по нивоима | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 3 предшколско 3 основно 3 средње 5 ауто-школе | 4 предшколско 4 основно 4 средње 6 ауто-школе 4 возачи | 5 предшколско 5 основно 5 средње 7 ауто-школе |
| Проценат путника у путничким аутомобилима којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас на задњем седишту | Проценат | Извешај AБС | 73% | 2023 | 65% | 60% | 50% |
| Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да прекорачују ограничење брзине у насељу | Проценат | Извешај AБС | 77% | 2023 | 65% | 60% | 50% |
| Проценат возача којима је прихватљиво да возе и после конзумирања алкохола | Проценат | Извешај AБС | 28% | 2023 | 20% | 15% | 13% |
| Проценат возача којима је прихватљиво да, у току вожње, користе мобилни телефон који држе у руци | Проценат | Извешај AБС | 64% | 2023 | 55% | 45% | 35% |
| Проценат путника на предњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас) | Проценат | Извешај AБС | 78% | 2023 | 85% | 90% | 92% |
| Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас | Проценат | Извешај AБС | 27% | 2023 | 32% | 35% | 48% |
| Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас | Проценат | Извешај AБС | 74% | 2023 | 80% | 85% | 89% |

| # Мера 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Оцена квалитета рада са децеом предшколаског узраста на тему безбедности у саобраћају |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 1-најлошија 10-најбоља |  | Није мерено |  | 2023 | 3 | 4 | 5 |
| Оцена квалитета рада са децеом у основним школама на тему безнедности саобраћаја |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 1-најлошија 10-најбоља |  | Није мерено |  | 2023 | 3 | 4 | 5 |
| Оцена квалитета рада са децеом у средњим школама на тему безнедности саобраћаја |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 1-најлошија 10-најбоља |  | Није мерено |  | 2023 | 3 | 4 | 5 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.1.1. Едукација деце предшколског узраста | Основне школе у општини Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4.1.2. Едукација ученика основношколског узраста | Основне школе у општини Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4.1.3. . Едукација ученика средњошколског узраста | Средње школе у општини Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) и средства општинског буџета |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

| # Мера 4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања микромобилности |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања моторизованих двоточкаша |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број реализованих локалних кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.2.1. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на предњим седиштима путничких аутомобила | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.2. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на задњем седишту аутомобила | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.3. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу безбедног превожења деце у путничким аутомобилима | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.4. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја алкохола на безбедност саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.5. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја дрога и психоактивних супстанци на безбедност саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.6. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.7. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја употребе мобилног телефона на безбедност саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.8. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко пруге | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.9. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу одржавања возила исправним употребом оригиналних делова, односно у овлашћеним сервисима | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.10. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом преласка коловоза | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.11. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом кретања коловозом у ноћним условима | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.12. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу употребе заштитне кациге | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.13. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.14. Реализација кампања на промоцији и унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.15. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.16. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.17. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу употребе заштитне опреме | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.18. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, безбедног превожења лица и терета и безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима) | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.19. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја, превоза терета и лица, штетног утицаја прекорачења времена вожње и умора на безбедност саобраћаја, значаја техничке исправности возила за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.20. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце пешака за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.21. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце возача бицикла за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.22. Промоција школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.23. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања старијих лица за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.24. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.25. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.26. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања на месту саобраћајне незгоде | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.27. Реализација других кампања на унапређењу знања, ставова и понашања за безбедно учешће у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| # Мера 4.3.: Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају локалном нивоу |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на локалном нивоу |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Број пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на локалном нивоу |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.4.1. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на локалном нивоу | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 550.000 | - |
| 4.4.2. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на локалном нивоу | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 800.000 | - |
| 4.4.3. Реализација пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на локалном нивоу | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 500.000 | - |
| 4.4.4. Реализација Студије о понашању учесника у саобраћају на путно-пружним прелазима | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 650.000 | - |
| 4.4.5. Реализација Студије о прихватљивости употребе возила микромобилности и понашању корисника | Савет за БС општине Лајковац |  | АБС |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | 800.000 |
| 4.4.6. Реализација Студије о изложености ризику учесника у саобраћају | Савет за БС општине Лајковац |  | Управљач локалних путева и улица |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 850.000 | 950.000 |
| 4.4.7. Макро истраживање угрожености појединих категорија учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, и др.) | Савет за БС општине Лајковац |  | Управљач локалних путева и улица |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 950.000 | 950.000 |

# Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде

| # Посебни циљ 5.: Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка # повређених у саобраћајним незгодама |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Укупно време одзива преболничке хитне медицинске помоћи (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутима | Минут | Извештај Дома Зрдавља | Није мерено | 2023 | 12/22* | 10/20* | 10/19* |
| Укупно време одзива ВСЈ (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутима | Минут | Извештај МУП-а | Није мерено | 2023 | 15/30* | 14/28* | 13/26* |
| Ниво неопходних знања и вештина свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 5 | 6 | 57 |
| Ниво увежбаности и усаглашености свих хитних служби за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде). | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 1 | 2 | 4 |
| Ниво оспособљености лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2023 | 2 | 3 | 4 |

| # Мера 5.1.: Доношење заједничких усаглашених локалних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број усвојених процедура на локалном нивоу |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Успостављене процедуре, стручно оспособљене и увежбане све хитне службе за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде) |  | НЕ/ДА |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | НЕ |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1.1. Нормативизација поступања полицијских службеника на пословима дежурне службе за поступање у случају сазнања о настанку саобраћајне незгоде | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.1.2. Унапређење нормативног садржаја о поступању полицијских службеника на лицу места саобраћајне незгоде и вршењу увиђаја | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.1.3. Нормативизација поступања ватрогасаца – спасилаца у случају саобраћајних незгода | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.1.4. Нормативизација организације и пружања хитне медицинске помоћи и транспорта повређених у случају саобраћајних незгода | Дом здравља општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.1.4. Нормативизација употребе заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.1.5. Нормативизација успостављања употребе заједничког информационо – комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Дом здравља општине Лајковац и Муп |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 350.000 | - |

| # Мера 5.2.: Доношење обавезујућих локалних прописа за опрему и обученост хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број усвојених прописа |  | Број годишње |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 1 | 2 | 3 |
| Успостављен систем обавезног непрекидног образовања и увежбавања свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде) |  | НЕ/ДА |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.2.1 Нормативизација обуке припадника хитне медицинске помоћи за поступање у случају саобраћајних незгода | Дом здравља општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.2.2. Нормативизација обуке полицијских службеника у дежурној служби за поступање у случају саобраћајних незгода | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.2.3. Нормативизација обуке полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.2.4. Нормативизација обуке ватрогасаца спасилаца за поступање у случају саобраћајних незгода | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.2.5. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничке радио везе хитних служби | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.2.6. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничког информационо комуникационог система | Дом здравља општине Лајковац и Муп |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 350.000 | - |
| 5.2.7. Нормативизација услова за возила хитне медицинске помоћи и хитног медицинског превоза која се користе након саобраћајне незгоде | Дом здравља општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |

| # МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна, обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Успостављен информациони систем који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби, односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује поуздан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (ГПС позиционирање позиваоца, eCall систем, итд.) |  | НЕ/ДА |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.3.1 Набавка опреме, опремање, израда софтвера | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 1.500.000 | - |

| # МЕРА 5.4. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна, институционално-управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат хитних служби које најмање два пута реализују заједничке вежбе.) |  | Проценат (%) |  | Извештај МУП-а и Дома зрдавља Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 100% | 100% |
| Изграђен, опремљен, оспособљен и пуштен у рад тренинг центар за заједничку обуку и увежбавање свих хитних служби |  | НЕ/ДА |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.4.1. Уврштавање садржаја поступања на лицу места саобраћајне незгоде, специфичности збрињавања повређених у саобраћајним незгодама, комуникације и координације са полицајаца, ватрогасаца и хитне медицинске помоћи. | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |
| 5.4.2. Обавезна континуирана едукације здравствених радника и сарадника запослених у МУП-у и дому здравља за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање са осталим хитним службама | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 200.000 | 200.000 |

| # МЕРА 5.5. Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна, институционално-управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Број хитних служби које су успоставиле базу података |  | Број |  | Извештај савета за БС општине Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 0 | 3 | 3 |
| Успостављена јединствена база података хитних служби |  | НЕ/ДА |  | Извештај МУП-а и Дома зрдавља Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.5.1. Израда пројекта базе података о деловању хитних служби након саобраћајне незгоде | Дом здравља општине Лајковац и МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 500.000 | 100.000 |

| # МЕРА 5.6. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат јединица хитних служби које су опремљене прописаном опремом |  | Проценат (%) |  | Извештај МУП-а и Дома зрдавља Лајковац |  | Није мерено |  | 2023 | 25 | 40 | 50 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.6.1. Опремање ВСЈ наменским алатом великих сила, за техничке интервенције у саобраћају | МУП |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 200.000 | 250.000 |
| 5.6.2. Опремање дома здравља, односно службе хитне помоћи додатном опремом за пружање помоћи повређенима у саобраћајној незгоди | Дом здравља општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 200.000 | 250.000 |

| # МЕРА 5.7. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Успостављена координатора |  | НЕ/ДА |  | Савет за БС општине Лајковац |  | НЕ |  | 2023 | НЕ | ДА | ДА |
| Оцена квалитета координације |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 |  | Није мерено |  | 2023 | - | 4 | 5 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.7.1. Успостављање дежурних координатора за координацију јединица МУП-а, ватрогасаца спасилаца и хитне помоћи у случају масовних саобраћајних незгода, | МУП и Дом здравља општине Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |

| # МЕРА 5.8. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Оцена квалитета окружења |  | Оцена |  | Експертска оцена, 1-10 |  | Није мерено |  | 2023 | - | 4 | 5 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.8.1. Обавештавање хитних служби о тренутном стању на путевима, пружним прелазима, важећим изменама режима саобраћаја, и осталим чињеницама од значаја за саобраћај јединица хитних служби | Управљач локалних путева и улица у општини Лајковац |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | - | - |

| # МЕРА 5.9. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Савет за безбедност саобраћаја општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | Циљна вредност у 2026 |
| Проценат обучених, оспособљених и увежбаних лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи |  | Проценат (%) |  | Извештај дома здравља и Црвеног крста |  | Није мерено |  | 2023 | 15 | 25 | 35 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Укупна процењена финансијска средства у РСД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.9.1. Усвајање програма обуке и увежбавања лаика за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | Дома здравља и Црвеног крста |  | Савет за БС општине Лајковац |  | 4. квартал 2026 |  | Средстав од наплаћених новчаних казни (АБС и МУП) |  | - | 100.000 | 100.000 |